Datum: 19. 9. 2023

ZADEVA: POJASNILO 1 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. JPE-SPV-214/23 - Revitalizacija sistema vodenja transporta premoga in biomase

- Dne 18. 9. 2023 smo prejeli vprašanja potencialnega ponudnika:

Zainteresirani ponudnik se načeloma strinja z vsebino osnutka pogodbe, predlaga pa njegove naslednje spremembe oziroma dopolnitve ter naročnika sprašuje, ali so predlogi zanj sprejemljivi.

- Dne 18. 9. 2023 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»1. PREDMET POGODBE - 3. člen osnutka pogodbe, tretji odstavek

Osnutek pogodbe predvideva izvajalčevo izrecno odpoved vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po pogodbi.

Določba celotnega odstavka je vsebinsko precej izvotljena, zaradi česar je za izvajalca nesorazmerno tvegana, saj se s temi določbami omejijo pravice izvajalca glede možnih sprememb pogodbene cene, poleg tega se mora izvajalec odpovedati vsem zahtevkom iz naslova neseznanjenosti s pogoji po pogodbi, kar dopušča zelo široko interpretacijo.

Zaradi uravnoteženja tveganj obeh pogodbenih strank, zainteresirani ponudnik ob navedenem predlaga, da se tretji odstavek 3. člena osnutka pogodbe v celoti izbriše oziroma podredno naročnika prosi, da se izbriše vsaj drugi stavek v tretjem odstavku člena 3 osnutka pogodbe.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Naročnik ne bo spreminjal pogodbe.

- Dne 18. 9. 2023 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»2. PREDMET POGODBE - 3. člen osnutka pogodbe, nov odstavek

Ponudnik predlaga vključitev besedila glede spremembe zakonskih določil in standardov po sklenitvi pogodbe s ciljem uravnoteženja pogodbenih interesov obeh pogodbenih strank ter korporativnih zahtev ponudnika.

Ponudnik predlaga, da se v 3. člen osnutka pogodbe doda nov odstavek, ki glasi:

»Če zaradi spremembe zakonodaje oziroma predpisov, tehničnih in drugih standardov, zahtev državnih organov, organov lokalne samouprave ali nosilcev javnih pooblastil, sodne prakse oziroma prakse upravnih organov, do katerih je prišlo po sklenitvi pogodbe, predmeta pogodbe ni mogoče izpolniti v dogovorjenem obsegu ali na dogovorjen način, bo izvajalec oziroma dobavitelj izvedel spremenjen obseg dobave na podlagi predhodnega dogovora z naročnikom o spremembi pogodbenih pogojev (npr. pogodbenih rokov, cene in podobnega).««

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Naročnik ne bo spreminjal pogodbe.

- Dne 18. 9. 2023 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»3. POGODBENI ROK - 7. člen osnutka pogodbe, nov odstavek

Osnutek pogodbe po mnenju zainteresiranega ponudnika ne vsebuje varovalk pred finančnimi tveganji, ki bi se lahko pojavila, če pravočasna izvedba pogodbenih del morebiti ne bi bila mogoča zaradi razlogov na strani naročnika. Ponudnik zaradi uravnoteženja pogodbenih tveganj obeh strank ter upoštevajoč običajno poslovno prakso pri projektih kot je konkretni predlaga, da se v členu 7 osnutka pogodbe doda nov odstavek, ki glasi:

»V primeru, da izvajalec ne bi mogel začeti z izvedbo pogodbe ali bi bila izvedba prekinjena in otežena oz. je ne bi mogel izvesti pravilno in pravočasno zaradi razlogov na strani naročnika, se pogodbeno dogovorjeni izvedbeni rok podaljša za čas trajanja tovrstnih ovir.«

Zainteresirani ponudnik v primeru kot je naveden predhodno, naročnika prosi, da se v osnutek pogodbe vključi tudi dodaten stavek z besedilom:

»Naročnik je dolžan kriti morebitne s prekinitvijo oz. oteženim izvajanjem pogodbe povezane izvajalčeve stroške. V primeru prekinitve, ki kumulativno traja dlje od 3 mesecev, je izvajalec upravičen odstopiti od pogodbe.««

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Naročnik ne bo spreminjal pogodbe.

- Dne 18. 9. 2023 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»4. VIŠJA SILA - 19. člen osnutka pogodbe

Ponudnik zaradi jasnejše definicije višje sile, uravnoteženja pogodbenih tveganj, ter s tem zagotavljanja pravne varnosti, predlaga, da se razen prvega odstavka 19. člena nadalje modificira člen 19 osnutka pogodbe kot sledi:

» Kot primeri višje sile se štejejo naravne nesreče ali katastrofalni dogodki kot so npr. epidemije, jedrske nesreče, požar, poplave, viharji ali potresi; dejanja ali opustitve s strani civilnih ali vojaških oblasti kot so sprememba zakonodaje, omejitve uporabe ali trgovanja s tujo valuto, preklic ali ukinitev izvoznih ali uvoznih dovoljenj, uvedba izrednega stanja, določitev kvot ali omejitve pri uporabi materialov ali delovne sile; pomanjkanje plina, vojna ali mobilizacija, državljanska vojna ali vstaja, nemiri, sabotaže ali revolucije; stavke ali izprtja. Med drugim se štejejo za višjo silo tudi motnje v proizvodnji izvajalca ali njegovih podizvajalcev, ki so posledica delovanja višje sile in povzročijo zamudo pri dobavi pomembnih surovin in sestavnih delov.

V času trajanja višje sile vsaka pogodbena stranka krije lastne stroške.

V primeru, če dogodek višje sile traja več kot šest (6) mesecev, ima vsaka stranka pravico odstopiti od pogodbe.««

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Naročnik ne bo spreminjal pogodbe.

- Dne 18. 9. 2023 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»5. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK - člen 20 osnutka pogodbe, zadnji odstavek

Ponudnik predlaga, da se skladno z ustaljeno poslovno prakso v postopkih javnih naročil ter zaradi uravnoteženja interesov in obveznosti pogodbenih strank ter glede na običajno prakso pri bistveno podobnih projektih na ravni EU, omeji izvajalčeva odškodninska odgovornost za neposredno škodo ter izključi izvajalčeva odgovornost za posredno škodo. Ponudnik ob navedenem predlaga, da se v členu 20 osnutka pogodbe zadnji odstavek spremeni in nadomesti z naslednjim besedilom:

»Izvajalec odgovarja za neposredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih obveznosti po tej pogodbi, vendar največ do višine petinsedemdeset odstotkov (75%) pogodbene vrednosti z DDV za vse škodne primere skupaj.

Izvajalec naročniku ne odgovarja za morebitno refleksno škodo, škodo zaradi zaupanja, nemožnosti uporabe stvari, izgube dobička ali izgubo možnosti uporabe dobička, izgube pričakovanih prihrankov, izgube podatkov oziroma informacij, izpada proizvodnje, izpada prodaje, izgubo napajanja opreme ali nadomestnega napajanja, stroške kapitala, plačanih pogodbenih kazni in odškodnin na podlagi zahtevkov tretjih oseb, finančne ali ekonomske izgube oziroma drugih oblik posredne škode naročnika, ki izhajajo iz pogodbe, nezakonitega ravnanja, objektivne odgovornosti ali kako drugače, razen v primeru, če je izvajalec takšno škodo povzročil iz hude malomarnosti ali namenoma.

Omejitev izvajalčeve dškodninske odgovornosti po tem členu velja tudi za izvajalčeve zaposlene, poddobavitelje in podizvajalce.««

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Naročnik se strinja z napisanim predlogom na način, da se v 20. členu pogodbe zadnji odstavek spremeni tako, da se na novo glasi:

Izvajalec odgovarja za neposredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih obveznosti po tej pogodbi, vendar največ do višine pogodbene vrednosti  za vse škodne primere skupaj.

Izvajalec naročniku ne odgovarja za morebitno refleksno škodo, škodo zaradi zaupanja, nemožnosti uporabe stvari, izgube dobička ali izgubo možnosti uporabe dobička, izgube pričakovanih prihrankov, izgube podatkov oziroma informacij, izpada proizvodnje, izpada prodaje, izgubo napajanja opreme ali nadomestnega napajanja, stroške kapitala, plačanih pogodbenih kazni in odškodnin na podlagi zahtevkov tretjih oseb, finančne ali ekonomske izgube oziroma drugih oblik posredne škode naročnika, ki izhajajo iz pogodbe, nezakonitega ravnanja, objektivne odgovornosti ali kako drugače, razen v primeru, če je izvajalec takšno škodo povzročil iz hude malomarnosti ali namenoma.

Omejitev izvajalčeve odškodninske odgovornosti po tem členu velja tudi za izvajalčeve zaposlene, pod dobavitelje in podizvajalce.«

- Dne 18. 9. 2023 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»6. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK - člen 21 osnutka pogodbe, nov odstavek

Glede na določbe, da mora naročnik prevzeti tehnično dokumentacijo in zagotoviti prevzem in zapisnik o prevzemu pogodbenih del, ponudnik predlaga, da se v pogodbi izrecno zapiše, da naročnik ne sme neutemeljeno zavrniti podpisov zapisnikov o uspešno izvedenih sklopih del s strani izvajalca, prav tako naročnik ne sme odkloniti podpisa posameznega zapisnika o uspešno izvedenih delih v primerih nebistvenih napak, ki ne vplivajo na normalno rabo predmeta pogodbe.

Ponudnik zato predlaga, da se v okvir naročnikovih obveznosti doda naslednji odstavek:

»V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi naročnik ne sme neutemeljeno zavrniti podpisov zapisnikov o uspešno izvedenih sklopih del s strani izvajalca, prav tako naročnik ne sme odkloniti podpisa posameznega zapisnika o uspešno izvedenih delih v primerih nebistvenih napak, ki ne vplivajo na normalno rabo predmeta pogodbe.««

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Naročnik ne bo spreminjal pogodbe.

- Dne 18. 9. 2023 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»7. POGODBENA KAZEN - 25. člen osnutka pogodbe, prvi odstavek

Ponudnik skladno z običajno prakso pri bistveno podobnih projektih ter načelom sorazmernosti predlaga, da se pogodbena kazen za dan zamude zniža iz 1% na 0,5 % pogodbene vrednosti brez DDV.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Naročnik se strinja z napisanim predlogom na način, da se prvi odstavek 25. člena pogodbe spremeni na način, da se glasi:

V kolikor izvajalec po svoji krivdi ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v rokih, opredeljenih v 7. členu te pogodbe in neizpolnitev ni posledica višje sile, kot je zapisano v 19. členu te pogodbe, je naročnik upravičen obračunati pogodbeno kazen v višini nič cela pet odstotka (0,5 %) pogodbene vrednosti brez DDV za vsak dan zamude, pri čemer sme pogodbena kazen znašati največ 10% (deset odstotkov) celotne pogodbene vrednosti brez DDV.

- Dne 18. 9. 2023 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»8. POGODBENA KAZEN - 25. člen osnutka pogodbe, drugi odstavek

Ponudnik predlaga, da se drugi odstavek 25. člena osnutka pogodbe izbriše, ker je skladno s korporativnimi pravili ponudnika določba, da lahko naročnik odstopi od pogodbe v primeru, če pogodbena kazen preseže 10% celotne pogodbene vrednosti, prestroga in zato nesorazmerna.

Ponudnik zato prosi za izbris drugega odstavka 25. člena osnutka pogodbe.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Naročnik ne bo spreminjal pogodbe.

- Dne 18. 9. 2023 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»9. POGODBENA KAZEN - 26. člen osnutka pogodbe, prvi odstavek

Zaradi uravnoteženja pogodbenih tveganj ponudnik predlaga, da se prvi odstavek člena 26 izbriše, saj je uveljavljanje pogodbene kazni pri plačilu računa brez opozorila za izvajalca nesorazmerno in zato predstavlja preveliko tveganje.

Podredno ponudnik predlaga, da se prvi odstavek 26. člena osnutka pogodbe spremeni na način, da glasi:

»Naročnik si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu računa ob vnaprejšnji pisni odobritvi izvajalca, da se pogodbena kazen lahko uveljavlja na tovrsten način.««

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Naročnik ne bo spreminjal pogodbe.

- Dne 18. 9. 2023 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»10. POGODBENA KAZEN - 26. člen osnutka pogodbe, drugi in tretji odstavek

Ponudnik skladno z načelom sorazmernosti in svojimi korporativnimi pravili predlaga, da se pogodbena kazen določi kot edino in izključno sredstvo naročnika do izvajalca zaradi zamude ter se zato drugi in tretji odstavek 26. člena osnutka pogodbe v celoti nadomestita z vsebino, ki glasi:

"Plačilo pogodbene kazni je poleg zahteve za izpolnitev pogodbe edini in izključni zahtevek naročnika do izvajalca zaradi zamude.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode pri naročniku."«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Naročnik ne bo spreminjal pogodbe.

- Dne 18. 9. 2023 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»11. ODPOVED POGODBE IN ODSTOP OD POGODBE - 30. člen osnutka pogodbe

Zaradi uravnoteženja pogodbenih interesov in konsistentnosti določb 30. člena osnutka pogodbe s preostalimi pogodbenimi določbami, ponudnik prosi, da naročnik pri naštetih primerih, ki upravičujejo odstop, izvajalcu določi naknaden rok, v katerem lahko izvajalec odpravi kršitve.

Ponudnik predlaga spremembo besedila 30. člena osnutka pogodbe na način:

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, z obvestilom, poslanim izvajalcu s priporočeno pošiljko po pošti, brez odpovednega roka in brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:

 z naročnikom ne sklene Pisnega sporazuma, ki ureja skupne varstvene ukrepe za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

 krši določila Pisnega sporazuma in kršitev ne odpravi v naknadnem roku, ki mu ga za odpravo kršitev določi naročnik,

 ne začne z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

 ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

 ne izpolnjuje ali nepravilno izpolnjuje svoje obveznosti tudi po naknadno določenem roku s strani naročnika,

 neredno plačuje obveznosti do dobaviteljev materiala in kršitev ne odpravi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

 neredno poravnava obveznosti do svojih zaposlenih,

 brez predhodnega soglasja naročnika poviša cene v času veljavnosti pogodbe,

 naročnika pravočasno ne obvesti o znižanju cen,

 preda izvedbo pogodbenih obveznosti tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika,

 prekine z izvedbo pogodbenih obveznosti brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Naročnik ne bo spreminjal pogodbe.

- Dne 18. 9. 2023 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»12. Pravice intelektualne lastnine (nov člen)

Ponudnik predlaga, da se za členom 35 osnutka pogodbe, zaradi varovanja intelektualne lastnine dobavitelja oz. izvajalca, uravnoteženja pogodbenih tveganj ter v skladu z običajno prakso pri bistveno podobnih projektih na ravni EU vključi nov člen z besedilom:

»Izvajalec si pridržuje vse pravice intelektualne lastnine (avtorske pravice in pravice industrijske lastnine) na programski opremi, predmetu dobave in vsej naročniku ali investitorju predani dokumentaciji, kot npr. načrtih, skicah, tehnični dokumentaciji, vzorcih, katalogih, prospektih, fotografijah (v nadaljevanju: dokumentacija). Reproduciranje, predelava in nadaljnja distribucija ponudbene in projektne dokumentacije ter programske opreme, kakor tudi razkrivanje slednjih tretjim osebam brez soglasja izvajalca ni dopustno.

Izvajalec s to pogodbo prenaša na naročnika neizključno in neprenosljivo pravico uporabe predmeta pogodbe, tehničnega znanja, izkušenj, načrtov, projektov specifikacij, modela in znanj, ki se nudijo pri izvajanju pogodbenih del, in do vsakega znanja/izkušenj, izboljšave ali iznajdbe, ki se razvije med izvedbo pogodbenih del ali kot rezultat takšnih del (skupno poimenovanih kot informacije) oziroma druge pravice industrijske lastnine v obsegu, ki je potreben za spuščanje v pogon, obratovanje in vzdrževanje predmeta pogodba brez naročnikove pravice podeliti nadaljnjo podlicenco. Prav tako izvajalec na naročnika prenaša neizključno in neprenosljivo pravico uporabe pravic industrijske lastnine na predmetu pogodbe v obsegu, ki je potreben za spuščanje v pogon, obratovanje in vzdrževanje predmeta pogodbe, ki so v lasti tretjih oseb in so jih te prenesle na izvajalca brez naročnikove pravice podeliti nadaljnjo podlicenco. Pravice industrijske lastnine na predmetu pogodbe ostajajo v lasti izvajalca oziroma tretjih oseb.

Naročnik je upravičen do uporabe dokumentacije le v nespremenjeni obliki, za namen in v obsegu, potrebnem za obratovanje in vzdrževanje predmeta dobave. Drugačna uporaba je dopustna le na podlagi predhodnega pisnega soglasja izvajalca. Naročnik brez posebnega pisnega soglasja ne sme kopirati ali posnemati predmeta dobave ali njegovih delov za namene, ki niso neposredno povezani z izpolnjevanjem obveznosti po pogodbi. Prav tako ni upravičen uporabljati predane dokumentacije ali predmeta dobave za izdelavo replik predmeta dobave ali njegovih delov. Prenos zgoraj naštetih pravic na tretje osebe, razen na investitorja, je dopusten le skupaj s prenosom predmeta dobave in soglasjem izvajalca.

Vsi morebitni zahtevki naročnika ali investitorjev so izključeni, če je za kršitev pravic intelektualne lastnine odgovoren naročnik ali investitor sam ali oseba na njegovi strani, npr: kršitev je nastala zaradi načina uporabe, ki je izvajalec ni mogel vnaprej predvideti; do kršitve je prišlo zaradi sprememb predmeta dobave, ki jo je opravil naročnik ali investitor; do kršitve je prišlo z uporabo predmeta dobave v povezavi z drugo opremo, ki ne izvira od izvajalca.

Kršenje teh pravil predstavlja hujšo kršitev pogodbenih obveznosti.««

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Naročnik ne bo spreminjal pogodbe.

- Dne 18. 9. 2023 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»13. POSLOVNA SKRIVNOST (nov člen)

Ponudnik predlaga, da se v členu 44 osnutka pogodbe zaradi uravnoteženja pogodbenih tveganj, specificiranja obveznosti v zvezi z varovanjem občutljivih informacij ter skladno z ustaljeno prakso pri podobnih projektih na ravni EU predlaga, da se v osnutek pogodbe doda nov člen, ki glasi:

»Pogodbeni stranki se s podpisom te pogodbe izrecno zavežeta, da bosta kot zaupne varovali kakršnekoli informacije ali dokumente, ki jima bodo razkriti tekom izvajanja te pogodbe, ki jih bosta odkrili ali ustvarili sami in se nanašajo na naročnika ali izvajalca ter na njuno poslovanje ali na fizične in pravne osebe, ki so z naročnikom ali izvajalcem v kakršnikoli zvezi. Pogodbeni stranki zaupnih informacij/dokumentov ne bosta v nobenem primeru razkrili tretjim osebam, razen v kolikor nasprotna pogodbena stranka izrecno pisno dovoli razkritje posamezne informacije. V kolikor katera od pogodbenih strank ravna v nasprotju z določili tega člena, je dolžna poravnati vso škodo, ki je nastala kot posledica kršitve tega določila.

Pogodbeni stranki bosta svojo dolžnost varovanja informacij, dokumentov in drugih podatkov, vezanih na to pogodbo, razširili tudi na vse svoje delavce in na podizvajalce po tej pogodbi, ki so ali bodo izvrševali celotna ali posamična dela v zvezi s to pogodbo. Obveznost varovanja poslovne skrivnosti se nanaša tako na čas izvrševanja te pogodbe, kot tudi za čas po tem.««

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Naročnik ne bo spreminjal pogodbe.

- Dne 18. 9. 2023 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»14. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV (nov člen)

Ponudnik meni, da zakonodaja na področju varstva osebnih podatkov zavezuje obe pogodbeni stranki, zaradi česar predlaga, da se naslednje besedilo kot nov člen vključi v osnutek pogodbe:

Izvajalec je seznanjen, da mora naročnik zaradi varovanja zdravja in življenja ljudi, zbirati in obdelovati podatke posameznikov (delavcev). Glede na to, da bo za izvršitev del po tej pogodbi potrebna prisotnost izvajalčevih delavcev, se izvajalec zavezuje, da bo naročniku sporočil vse osebne podatke delavcev, ki jih bo naročnik zahteval. Naročnik se zavezuje, da bo te podatke zbral, obdelal in varoval, skladno z veljavnimi predpisi, ki se nanašajo na varstvo osebnih podatkov. Izrecno se zaveže, da teh podatkov, brez pisnega dovoljenja posameznika, na katerega se nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam in jih bo uporabil zgolj za namene izvrševanja te pogodbe.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Naročnik se strinja z napisanim predlogom na način, da se za 40. členom pogodbe doda nov 41. člen. Ostali členi (41. člen do 48. člena), ki so navedeni v osnutku objavljene pogodbe, se spremenijo na način, da se preštevilčijo v nove člene (42. člen do 49. člen).

- Dne 18. 9. 2023 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»V razpisni dokumentaciji pod točko 3.2.4, Strokovna sposobnost:

je med drugim navedeno, da moremo predložiti "- za odgovornega projektanta, dokazilo o vpisu v imenik ZAPS (Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije) - navedba identifikacijske številke,"

Vprašanje:

ali lahko predložimo dokazila za odgovorne projektante z izkušnjami, ki so vpisani na Hrvaškem?«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Naročnik dopolnjuje razpisno dokumentacijo v točki 3.2.4. Strokovna sposobnost na način, da dodaja nov zadnji odstavek, ki se glasi:

Odgovorni projektant mora izpolnjevati pogoje za pooblaščenega inženirja po GZ in Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17 in 133/22; v nadaljevanju ZAID. Za odgovornega projektanta, ki še ni vpisan v imenik ZAPS, ponudnik izkaže izpolnjevanje pogoja v ponudbi s podpisano NOVO Prilogo 6/1a (VPIS v imenik ZAPS) s katero se zavezuje, da bo kader v roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe vpisan v imenik pooblaščenih arhitektov z aktivnim poklicnim nazivom pri ZAPS.

Naročnik bo pri pripravi pogodbe z izbranim ponudnikom besedilo ustrezno popravil.

Ponudnike naprošamo, da pri pripravi ponudbe upoštevate NOVO Prilogo 6/1a z dne 19. 9. 2023, ki se jo-ustrezno izpolnjeno priloži k ponudbi.

Naročnik meni, da objavljen pojasnilo in nova Priloga 6/1a ni razlog za podaljšanje za oddajo ponudbe.

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnilo je bilo dne, 19. 9. 2023 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.

JAVNI HOLDING Ljubljana

Sektor za javna naročila

| VPIS v imenik ZAPS | Priloga 6/1a |
| --- | --- |

Kot gospodarski subjekt: _________________________________________________________ za izbiro izvajalca za javno naročilo:

JPE-SPV-214/23 – Revitalizacija sistema vodenja transporta premoga in biomase

Izjavljamo, da pooblaščeni inženir – odgovorni projektant (vodja del):

_______________________________________________________________________________

(navedite ime in priimek)

ni vpisan v imenik ZAPS kot pooblaščeni arhitekt in se zavezujemo, da bomo v roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe za izvedbo predmetnega javnega naročila naročniku predložili dokazilo o vpisu v imenik pooblaščenih arhitektov z aktivnim poklicnim nazivom »pooblaščeni arhitekt« za navedenega pooblaščenega inženirja – odgovorni projektant (vodja del).

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |