Naročnik:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Verovškova ulica 62

1000 Ljubljana

Po pooblastilu naročnika javno naročilo vodi:

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Verovškova ulica 70

1000 Ljubljana

Številka: ENLJ-VOD-SP-170/26

#### DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO #### JAVNEGA NAROČILA #### (RAZPISNA DOKUMENTACIJA ALI ZVEZEK P - PRIJAVA)

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PO POSTOPKU S POGAJANJI Z OBJAVO

»Projekt proizvodnje toplote in električne energije iz obnovljivih virov – BIOMASA«

Ljubljana, maj 2026

Projekt »Projekt proizvodnje toplote in električne energije iz obnovljivih virov – BIOMASA« do višine 30.000.000,00 EUR sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada, načrtovanimi v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, prednostne naloge 3 »Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost«, specifičnega cilja RSO 2.2 »Spodbujanje energije iz obnovljivih virov v skladu z Direktivo (EU) 2018/2001 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, vključno s trajnostnimi merili, določenimi v Direktivi

Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.

POVABILO K ODDAJI PRIJAVE

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana,

vabi

vse zainteresirane gospodarske subjekte (kandidate), da predložijo svojo prijavo po zahtevah dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

»Projekt proizvodnje toplote in električne energije iz obnovljivih virov – BIOMASA«

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju tudi: razpisna dokumentacija ali ZVEZEK P - PRIJAVA) določa zahteve in pogoje za izbiro usposobljenih gospodarskih subjektov/kandidatov, ki jim bo priznana sposobnost in bodo vabljeni k sodelovanju v drugo fazo postopka javnega naročila, tj. k oddaji ponudbe in k pogajanjem. Po zaključeni drugi fazi , bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi morebitne spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije (in njenih prilog) ter odgovori na vprašanja gospodarskih subjektov.

S spoštovanjem!

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Direktor

l.r. Krištof Mlakar

- SPLOŠNA DOLOČILA

  - Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izbira izvajalca za »Projekt proizvodnje toplote in električne energije iz obnovljivih virov – BIOMASA« (v nadaljevanju: projekt BIOMASA), ki deluje znotraj JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, enota TE-TOL, Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana, po principu EPC (Engineering, Procurement, Construction – ključ v roke). Izbrani kandidat/ponudnik bo odgovoren za celoten projektni cikel, vključno z naslednjimi aktivnostmi:

- Inženiring, vodenje vseh del, revizija, nadzor in projektiranje celotnega projekta (PZI, PID, DZO ter vsa pripravljalna in izvedbena dokumentacija).

- Priprava celotne tehnične, varnostne in zakonodajne dokumentacije, potrebne za izvedbo in legalizacijo projekta.

- Priprava gradbišča in odlagalnih površin.

- Demontaža in odstranitev obstoječe kotlovske opreme bloka 1.

- Demontaža in odstranitev obstoječe elektro opreme bloka 1.

- Demontaža in odstranitev obstoječe turbinske opreme bloka 1.

- Demontaža in odstranitev parovodov, cevovodov, kabelskih povezav, reducirnih postaj in ostale pomožne opreme.

- Popolna demontaža in odstranitev obstoječe kotlovske opreme kotla 2.

- Popolna demontaža in odstranitev obstoječe elektro opreme kotla 2.

- Dobava in montaža celotne nove biomasne kotlovske opreme (toplotne moči 90 MWt ± 2 MWt) z napajalnima črpalkama, vrečastim filtrom in sistemom odpepeljevanja), turbinske opreme (protitlačna parna turbina) z generatorjem, grelnika daljinskega ogrevanja (DH1 in DH2) ter pripadajoče kondenzacijske ter cirkulacijske črpalke in pripadajočih ostalih sistemov ter podsistemov turbinskega postrojenja, vključno z (a ne omejeno na) novim blok transformatorjem, transformatorjem lastne rabe ter pomožnimi transformatorji, novim 110 kV priključkom novega blokovnega transformatorja z obstoječim 110 kV GIS postrojenjem ter rekonstrukcijo obstoječe strojnice glavnega pogonskega objekta (GPO).

- Dobava in montaža cevnih povezav in naprav kot so visokotlačna, srednjetlačna ter zagonska ali bypass reducirna postaja ter cevne povezave med starim in novim sistemom opremljenim z avtomatskimi odvodnjavanji. Dobava in montaža hladilnega sistema vključno z novo črpalko hladilne vode iz reke Ljubljanice.

- Dobava in montaža novega regeneracijskega grelnika povratnega kondenzata ter vso ostalo varnostno in regulacijsko opremo za nemoteno delovanje nove biomasne enote.

- Dobava in montaža izpušnih cevovodov, ventilov, dušilcev zvoka za parno izpihovanje ter čiščenje, izpiranje cevovodov in opreme (po potrebi) ter shranjevanje, praznjenje, odvoz odpadne vode in drugih tekočin.

- Začetno polnjenje hidravličnih in mazalnih sistemov ter kemičnih reagentov.

- Priprava obstoječih temeljev in turbinske mize za vgradnjo nove protitlačne parne turbine z generatorjem in grelnikoma daljinskega ogrevanja.

- Rušitvena in gradbena dela v zvezi s pripravo temeljev za namestitev nove opreme ter vsa potrebna rušitvena in gradbena dela za montažo novo-dobavljene opreme.

- Gradnja objekta za sprejem in skladiščenje biomase, vključno z avtomatskim sistemom vzorčenja in priprave vzorcev lesnih sekancev ter nadgradnjo obstoječega sistema transporta goriva.

- Navezava objektov in naprav v obstoječo tehnološko, komunalno in prometno infrastrukturo.

- Izvedba regulacije in upravljanja sistemov ter vključitev v obstoječi sistem upravljanja, zaščite, nadzora in merjenja TE-TOL.

- Dobava celotnega materiala in komponent, potrebnih za izvedbo projekta na gradbišče.

- Gradnja, montaža ter koordinacija vseh gradbenih, strojnih, elektro in I&C del.

- Spremljanje in mesečno poročanje napredka izgradnje, vključno z izdelavo 3D modela.

- Izvedba nadzora, testiranj, hladnih in vročih zagonov ter funkcionalnih in garancijskih preizkusov.

- Predaja objekta v poskusno obratovanje ter dokončni zagon elektrarne.

- Izobraževanje naročnikovega osebja in podpora v obdobju poskusnega obratovanja.

- Priprava in predložitev vse potrebne dokumentacije (kolikor ni zajeta v gornjih točkah) ter sodelovanje in podpora naročniku v postopkih za uspešno izvedbo tehničnega pregleda po upravnem postopku, pridobitvijo odločbe o odreditvi poskusnega obratovanja, uporabnega dovoljenja, dovoljenj za priklop na omrežje sistemskega operaterja (EON, ION, FON), kakor tudi vseh morebitnih drugih dovoljenj za vzpostavitev pogojev za obratovanje novo dobavljene opreme.

- Priprava in predložitev dokumentacije ter sodelovanje pri izvedbi tehničnega ali finančnega pregleda opravljenih del/storitev (vključno z vsemi podizvajalci) s strani pristojnih organov v povezavi s sofinanciranjem projekta.

Dobava in storitve se razpisujejo po sistemu "ključ v roke" znotraj določenih meja dobav, s sklenitvijo pogodbe po FIDIC Pogoji pogodb za dobavo, inženirske in gradbene storitve EPC Turnkey Projects, Projekti na ključ (Srebrna knjiga, prva izdaja 1999).

Podrobneje je predmet javnega naročila razviden v nadaljevanju razpisne dokumentacije in njenih prilogah.

  - Podatki o naročniku

Naročnik javnega naročila je JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju tudi: ENLJ ali ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.), ki je na podlagi pooblastila preneslo izvedbo postopka oddaje predmetnega javnega naročila na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana.

Podpisnik pogodbe z izbranim ponudnikom je direktor družbe JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, g. Samo Lozej.

  - Predhodni postopek javnega naročila in dokazila

Naročnik je že izvedel postopek oddaje javnega naročila št. ENLJ-VOD-SP-419/25 – »Projekt proizvodnje toplote in električne energije iz obnovljivih virov – BIOMASA« (objavljeno na Portalu javnih naročil Republike Slovenije dne 2. 12. 2025 pod št. objave JN009401/2025-EUe17/01 in v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije (TED) pod št. objave 799280-2025) (v nadaljevanju tudi: predhodni postopek ali predhodni postopek št. ENLJ-VOD-SP-419/25), na podlagi katerega je vse pravočasno prejete prijave zavrnil, ter postopek oddaje zaključil brez priznanja sposobnosti oziroma oddaje javnega naročila.

Ker naročnik izvaja nov postopek oddaje javnega naročila katerega predmet je »Projekt proizvodnje toplote in električne energije iz obnovljivih virov – BIOMASA«, kandidati lahko (po lastni presoji) uporabijo dokazila predhodnega postopka št. ENLJ-VOD-SP-419/25, pri čemer naročnik opozarja in poudarja, da morajo kandidati sami (kot skrbni kandidati) presoditi ustreznost tovrstnih dokazil glede na ta postopek javnega naročila.

Naročnik v vednost dodaja, da v predhodnem postopku ni obravnaval dopustnosti prijav/ponudb in posledično ali so priložena dokazila izpolnjevala pogoje in zahteve iz predhodne razpisne dokumentacije, poleg tega so določeni obrazci/priloge, zahteve in pogoji v tej razpisni dokumentaciji spremenjeni oziroma drugače opredeljeni glede na razpisne pogoje predhodnega postopka, tudi dejansko stanje ni enako (npr., vendar ne izključno, iz časovnega vidika).

Naročnik bo morebitna predložena dokazila predhodnega postopka, preverjal skladno s zahtevami in pogoji tega postopka oziroma te razpisne dokumentacije in v skladu z ZJN-3.

  - Obvezen ogled obstoječega objekta - Obveznost kandidata za pridobitev celovitih informacij

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, si mora zainteresirani kandidat (v primeru skupne prijava zadošča ogled enega člana/partnerja skupine kandidatov) pred oddajo prijave obvezno ogledati kotlovsko in turbinsko strojnico naročnika (vključno s prostorom predvidenim za objekt za sprejem in skladiščenje biomase in obstoječim transportnim sistemom), kjer se bodo izvajala razpisana dela z namenom, da si pridobi morebitne ostale podatke, ki se nanašajo na izvedbo del po tej razpisni dokumentaciji in ki lahko vplivajo na ceno ali obveznosti gospodarskega subjekta in izvedbene zmogljivosti ter se seznani z razmerami na lokaciji naročnika, Toplarniška ulica 19 v Ljubljani.

Naročnik bo v ta namen organiziral oglede s posameznimi kandidati na lokaciji naročnika, ki so obvezni za vse zainteresirane kandidate. Ogledi bodo potekali med delovniki med 8.00 in 15.00 po lokalnem času naročnika (CET (UTC+1)). Zainteresirani kandidati se predhodno dogovorijo za ogled objektov s kontaktno osebo naročnika:

- g. Dušan Strušnik; tel. št. +386 1 58 75 326, e – mail: dusan.strusnik@energetika.si;

- g. Matjaž Pintar; tel. št. +386 1 58 75 334, e-mail: matjaz.pintar@energetika.si.

Skrajni rok za prijavo na ogled je: 29. 5. 2026.

Termini ogledov so: do vključno 3. 6. 2026.

Izbrani ponudnik ne bo upravičen do nobenega povečanja vrednosti/cene, ki bi ga utemeljeval s tem, da ni bil polno obveščen o pogojih, ki se nanašajo na predmetne obveznosti.

Ogled je obvezen. Prijavo kandidata, ki ne bo (pravočasno) izvedel ogleda objekta, bo naročnik zavrnil kot nedopustno.

Dokazilo:

Kandidat mora kot Prilogo 17 predložiti podpisano potrdilo (izdano s strani naročnika) o opravljenem obveznem ogledu objekta, na katerih se bodo izvajala dela, ki so predmet postopka javnega naročila.

  - Sofinanciranje projekta in rok izvedbe

Projekt »Projekt proizvodnje toplote in električne energije iz obnovljivih virov – BIOMASA« do višine 30.000.000,00 EUR sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada, načrtovanimi v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, prednostne naloge 3 »Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost«, specifičnega cilja RSO 2.2 »Spodbujanje energije iz obnovljivih virov v skladu z Direktivo (EU) 2018/2001 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, vključno s trajnostnimi merili,

določenimi v Direktivi oz. je projekt sofinanciran s sredstvi, dodeljenimi na podlagi sklepa Ministrstva za okolje, podnebje in energijo št. 545-31/2025-2570-15 z dne 23. 10. 2025, izdanega v okviru javnega razpisa za sofinanciranje izgradnje in prestrukturiranja daljinskih sistemov ogrevanja in hlajenja na OVE za obdobje 2025 do 2029 (oznaka JR EKP DO OVE 2025) (v nadaljevanju tudi: Javni razpis).

Glede na navedeno v prejšnjem odstavku, bodo kandidati, ki bodo v tem postopku javnega naročanja oddali prijavo oziroma zlasti izbrani ponudnik (vključno z njegovimi partnerji v skupni prijavi ter podizvajalci in subjekti katerih zmogljivosti uporablja kandidat v prijavi) lahko deležni tehničnega ali finančnega pregleda opravljenih storitev po tem javnem naročilu s strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE), Ministrstva za finance (MF), Računskega sodišča, Evropske komisije, agencije CINEA, Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) in Evropskega računskega sodišča, in sicer kadarkoli med izvajanjem javnega naročila, ki je delno sofinanciran z nepovratnimi sredstvi Evropske Unije, oziroma še pet let po izvedbi končnega izplačila.

Zaradi pogojev sofinanciranja je skrajni predvideni rok za izvedbo predmeta javnega naročila 36 mesecev od sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila.

  - Pravna podlaga za izvajanje javnega naročila

Javno naročilo se izvaja skladno z določbami:

- Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in nadaljnji; v nadaljevanju: ZJN-3),

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 in nadaljnji; v nadaljevanju: ZPVPJN),

- Uredbe (EU) 2024/1735 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2024 o vzpostavitvi okvira ukrepov za krepitev ekosistema proizvodnje neto ničelnih tehnologij Evrope in spremembi Uredbe (EU) 2018/1724 (t.im. Net-Zero industry Act (NZIA)),

- ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter

- ostalih zakonodajnih predpisov (vključno s predpisi prava EU), ki se nanašajo na predmet naročila.

Naročnik bo v skladu s 90. členom ZJN-3, o vseh odločitvah o javnem naročilu obvestil kandidate/ponudnike na način, da bo podpisano odločitev objavil na Portalu javnih naročil.

Kandidat/ponudnik se lahko prijavi na prejem obvestila o objavi odločitve o javnem naročilu na način, da na Portalu javnih naročil (kjer je objavljeno predmetno obvestilo o javnem naročilu) izbere ikono »Obvesti o odločitvi o javnem naročilu«. Ne glede na navedeno (torej ali se kandidat/ponudnik prijavi na prejem obvestila o objavi odločitve ali ne) , se v skladu z ZJN-3 predmetna odločitev šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

  - Opredelitev postopka

Naročnik bo predmet javnega naročila oddal z uporabo postopka s pogajanji z objavo, v skladu s 45. členom ZJN-3. V postopku s pogajanji z objavo lahko vsak zainteresirani gospodarski subjekt oziroma kandidat odda prijavo za sodelovanje na podlagi objavljenega povabila k sodelovanju.

Naročnik bo izvedel postopek v dveh zaporednih fazah:

Prva faza (tudi: 1. faza): ugotavljanje sposobnosti.

Druga faza (tudi 2. faza): predložitev prve ponudbe in pogajanja s predložitvijo končnih ponudb.

Naročnik bo skladno z ZJN-3 po izvedeni 2. fazi, izbral ponudnika z ekonomsko najugodnejšo ponudbo glede na postavljena merila, ki bo izpolnjeval vse pogoje in zahteve naročnika.

Prva faza: ugotavljanje sposobnosti:

V prvi fazi bo naročnik z odločitvijo/sklepom priznal sposobnost kandidatom, ki bodo predložili dopustne prijave, s katerimi izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti, navedene v tej razpisni dokumentaciji (Zvezek P: Prijava), tj. da za gospodarski subjekt ne obstajajo razlogi za izključitev in gospodarski subjekt izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ter da prijava izpolnjuje vse ostale zahteve naročnika, določene v tej razpisni dokumentaciji. V prvi fazi (v prijavah) zainteresirani gospodarski subjekt/kandidati (še) ne podajo ponudbene cene – to bodo vabljeni kandidati storili v drugi fazi.

Druga faza: predložitev prve ponudbe in pogajanja s predložitvijo končnih ponudb:

V drugi fazi bo naročnik kandidatom, ki jim bo na podlagi prijave priznana sposobnost, posredoval razpisno dokumentacijo – povabilo k oddaji prve ponudbe, ki bo vsebovala:

- Zvezek 1: Splošni del s pogodbo,

- Zvezek 2: Tehnični del in

- Zvezek 3: Priloge k pogodbi.

Povabljeni kandidati bodo na podlagi prejete razpisne dokumentacije predložili prvo ponudbo, ki bo sestavljena iz tehničnega dela in komercialnega dela. Po pregledu prejetih prvih ponudb, bo naročnik gospodarske subjekte/ponudnike, katerih prve ponudbe bodo ustrezale potrebam in zahtevam naročnika v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, povabil k pogajanjem. Prva komercialna ponudba bo izhodiščna ponudba za pogajanja. Podroben protokol pogajanj bo opredeljen v pisnem povabilu gospodarskim subjektom/ponudnikom k pogajanjem.

V kolikor se v tej razpisni dokumentaciji in njenih prilogah pojavijo termini/terminologija oziroma nazivi »ponudnik, ponudba, ponudbena dokumentacija, skupna ponudba in podobno« le te smiselno veljajo kot »kandidat, prijava, prijavna dokumentacija, skupna prijava in podobno«.

  - Dokumentacija za izdelavo prijave in ponudbe

Dokumentacijo za predmetno javno naročilo sestavljajo štirje zvezki:

- Za 1. fazo:

- Zvezek P: Prijava oziroma razpisna dokumentacija (s prilogami)

- Priloga A: Idejni projekt: PROJEKT PROIZVODNJE TOPLOTNE IN ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV – BIOMASA, št. I-06-1947-SP-1 (kot informativni dokument) s prilogami:

- Risbe,

- Priloga 1. Energetika Biomasa V2_hrup,

- Priloga 2. Seznam el. porabnikov-biomasa,

- Priloga 3. Seznam el. porabnikov-GPO,

- Priloga 4. Seznam spojnih točk,

- Priloga 5._3D MODEL Jeklene konstrukcije (.nwd),

- Priloga 6 Elaborat jeklene konstrukcije,

- Priloga 7 Geološko geotehnično poročilo,

- Priloga B (le v slovenskem jeziku): gradbeno dovoljenje št. 35105-63/2024-2560-16 z dne 17. 1. 2025,

- Priloga C (le v slovenskem jeziku): Ocena skladnosti z »načelom, da se ne škoduje bistveno« s prilogo:

  - Presoja podnebne odpornosti za projekt »Projekt proizvodnje toplote in električne energije iz obnovljivih virov – BIOMASA«, september 2025,

- Priloga D (le v slovenskem jeziku): Ocena krepitve podnebne odpornosti infrastrukture z Izjavo o krepitvi podnebne odpornosti.

- Za 2. fazo:

- Zvezek 1: Splošni del s pogodbo,

- Zvezek 2: Tehnični del in

- Zvezek 3: Priloge k pogodbi.

  - Veljavnost prijave

Prijava mora biti veljavna in zavezujoča ter mora veljati do 31. 3. 2027.

Sestavni in neločljivi del ponudbe ponudnika (druga faza postopka) predstavlja prijava kandidata (prva faza postopka), oziroma ponudba in prijava sta sestavni in neločljivi del celote dokumentacije gospodarskega subjekta (kandidata oziroma ponudnika), ki sodeluje v predmetnem postopku javnega naročila.

  - Rok in način oddaje prijave

Rok za oddajo prijav je 15. 6. 2026 do 10. ure po lokalnem času naročnika (CET (UTC+1)). Kandidat nosi vse stroške priprave in predložitve prijave.

Kandidat mora prijavo predložiti v informacijski sistem e-JN (elektronska oddaja prijave) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s poglavjem 6 razpisne dokumentacije.

  - Vprašanja oziroma dodatna pojasnila

Vprašanja oziroma dodatna pojasnila o javnem naročilu oziroma razpisni dokumentaciji, lahko kandidati zahtevajo preko Portala javnih naročil, vendar najkasneje do 4. 6. 2026 do 10. ure po lokalnem času naročnika (CET (UTC+1)).

Odgovori oziroma pojasnila bodo objavljeni na Portalu javnih naročil, najkasneje šest (6) koledarskih dni pred potekom roka za predložitev prijave, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

  - Jezik in denarna enota

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku.

Zvezek P – Prijava (oziroma razpisna dokumentacija) in Zvezek 1 sta/bosta pripravljena v slovenskem in angleškem jeziku, Zvezek 2 in Zvezek 3 pa v angleškem jeziku. V primeru nejasnosti (neskladja) med obema jezikovnima verzijama Zvezka P – Prijava (oziroma razpisne dokumentacije) in Zvezka 1 se za njihovo jezikovno razlago uporablja slovenski jezik.

Kandidat lahko predloži prijavo (in kasneje v 2. fazi ponudbo) v slovenskem ali v angleškem jeziku.

Naročnik si pridržuje pravico, da od kandidata/ponudnika zahteva, da se posamezni dokumenti iz prijave/ponudbe na stroške gospodarskega subjekta prevedejo v slovenski ali angleški jezik, v kolikor je to potrebno zaradi izvedbe pregleda oziroma ocenjevanja prijav/ponudbe. Naročnik bo o potrebi po prevodu obvestil gospodarski subjekt in mu tudi določil rok, do katerega mora predložiti prevod dokumenta. V primeru, da gospodarski subjekt ne bo predložil prevoda v roku, ki ga bo določil naročnik, bo prijava/ponudba izločena iz nadaljnjega ocenjevanja.

Naročnik si pridržuje pravico po lastni presoji določiti, ali naj gospodarski subjekt predloži prevod pripravljen s strani sodno zapriseženega tolmača za slovenski/angleški jezik ali navaden (neoverjen) prevod. Stroške prevoda nosi gospodarski subjekt.

Korespondenca s kandidati/ponudniki bo potekala v slovenskem ali angleškem jeziku, odvisno od gospodarskega subjekta.

Finančni podatki morajo biti podani v evrih (EUR), na 2 (dve) decimalni mesti natančno.

Kandidati/ponudniki, katerih domača valuta ni euro (EUR), naj pri izpolnjevanju prilog in obrazca ESPD, finančne podatke preračunajo v eure (EUR) na podlagi referenčnega tečaja ECB, veljavnega na dan objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil Republike Slovenije.

  - Celovitost prijave/ponudbe, dopustnost prijave/ponudbe, pregled in ocenjevanje prijave/ponudbe

Predmet prijave/ponudbe mora ustrezati vsem zahtevam ter pogojem, navedenim v predmetni dokumentaciji naročnika za prvo in drugo fazo postopka. Gospodarski subjekt mora za predmet javnega naročila, za katerega oddaja prijavo/ponudbo, ponuditi vse razpisane oz. zahtevane dobave opreme, storitve in gradnje skladno z vsemi zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije za prvo in drugo fazo postopka (zahtevana je celovitost prijave/ponudbe).

V primeru, da prijava/ponudba ne bo v skladu z vsemi zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije ter v skladu z ZJN-3, bo naročnik tako prijavo/ponudbo izključil iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

Naročnik lahko pri preverjanju izpolnjevanja zahtev iz razpisne dokumentacije od gospodarskega subjekta zahteva dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki bi jih potreboval pri preverjanju podatkov iz uradnih evidenc.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi morebitne spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije ter odgovori na vprašanja gospodarskih subjektov.

  - Pravno varstvo

Kandidatom/ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo, skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN).

Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN, ne določa drugače.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji prijave ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 4.000,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo kandidat vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN in se vloži preko portala eRevizija. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži skladno z rokom iz 25. člena ZPVPJN.

  - Prijava

Naročnik dopušča, da isti gospodarski subjekt predloži več prijav, vendar le v kolikor v različnih prijava nastopa v različnih vlogah (bodisi kot samostojni kandidat, bodisi kot partner v skupni prijavi), medtem ko lahko isti gospodarski subjekt v isti vlogi (bodisi kot samostojni kandidat, bodisi kot partner v skupni prijavi) odda zgolj eno prijavo. V primeru, da bo isti gospodarski subjekt predložil več kot eno prijavo, v kateri bo nastopal v isti vlogi, bodo vse prijave tega gospodarskega subjekta izločene iz postopka oddaje javnega naročila. Če isti gospodarski subjekt nastopa v dveh ali več ponudbah v različnih vlogah, bodisi kot ponudnik bodisi kot partner v skupni ponudbi in je po roku za oddajo ponudb cenejša ponudba, ki jo je oddal v eni od navedenih vlog, umaknjena, bodo vse ponudbe v katerih nastopa kot ponudnik ali kot partner v skupni ponudbi, izločene iz postopka oddaje javnega naročila.

Gospodarski subjekt lahko kot podizvajalec nastopa v prijavah/ponudbah različnih kandidatov/ponudnikov.

    - Prijava v samostojnem nastopu

Kandidat lahko odda samostojno prijavo. Kandidat mora v prijavi predložiti priloge oziroma ostalo dokumentacijo/dokazila v skladu s to razpisno dokumentacijo.

Kandidat v samostojnem nastopu mora v prijavi nastopati v vsaj eni izmed naslednjih vlog, in sicer:

- projektant zasnove energetskega bloka in/ali

- dobavitelj visokotlačnega biomasnega parnega kotla na lesne sekance in/ali

- dobavitelj protitlačne parne turbine,

v nasprotnem primeru bo naročnik takšno prijavo izločil iz postopka javnega naročila kot nedopustno.

V kolikor kandidat v samostojnem nastopu ne izpolnjuje vseh vlog iz prejšnjega odstavka, mora kandidat izvajalca-e/dobavitelja-e z vlogami, ki jih kandidat ne izpolnjuje, nominirati kot podizvajalca skladno z določili razpisne dokumentacije in ZJN-3.

Dobavitelj je gospodarski subjekt, ki proizvede in/ali dobavi opremo, in sicer se za dobavitelja (med drugim) šteje:

- proizvajalec, ki proizvede in dobavi opremo,

- lokalno/regionalno hčerinsko podjetje proizvajalca ali podružnica proizvajalca, kjer proizvajalec proizvede in lokalno/regionalno hčerinsko podjetje ali podružnica proizvajalca dobavi opremo,

- lokalno/regionalno hčerinsko podjetje ali podružnica korporacije, katere del je tudi proizvajalec (skupina povezanih podjetij), kjer proizvajalec kot del skupine povezanih podjetij izdela opremo, lokalno hčerinsko podjetje ali podružnica korporacije kot del skupine povezanih podjetij pa dobavi opremo.

    - Skupna prijava

V postopku javnega naročanja lahko sodelujejo tudi skupine kandidatov, vključno z začasnimi združenji. Skupinam kandidatov ni treba prevzeti kakršnekoli pravne oblike, morajo pa predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.

Iz Akta o skupni izvedbi javnega naročila mora biti razvidno sledeče:

- navedba vseh partnerjev v skupini kandidatov (firma, poslovni naslov in sedež partnerjev, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka),

- pooblaščeni glavni nosilec (pooblaščenca, tj. člana skupine kot vodilnega partnerja) izvedbe pogodbenih obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral in je v razmerju do naročnika pooblaščen za dajanje izjav v imenu vseh članov skupine kandidatov,

- pooblastilo nosilcu posla (vodilnemu partnerju) za zastopanje skupine kandidatov (partnerjev skupne prijave) in za komunikacijo z naročnikom,

- navedba, da kandidat, ki je partner skupne prijave, sprejema vse obveznosti iz dogovorov med nosilcem posla (vodilnim partnerjem) in naročnikom,

- del javnega naročila (navedba vrste/vsebine del), ki ga bo opravil posamezni partner in njihove odgovornosti,

- izjava, da so vsi partnerji v skupni prijavi seznanjeni z vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, in da z njo v celoti soglašajo,

- neomejena solidarna odgovornost vseh članov (partnerjev) skupine kandidatov do naročnika,

- medsebojna odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine kandidatov,

- nosilec zavarovanja glede vseh pogodbenih obveznosti,

- nosilec finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje pogodbenih obveznosti,

- obveznost članov skupine, da morajo o vseh spremembah pravnega akta o skupni izvedbi naročila, redno obveščati naročnika.

Vsak član/partner skupine kandidatov v okviru skupne prijave odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

K Prilogi 1 se priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan s strani vseh partnerjev, ki sodelujejo v skupni prijavi pri izvedbi javnega naročila.

Če kandidat nastopa v skupni prijavi (s partner/ji), mora poleg svojega priložiti tudi ločen ESPD obrazec za vsakega od sodelujočih partnerjev v skupni prijavi.

Vsaj en član skupine kandidatov v okviru skupne prijave (s partnerjem/i) mora nastopati v vsaj eni izmed naslednjih vlog, in sicer:

- projektant zasnove energetskega bloka in/ali

- dobavitelj visokotlačnega biomasnega parnega kotla na lesne sekance in/ali

- dobavitelj protitlačne parne turbine,

v nasprotnem primeru bo naročnik takšno prijavo izločil iz postopka javnega naročila kot nedopustno.

V kolikor člani (partnerji) skupine kandidatov v skupni prijavi ne izpolnjujejo vseh vlog iz prejšnjega odstavka, morajo izvajalca-e/dobavitelja-e z vlogami, ki jih člani (partnerji) skupine kandidatov v skupni prijavi ne izpolnjujejo, nominirati kot podizvajalca skladno z določili razpisne dokumentacije in ZJN-3.

Dobavitelj je gospodarski subjekt, ki proizvede in/ali dobavi opremo, in sicer se za dobavitelja (med drugim) šteje:

- proizvajalec, ki proizvede in dobavi opremo,

- lokalno/regionalno hčerinsko podjetje proizvajalca ali podružnica proizvajalca, kjer proizvajalec proizvede in lokalno/regionalno hčerinsko podjetje ali podružnica proizvajalca dobavi opremo,

- lokalno/regionalno hčerinsko podjetje ali podružnica korporacije, katere del je tudi proizvajalec – skupina povezanih podjetij, kjer proizvajalec kot del skupine povezanih podjetij izdela opremo, lokalno hčerinsko podjetje ali podružnica korporacije kot del skupine povezanih podjetij pa dobavi opremo.

Naročnik ne bo dopustil spremembe partnerjev v skupini kandidatov (v skupni prijavi) med postopkom oddaje javnega naročila.

V primeru skupne prijave mora glavni (vodilni) kandidat za vse partnerje v skupni prijavi v razdelek »SODELUJOČI«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priložiti izpolnjeno in podpisan ESPD v .pdf formatu, ter v razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge« v .pdf formatu:

- izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 2 PODATKI O KANDIDATU V SAMOSTOJNI PRIJAVI / PARTNERJU V SKUPNI PRIJAVI;

- izpolnjen, podpisan in žigosan Obrazec 1 k Prilogi 1 PRAVNI AKT O SKUPNEM NASTOPU – v primeru skupne prijave;

- ostala dokazila, v kolikor/kot to izhaja iz posameznih točk v nadaljevanju razpisne dokumentacije.

    - Prijava s podizvajalci

Kandidat lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Skladno s 94. členom ZJN-3 je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za kandidata, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če bo kandidat izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v prijavi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila (navedba vsebine del), ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- priložiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (Priloga 3) skupaj s pooblastilom kandidata (Priloga 4).

Podizvajalci morajo izpolnjevati zahtevane pogoje za sodelovanje, zanje ne smejo obstajajo razlogi za izključitev, ter morajo izpolnjevati tudi vse ostale zahteve in pogoje iz razpisne dokumentacije in ZJN-3, ki se nanašajo na podizvajalce. Kandidat mora za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene in podpisane priloge oziroma dokumentacijo iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na podizvajalce. Če kandidat ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Izbrani ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število in delo podizvajalcev.

Izbrani ponudnik mora med izvajanjem pogodbe o izvedbi javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe o izvedbi javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izbrani ponudnik skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. Izbrani ponudnik mora posredovati tudi podatke o spremembah  glede dejanskih lastnikov tistih podizvajalcev, katerih vrednost del/dobav presega 50.000 EUR.

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti kandidata. V primeru, da kandidat vseeno angažira novega podizvajalca, je to razlog za odstop od pogodbe s strani naročnika.

Kadar kandidat izpolnjuje posamezni pogoj za sodelovanje s podizvajalcem, lahko zamenja tega podizvajalca le s podizvajalcem, ki izpolnjuje pogoj za sodelovanje, ki ga je kandidat izpolnjeval z zamenjanim podizvajalcem kot tudi vse ostale zahteve in pogoje iz razpisne dokumentacije in ZJN-3, ki se nanašajo na podizvajalce.

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Kadar namerava kandidat izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani gospodarskega subjekta neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto gospodarskega subjekta poravna podizvajalčevo terjatev do gospodarskega subjekta,

- kandidat svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu na prvi poziv, v kolikor takšnega poziva ni, pa najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Če glavni izvajalec ne ravna v skladu z navedeno zahtevo, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke 1. odstavka 112. člena ZJN-3.

Dokazila oz. zahtevana dokumentacija za podizvajalce:

- izpolnjena, podpisana in žigosana (če se žig uporablja) Priloga 2A PODATKI O PODIZVAJALCU / SUBJEKTU, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA KANDIDAT,

- sklenjen SPORAZUM O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU – v primeru prijave s podizvajalcem (med (samostojnim/vodilnim/partnerjem) kandidatom in posameznim podizvajalcem) (Obrazec 2 k Prilogi 1), v katerem mora opredeliti dela (navedba vrste/vsebine del), ki jih bo opravljal podizvajalec,

- izpolnjen, podpisan in žigosan (če se žig uporablja) Priloga 3 ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA (v primeru zahteve posameznega podizvajalca za neposredna plačila, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca),

- izpolnjen, podpisan in žigosan (če se žig uporablja) Priloga 4 POOBLASTILO KANDIDATA (v primeru zahteve posameznega podizvajalca za neposredna plačila, da naročnik na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu),

- izpolnjena, podpisana in žigosana (če se žig uporablja) Priloga 5 ESPD OBRAZEC s strani podizvajalca/ev,

- izpolnjena, podpisana in žigosana (če se žig uporablja) Priloga 6 IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA«,

- ter ostala dokazila, v kolikor/kot to izhaja iz posameznih točk v nadaljevanju razpisne dokumentacije.

Priloge se izpolnijo in priložijo za vsakega od sodelujočih podizvajalcev v prijavi ločeno.

Če kandidat nastopa s podizvajalci, mora poleg svojega priložiti tudi ločen ESPD obrazec za vsakega podizvajalca v prijavi.

V kolikor kandidat ne oddaja prijave z nobenim podizvajalcem, mu ni potrebno upoštevati določil oz. izpolniti/priložiti prilog, ki se nanašajo na podizvajalce.

    - Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Kandidat lahko za izvedbo javnega naročila oziroma v okviru prijave uporabi zmogljivosti drugih subjektov, kot to določa 81. člen ZJN-3.

Subjekt/i, katerih zmogljivosti namerava uporabiti kandidat mora/jo izpolnjevati zahtevane pogoje za sodelovanje, zanje ne smejo obstajajo razlogi za izključitev, ter morajo izpolnjevati tudi vse ostale pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije in ZJN-3, ki se nanašajo na subjekte katerih zmogljivosti namerava kandidat uporabiti.

O uporabi zmogljivosti drugih subjektov govorimo, ko drugi subjekt ni neposredno udeležen pri sami izvedbi naročila, temveč kandidatu le npr. posodi določeno opremo, tehnična sredstva, mehanizacijo itd.. Če bo drugi subjekt z zmogljivostmi, s katerimi razpolaga in na katere se sklicuje kandidat, neposredno sam izvedel del predmeta javnega naročila, potem govorimo o subjektu, ki izpolnjuje definicijo podizvajalca, zato naj ga kandidat nominira kot podizvajalca/e in ne kot subjekt/e, katerih zmogljivost uporablja kandidat v prijavi.

Dokazila oz. zahtevana dokumentacija za subjekt/e, katerih zmogljivost uporablja kandidat:

- izpolnjena, podpisana in žigosana (če se žig uporablja) Priloga 2A PODATKI O PODIZVAJALCU / SUBJEKTU, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA KANDIDAT,

- izpolnjena, podpisana in žigosana (če se žig uporablja) Priloga 5 ESPD OBRAZEC s strani s strani subjekta/ov,

- izpolnjena, podpisana in žigosana (če se žig uporablja) Priloga 6 IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA,

- ter ostala dokazila, v kolikor/kot to izhaja iz posameznih točk v nadaljevanju razpisne dokumentacije.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število subjektov, katerih zmogljivost bo kandidat uporabljal v prijavi oz. pri izvedbi predmeta javnega naročila.

Kandidat mora za vse navedene subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti, predložiti izpolnjene in podpisane zahtevane obrazce oz. zahtevano dokumentacijo iz razpisne dokumentacije, ter tudi ločen ESPD obrazec za vsak subjekt.

V kolikor kandidat za izvedbo javnega naročila ne bo uporabil zmogljivosti drugih subjektov, mu ni potrebno upoštevati določil oz. izpolniti/priložiti prilog, ki se nanašajo na subjekt/e, katerih zmogljivost uporablja kandidat v prijavi.

    - Izvedba specialnih strokovnih del

Naročnik bo v fazi izvajanja pogodbe za predmet javnega naročila, za vse izvajalce posameznih sklopov del, ki zahtevajo specialna znanja (gradnja, elektroinštalacije, strojne instalacije, I&C, montaža, ipd.), zahteval, da izkažejo tehnično, kadrovsko in strokovno usposobljenost izvajanja teh del. Ta področja ter pogoji in zahteve bodo podrobneje opredeljena v 2. fazi postopka.

Izvajalci posameznih sklopov del v skladu s to točko, bodo morali biti v fazi izvajanja pogodbe nominirani kot podizvajalci. Naknadno prijavljeni podizvajalci bodo morali izpolnjevati vse pogoje in zahteve v razpisni dokumentaciji, ki se nanašajo na podizvajalca, kot tudi pogoje in zahteve, ki bodo opredeljene v razpisni dokumentaciji 2. faze postopka. Izbrani ponudnik bo moral zanje priložiti izpolnjeno in podpisano nominacijsko dokumentacijo, v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.

  - Zaupnost podatkov in vpogled

Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih kandidat predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ta ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik pa mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke. Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov skladno s 35. členom ZJN-3.

Vpogled bo naročnik omogočil v skladu s 35. člena ZJN-3. Kandidati morajo zahtevo za vpogled pravočasno posredovati naročniku pisno na naslov: JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na elektronski naslov: sjn@jhl.si.

  - Jamstvo za napake

Izbrani ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, bo jamčil za odpravo vseh vrst napak na predmetu javnega naročila, skladno z določili pogodbe in Obligacijskega zakonika.

  - Variantna/opcijska prijava/ponudba

Naročnik ne dopušča predložitve variantne in opcijske prijave in/ali ponudbe. Naročnik bo tako prijavo/ponudbo zavrnil kot nedopustno.

  - ESPD in splošno glede dokazil

Velja za vse gospodarske subjekte:

ESPD (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila; v nadaljevanju: ESPD) predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo kandidat na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Šteje se, da gospodarske subjekte s predložitvijo ESPD obrazca izjavlja oziroma potrjuje, da izpolnjuje vse (zanj) zahtevane pogoje in zahteve naročnika, ki so določene v razpisni dokumentaciji (ne glede na to ali je naročnik v ESPD obrazcu označil in vpisal vse pogoje, ki jih zahteva v razpisni dokumentaciji), ter da bo na (morebitno) zahtevo (poziv) naročnika predložil dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje teh (zanj) zahtevanih pogojev in zahtev naročnika. Torej določila glede ESPD veljajo za vso razpisno dokumentacijo (vsa poglavja) in vse njene priloge.

Šteje se, da je gospodarski subjekt s podajo ESPD obrazca izjavi, da izpolnjuje predmetni pogoj. Naročnik bo dejansko izpolnjevanje pogojev in zahtev naročnika preverjal v skladu z dokazili oziroma na način, kot le to izhaja iz razpisne dokumentacije in iz njenih prilog ter v skladu z ZJN-3.

Subjekt mora ESPD izpolniti skrbno in v njem navesti resnične podatke, saj se v nasprotnem primeru šteje, da je podal neresnično izjavo, kar je prekršek iz 5. točke prvega odstavka oziroma 1. točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3, ki se sankcionira z globo in izločitvijo iz postopkov javnega naročanja za obdobje treh oziroma petih let.

Kandidat:

Kandidat mora v prijavi priložiti izpolnjen ESPD obrazec, ki je priloga te razpisne dokumentacije.

Skupna prijava (s partnerjem/ji), prijava s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja kandidat:

Če kandidat nastopa v skupni prijavi (s partnerjem/ji), mora poleg svojega priložiti tudi ločen ESPD obrazec za vsakega od sodelujočih partnerjev v skupni prijavi. Enako velja v primeru, če kandidat sodeluje s podizvajalci ali če se kandidat pri izkazovanju svoje sposobnosti sklicuje na druge gospodarske subjekte (priložiti je potrebno ločen ESPD obrazec zase kot kandidat, ter ločene ESPD obrazce za vsakega podizvajalca in subjekte, katerih zmogljivosti uporablja kandidat v prijavi).

    - Navodila za ESPD obrazec

Kandidat (ostali subjekti v okviru prijave) uvodoma na svoj računalnik (ali drugi elektronski medij) shrani naročnikov ESPD obrazec, ki je (v elektronski obliki v formatu .xml) na voljo na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija.

Kandidat nato na (brezplačni) spletni strani https://ejn.gov.si/espd/ (opomba: desno zgoraj se lahko izbere možnost »EN« za angleški jezik), prične z izpolnjevanjem obrazca ESPD tako, da označi, da je ponudnik in izbere možnost: »Uvoziti ESPD«. Kandidat nato izbere sedež podjetja (državo), ter za tem ukaz »Naloži« in na svojem računalniku (oz. drugem elektronskem mediju) poišče ESPD (.xml datoteko), ki ga je za potrebe predmetnega javnega naročila pripravil naročnik, kandidat pa ga je predhodno shranil na računalnik (ali drug elektronski medij). Nato kandidat začne z izpolnjevanjem ESPD obrazca, ter ga priloži k prijavi.

Naročnik lahko kandidate kadarkoli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v izjavi (ESPD).

Samostojni/vodilni kandidat, ki v sistemu e-JN oddaja prijavo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«.

Samostojni/vodilni kandidat, ki v sistemu e-JN oddaja prijavo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan. Za ostale sodelujoče samostojni/vodilni kandidat v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Naročnik lahko pred izdajo odločitve o oddaji javnega naročila od gospodarskega subjekta, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteva, da predloži najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik si pridržuje pravico, da pozove kandidat, da dopolnijo ali pojasnijo predložena dokazila.

V pomoč pri izpolnjevanju obrazca ESPD naročnik na tem mestu navaja usmeritve vezano na izpolnjevanje ESPD v Del II, oddelka A, oddelka C in oddelka D:

Del II se nanaša na informacije v povezavi z gospodarskim subjektom in ga je mogoče razčleniti na štiri oddelke:

- Oddelek A vsebuje informacije o gospodarskem subjektu in načinu oddaje prijave (samostojno ali skupaj z drugimi gospodarskimi subjekti ter ali gre za pridržano javno naročilo v skladu z 31. členom ZJN-3).

- Oddelek B vsebuje podatke o predstavnikih gospodarskega subjekta, tj. osebah, za katere ne sme obstajati razlog za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

- Oddelek C je namenjen navedbi informacij o morebitni uporabi zmogljivosti drugih subjektov.

- Oddelek D je namenjen navedbi informacij o morebitni oddaji dela javnega naročila v podizvajanje.

Del II, oddelek A: Informacije o gospodarskem subjektu:

Gospodarski subjekt navede svoje osnovne poslovne podatke. Vpis podatkov v tem delu ESPD obrazca (tj. a) in b) točka oddelka A dela II obrazca ESPD) je namenjen predstavitvi subjektov, ki so si pri javnem naročilu prirejeni, ne pa podrejeni, torej predstavitvi partnerjev in ne podizvajalcev. Kandidat je torej v tem delu dolžan navesti le podatke o vodilnem partnerju oziroma partnerjih, ne pa tudi o podizvajalcih.

Če kandidat ne oddaja skupne (partnerske) prijave, na vprašanje »Ali gospodarski subjekt sodeluje pri postopku oddaje javnega naročila skupaj z drugimi subjekti?« navede odgovor »NE«, tudi v kolikor gospodarski subjekt v prijavi nastopa s podizvajalci. Navedba »NE« v tem delu ne pomeni, da izbrani gospodarski subjekt ne nastopa s podizvajalci.

Če kandidat oddaja skupno (partnersko) prijavo, vsak partner na vprašanje »Ali gospodarski subjekt sodeluje pri postopku oddaje javnega naročila skupaj z drugimi subjekti?« navede odgovor »DA« in navede podatke o ostalih partnerjih v skupni prijavi.

Vsak izmed kandidatov, ki sodeluje v skupini, ki oddaja skupno prijavo, mora izpolniti ESPD. K skupni prijavi mora biti predloženo (vsaj) toliko izpolnjenih ESPD-jev kolikor je partnerjev, ki skupaj oddajajo prijavo.

Del II, oddelek B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta:

Gospodarski subjekt navede podatke o svojih zakonitih zastopnikih (prenos upravičenja z zakonom ali aktom družbe) oziroma osebah, ki so članice njegovega upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, vključno s podatkom o enotni matični številki občana (EMŠO). Slednji je namreč potreben za preveritev razloga za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 v slovenski uradni evidenci.

Del II, oddelek C: Informacije o uporabi zmogljivosti drugih subjektov in oddelek D: Informacije o podizvajalcih, katerih zmogljivosti gospodarski subjekt ne uporablja:

Del II, oddelek C in del II, oddelek D sta namenjena izjavi o različnih dejstvih.

Če gospodarski subjekt nastopa s podizvajalcem/podizvajalci, na zmogljivosti katerih se sklicuje za to, da bi izpolnil pogoje za sodelovanje (npr. v zvezi z zahtevanimi referencami), v delu II, oddelku C, označi odgovor »DA« in za vsakega zadevnega podizvajalca predloži ločen obrazec za ESPD. V nasprotnem primeru označi odgovor »NE«.

Če gospodarski subjekt nastopa s podizvajalcem/podizvajalci, na zmogljivosti katerih se ne sklicuje za to, da bi izpolnil pogoje za sodelovanje (torej tisti podizvajalci, ki niso zajeti v oddelku C), v delu II, oddelku D, označi odgovor »DA« in za vsakega zadevnega podizvajalca predloži ločen obrazec za ESPD.

Kadar gospodarski subjekt izpolnjuje ESPD kot:

- gospodarski subjekt, na katerega zmogljivosti se v Oddelku C Dela II svojega ESPD sklicuje kandidat, ali

- gospodarski subjekt, ki ga v Oddelku D Dela II svojega ESPD kot podizvajalca nominira kandidat,

izpolni oddelka A in B Dela II ter Del III in Del V. Del IV pa izpolni le, če je to potrebno glede na način sklicevanja kandidata na njegove zmogljivosti oziroma če to izrecno zahteva naročnik v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3.

Navodila za uporabo ESPD za kandidate so na voljo na povezavi: Navodila in obrazci.

    - Splošno glede dokazil

Kandidat mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve, ki so določene v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah, ter v ZJN-3.

V primeru, da kandidat nastopa v skupni prijavi, mora pogoje in zahteve, ki so določene v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah, izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne prijave, in sicer na način in v delu oziroma kot to izhaja iz razpisne dokumentacije in iz njenih prilog.

V primeru prijave s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja kandidat mora pogoje in zahteve, ki so določene v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah, izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih kandidat v prijavi navede, ter tudi vsak subjekt, katerih zmogljivosti uporablja kandidat, in sicer na način in v delu oziroma kot to izhaja iz razpisne dokumentacije in iz njenih prilog.

Kandidat izkaže izpolnjevanje pogojev in zahtev v razpisni dokumentaciji:

- z ESPD obrazcem kot predhodno dokazilo

ESPD obrazec mora v primeru skupne/partnerske prijave, in/ali v primeru prijave s podizvajalci in/ali primeru prijave s subjekti, katerih zmogljivost uporablja kandidat, priložiti vsak partner v prijavi, ter vsak podizvajalec in subjekt, katerega zmogljivost uporablja kandidat,

- s Prilogo 2 PODATKI O KANDIDATU V SAMOSTOJNI PRIJAVI / PARTNERJU V SKUPNI PRIJAVI oziroma s Prilogo 2A PODATKI O PODIZVAJALCU / SUBJEKTU, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA KANDIDAT kot splošni dokazili o izpolnjevanju pogojev in zahtev (v primeru prijave s podizvajalci in/ali subjekti v primeru prijave s subjekti, katerih zmogljivost uporablja kandidat), čeprav ni v posamezni točki eksplicitno navedeno kot dokazilo/način dokazovanja, s katero (posamezni) kandidat (ali partner v primeru skupne/partnerske prijave, in/ali podizvajalec v primeru prijave s podizvajalci in/ali subjekt v primeru prijave s subjekti, katerih zmogljivost uporablja kandidat) izjavlja oziroma potrjuje, da izpolnjuje vse (zanj) zahtevane pogoje in zahteve naročnika, ki so določene v razpisni dokumentacij in njenih prilogah,

- ter z ostalimi (dodatnimi/posebnimi) dokazili, v kolikor/kot to izhaja iz posameznih točk/poglavij v nadaljevanju razpisne dokumentacije in iz njenih (ločenih) prilog.

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o javnem naročilu opraviti poizvedbe o izpolnjevanju pogojev in zahtev, zato si naročnik pridržuje pravico, da kandidat na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev in zahtev v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. Če navedbe glede izpolnjevanja pogojev in zahtev ne izkazujejo resničnega stanja, jih naročnik ne bo upošteval.

  - Splošni pogoji informacijske in kibernetske varnosti Skupine JAVNI HOLDING Ljubljana

Splošni pogoji informacijske in kibernetske varnosti Skupine JAVNI HOLDING Ljubljana (v nadaljevanju: Pogoji) so:

- Ponujena informacijska rešitev mora biti skladna z Zakonom o informacijski varnosti (Ur. l. RS, št. 40/25, v nadaljevanju: ZInfV-1) in zasnovana tako, da skupini JAVNI HOLDING Ljubljana, ki jo sestavljajo obvladujoča družba JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. in povezane družbe JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. in JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. ter družbi Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. in ŽALE Javno podjetje, d.o.o. (v nadaljevanju: Skupina JAVNI HOLDING Ljubljana ali tudi naročnik) zagotavlja popoln nadzor nad sistemom, vključno z upravljanjem, vzdrževanjem, nadgradnjami, dostopom do vseh podatkov, konfiguracij in dokumentacije, pri čemer delovanje sistema ne sme biti odvisno od zunanjih storitev izbranega ponudnika, vsi operativni, zgodovinski in dnevniški podatki pa morajo biti shranjeni v lokalnem okolju naročnika;

- vse aplikacije, prilagoditve, nadgradnje, izvorna koda, konfiguracije, integracije, dokumentacija in druge intelektualne stvaritve, ki nastanejo v okviru naročila, morajo postati izključna last naročnika, izbrani ponudnik pa mora zagotoviti prenos materialnih avtorskih pravic oziroma takšen licenčni režim, da ima naročnik časovno in prostorsko neomejeno pravico uporabe, spreminjanja in nadaljnjega razvoja rešitve brez dodatnih nadomestil ali omejitev;

- oddaljen dostop do informacijskega sistema je izbranemu ponudniku dovoljen izključno za administracijo, vzdrževanje in odpravo napak le na podlagi predhodne odobritve pooblaščene osebe naročnika, po izteku odobrenega časa pa se dostop prekliče;

- v primeru nedelovanja ali nedostopnosti oddaljenega dostopa se vsi posegi izvajajo izključno s fizično prisotnostjo na lokaciji naročnika;

- vsi oddaljeni dostopi do informacijskih sistemov se praviloma beležijo in snemajo, pri čemer se zajamejo vse aktivnosti in izvedene akcije izbranega ponudnika v času trajanja dostopa;

- posnetki in zapisi oddaljenih sej se hranijo za namene zagotavljanja informacijske varnosti, sledljivosti dostopov, ugotavljanja morebitnih varnostnih incidentov ter izvajanja naknadnih analiz in nadzorov, skladno z veljavno zakonodajo in internimi akti naročnika. Izbrani ponudnik je po prenehanju pogodbe dolžan izbrisati vse podatke naročnika, s katerimi razpolaga, razen tistih, ki jih je dolžan hraniti na podlagi veljavnih predpisov. O izvedenem izbrisu mora izbrani ponudnik podati pisno izjavo naročniku v roku petih (5) delovnih dni po prenehanju pogodbe;

- naročnik zahteva, da izbrani ponudnik pred vzpostavitvijo oddaljenega dostopa posreduje podatke o statičnem IP naslovu, s katerega bo dostopal do storitev. Oddaljeni dostop je dovoljen izključno iz varnega informacijskega okolja izbranega ponudnika in je tehnično omejen na vnaprej odobrene IP naslove, pri čemer dostop iz drugih omrežij ali lokacij ni dovoljen;

- oddaljeni dostopi so strogo osebno vezani na posameznega pooblaščenega uporabnika izbranega ponudnika in niso prenosljivi; kakršnokoli posojanje, deljenje ali uporaba dostopnih podatkov s strani nepooblaščenih oseb izbranega ponudnika predstavlja hujšo kršitev vsakokrat veljavne KROVNE INFORMACIJSKE VARNOSTNE POLITIKE JAVNEGA HOLDINGA LJUBLJANA in veljavne zakonodaje;

- naročnik ima pravico, da v katerem koli trenutku in brez dodatne obrazložitve začasno ali trajno onemogoči oddaljeni dostop, kadar obstaja sum zlorabe, varnostnega incidenta, neskladnosti z varnostnimi zahtevami ali ogrožanja informacijskega sistema, pri čemer takšna omejitev ne daje izbranemu ponudniku pravice do kakršnihkoli odškodninskih ali drugih zahtevkov;

- izbrani ponudnik je dolžan naročniku na zahtevo in brez dodatnega plačila omogočiti izvoz vseh podatkov v razumnem, tehnično ustreznem in splošno uporabljenem formatu, ki omogoča nadaljnjo uporabo podatkov tudi v drugih informacijskih sistemih;

- vsa postopanja izbranega ponudnika po teh Pogojih in vse rešitve morajo biti skladne z vsakokratno veljavno slovensko zakonodajo in zakonodajo Evropske unije (EU) s področja informacijske varnosti ter priporočili in standardi, ki glede informacijske in kibernetske varnosti veljajo na področju EU in Republike Slovenije ter vsakokrat veljavno KROVNO INFORMACIJSKO VARNOSTNO POLITIKO JAVNEGA HOLDINGA LJUBLJANA;

- izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za spoštovanje teh pogojev s strani vseh gospodarskih subjektov, s katerimi izvaja predmet naročila.

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA TER OSTALI POGOJI IN ZAHTEVE

  - Okvirni opis predmeta javnega naročila

Predmet javnega naročila vsebuje:

- Inženiring, vodenje vseh del, revizija, nadzor in projektiranje celotnega projekta (PZI, PID, DZO ter vsa pripravljalna in izvedbena dokumentacija).

- Priprava celotne tehnične, varnostne in zakonodajne dokumentacije, potrebne za izvedbo in legalizacijo projekta.

- Priprava gradbišča in odlagalnih površin.

- Demontaža in odstranitev obstoječe kotlovske opreme bloka 1.

- Demontaža in odstranitev obstoječe elektro opreme bloka 1.

- Demontaža in odstranitev obstoječe turbinske opreme bloka 1.

- Demontaža in odstranitev parovodov, cevovodov, kabelskih povezav, reducirnih postaj in ostale pomožne opreme.

- Popolna demontaža in odstranitev obstoječe kotlovske opreme kotla 2.

- Popolna demontaža in odstranitev obstoječe elektro opreme kotla 2.

- Dobava in montaža celotne nove biomasne kotlovske opreme (toplotne moči 90 MWt ± 2 MWt) z napajalnima črpalkama, vrečastim filtrom in sistemom odpepeljevanja), turbinske opreme (protitlačna parna turbina) z generatorjem, grelnika daljinskega ogrevanja (DH1 in DH2) ter pripadajoče kondenzacijske ter cirkulacijske črpalke in pripadajočih ostalih sistemov ter podsistemov turbinskega postrojenja, vključno z (a ne omejeno na) novim blok transformatorjem, transformatorjem lastne rabe ter pomožnimi transformatorji, novim 110 kV priključkom novega blokovnega transformatorja z obstoječim 110 kV GIS postrojenjem ter rekonstrukcijo obstoječe strojnice glavnega pogonskega objekta (GPO).

- Dobava in montaža cevnih povezav in naprav kot so visokotlačna, srednjetlačna ter zagonska ali bypass reducirna postaja ter cevne povezave med starim in novim sistemom opremljenim z avtomatskimi odvodnjavanji. Dobava in montaža hladilnega sistema vključno z novo črpalko hladilne vode iz reke Ljubljanice.

- Dobava in montaža novega regeneracijskega grelnika povratnega kondenzata ter vso ostalo varnostno in regulacijsko opremo za nemoteno delovanje nove biomasne enote.

- Dobava in montaža izpušnih cevovodov, ventilov, dušilcev zvoka za parno izpihovanje ter čiščenje, izpiranje cevovodov in opreme (po potrebi) ter shranjevanje, praznjenje, odvoz odpadne vode in drugih tekočin.

- Začetno polnjenje hidravličnih in mazalnih sistemov ter kemičnih reagentov.

- Priprava obstoječih temeljev in turbinske mize za vgradnjo nove protitlačne parne turbine z generatorjem in grelnikoma daljinskega ogrevanja.

- Rušitvena in gradbena dela v zvezi s pripravo temeljev za namestitev nove opreme ter vsa potrebna rušitvena in gradbena dela za montažo novo-dobavljene opreme.

- Gradnja objekta za sprejem in skladiščenje biomase, vključno z avtomatskim sistemom vzorčenja in priprave vzorcev lesnih sekancev ter nadgradnjo obstoječega sistema transporta goriva.

- Navezava objektov in naprav v obstoječo tehnološko, komunalno in prometno infrastrukturo.

- Izvedba regulacije in upravljanja sistemov ter vključitev v obstoječi sistem upravljanja, zaščite, nadzora in merjenja TE-TOL.

- Dobava celotnega materiala in komponent, potrebnih za izvedbo projekta na gradbišče.

- Gradnja, montaža ter koordinacija vseh gradbenih, strojnih, elektro in I&C del.

- Spremljanje in mesečno poročanje napredka izgradnje, vključno z izdelavo 3D modela.

- Izvedba nadzora, testiranj, hladnih in vročih zagonov ter funkcionalnih in garancijskih preizkusov.

- Predaja objekta v poskusno obratovanje ter dokončni zagon elektrarne.

- Izobraževanje naročnikovega osebja in podpora v obdobju poskusnega obratovanja.

- Priprava in predložitev vse potrebne dokumentacije (kolikor ni zajeta v gornjih točkah) ter sodelovanje in podpora naročniku v postopkih za uspešno izvedbo tehničnega pregleda po upravnem postopku, pridobitvijo odločbe o odreditvi poskusnega obratovanja, uporabnega dovoljenja, dovoljenj za priklop na omrežje sistemskega operaterja (EON, ION, FON), kakor tudi vseh morebitnih drugih dovoljenj za vzpostavitev pogojev za obratovanje novo dobavljene opreme.

- Priprava in predložitev dokumentacije ter sodelovanje pri izvedbi tehničnega ali finančnega pregleda opravljenih del/storitev (vključno z vsemi podizvajalci) s strani pristojnih organov v povezavi s sofinanciranjem projekta.

Naročnik v okviru javnega naročila zahteva dobavo in vgradnjo celotne nove biomasne visokotlačne kotlovske opreme na lesne sekance z vhodno toplotno močjo 90 MWt ± 2 MWt (100% MCR), nove protitlačne parne turbine z električno močjo 20 MWe ± 2 MWe ter skupno izhodno toplotno močjo postrojenja 55 MWt ± 5 MWt. Letni neto izkoristek sistema (učinkovitost pretvorbe energije) mora biti skladen z BAT-AEPL iz BAT zaključkov za LCP (2017) in znašati najmanj 80%. Sistem mora zagotavljati normalno in zanesljivo obratovanje kotla in protitlačne parne turbine v razponu obremenitev od 50% do 110% MCR, pri čemer mora biti konstrukcijska izvedba protitlačne parne turbine prilagojena normalnim in hitrim spremembam obremenitve kotla.

Predmet javnega naročila je razviden tudi iz priloženega »Idejnega projekta: PROJEKT PROIZVODNJE TOPLOTNE IN ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV – BIOMASA, št. I-06-1947-SP-1« (v nadaljevanju tudi: idejni projekt).

Idejni projekt je priložen izključno kot informativni dokument, ki gospodarskim subjektom omogoča boljšo predstavo o predmetu javnega naročila. Idejni projekt ne predstavlja razpisne zahteve naročnika za izvedbo v njem obdelane tehnične rešitve in ne omejuje kandidatov pri izbiri tehnologije.

  - Gradbeno dovoljenje

Naročnik je za izvedbo predmeta javnega naročila pridobil gradbeno dovoljenje št. 35105-63/2024-2560-16 z dne 17. 1. 2025, za rekonstrukcijo parnega kotla 1 (N1) v bloku 1 glavnega pogonskega objekta (GPO), novogradnjo objekta za sprejem, skladiščenje in transport lesne biomase ter novogradnjo presipne postaje, ki je v Prilogi B te razpisne dokumentacije. Ker gre pri predmetu javnega naročila za objekt, pri katerem je skladno s predpisi v primeru sprememb gradbenega dovoljenja, potencialno potrebno izvesti predhodni postopek oz. presojo vplivov na okolje, vsa tveganja za kakršnokoli tehnično rešitev, zaradi katere bi bilo potrebno spreminjati izdano gradbeno dovoljenje, nosi kandidat.

- POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

  - SPLOŠNO

Za ugotavljanje sposobnosti je potrebno izpolnjevati pogoje in zahteve skladno z določbami ZJN-3 in določbami razpisne dokumentacije v tem poglavju.

V kolikor kandidat oziroma njegova prijava ne bo izpolnjevala vseh zahtev in pogojev navedenih v tem poglavju, v ostalih delih razpisne dokumentacije in vseh prilogah razpisne dokumentacije, ter v ZJN-3, bo naročnik tako prijavo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja oziroma iz postopka oddaje javnega naročila.

Kandidat izkaže izpolnjevanje pogojev in zahtev v Poglavju 3.:

- z ESPD obrazcem kot predhodno dokazilo

ESPD obrazec mora v primeru skupne/partnerske prijave, in/ali v primeru prijave s podizvajalci in/ali primeru prijave s subjekti, katerih zmogljivost uporablja kandidat, priložiti vsak partner v prijavi, ter vsak podizvajalec in subjekt, katerega zmogljivost uporablja kandidat.

- s Prilogo 2 PODATKI O KANDIDATU V SAMOSTOJNI PRIJAVI / PARTNERJU V SKUPNI PRIJAVI oziroma s Prilogo 2A PODATKI O PODIZVAJALCU / SUBJEKTU, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA KANDIDAT kot splošni dokazili o izpolnjevanju pogojev in zahtev (v primeru prijave s podizvajalci in/ali subjekti v primeru prijave s subjekti, katerih zmogljivost uporablja kandidat), čeprav ni v posamezni točki eksplicitno navedeno kot dokazilo/način dokazovanja, s katero (posamezni) kandidat (ali partner v primeru skupne/partnerske prijave, in/ali podizvajalec v primeru prijave s podizvajalci in/ali subjekt v primeru prijave s subjekti, katerih zmogljivost uporablja kandidat) izjavlja oziroma potrjuje, da izpolnjuje vse (zanj) zahtevane pogoje in zahteve naročnika, ki so določene v razpisni dokumentacij in njenih prilogah,

- ter z ostalimi (dodatnimi/posebnimi) dokazili, v kolikor/kot to izhaja iz posameznih točk v tem poglavju.

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve opraviti poizvedbe o izpolnjevanju pogojev in zahtev, zato si naročnik pridržuje pravico, da kandidat na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila/pojasnila o izpolnjevanju pogojev v Poglavju 3. Če navedbe glede izpolnjevanja pogojev in zahtev ne izkazujejo resničnega stanja, jih naročnik ne bo upošteval.

  - RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi tudi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik bo preveril izpolnjevanje pogojev iz 1., 2. in 4. odstavka 75. člena ZJN-3 preko informacijskega sistema e-Dosje, ki je namenjen elektronskem preverjanju kandidatov (partnerjev), podizvajalcev in drugih gospodarskih subjektov, na čigar zmogljivosti se sklicuje kandidat, v (predmetnih) uradnih evidencah Republike Slovenije.

Opomba za tuje gospodarske subjekte:

Gospodarski subjekt s sedežem izven Republike Slovenije, bo moral potrdila/dokazila svojega (nacionalnega) pristojnega organa predložiti sam. Zaradi hitrejšega pregleda prijav je zaželeno, da tuji gospodarski subjekti že sami v prijavi predložijo v nadaljevanju zahtevana potrdila/dokazila.

- EMŠO:

Za potrebe preverjanja v informacijskem sistemu e-Dosje gospodarski (in vsi ostali sodelujoči) subjekti v prijavi za VSE osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, navedejo EMŠO:

- v ESPD obrazec v »Del II: Informacije v povezavi z gospodarskim subjektom, B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta« (v vrstico: »Po potrebi navedite podrobne informacije o predstavništvu (njegove oblike, obseg, namen, EMŠO …«) ali

- v Prilogi 2/Prilogi 2A ali na lastnem obrazcu.

| Razlogi za izključitev: |  |
| --- | --- |
| A. | Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami (prvi odstavek 75. člena ZJN-3): Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča: - terorizem (108. člen KZ-1), - financiranje terorizma (109. člen KZ-1), - ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), - novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), - spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), - trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), - kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), - goljufija (211. člen KZ-1), - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), - poslovna goljufija (228. člen KZ-1), - goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), - preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), - ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), - zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), - zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), - zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), - nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), - nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), - ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), - ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), - pranje denarja (245. člen KZ-1), - zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), - uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), - izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), - davčna zatajitev (249. člen KZ-1), - tihotapstvo (250. člen KZ-1), - zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), - oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1), - izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), - jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), - dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), - sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), - dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), - hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). |
|  | ESPD, Del III: Razlogi za izključitev, A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami Člen 57(1) Direktive 2014/24/EU (v povezavi s členom 80 Direktive 2014/25/EU) določa naslednje razloge za izključitev: - Sodelovanje v hudodelski združbi: Gospodarskemu subjektu ali kateri koli osebi, ki je član njegovega upravnega, upravljavskega ali nadzornega organa ali je pooblaščena za zastopanje, odločanje ali nadzor v tem subjektu, je bila izrečena pravnomočna obsodba zaradi sodelovanja v hudodelski družbi, pri čemer je od obsodbe minilo največ pet let ali pa v njenem primeru še vedno velja čas izključitve, določen neposredno v obsodbi. Kot je opredeljeno v členu 2 Okvirnega sklepa Sveta 2008/841/PNZ z dne 24. oktobra 2008 o boju proti organiziranemu kriminalu (UL L 300, 11.11.2008, str. 42). - Korupcija: Gospodarskemu subjektu ali kateri koli osebi, ki je član njegovega upravnega, upravljavskega ali nadzornega organa ali je pooblaščena za zastopanje, odločanje ali nadzor v tem subjektu, je bila izrečena pravnomočna obsodba zaradi korupcije, pri čemer je od obsodbe minilo največ pet let ali pa v njenem primeru še vedno velja čas izključitve, določen neposredno v obsodbi. Kot je opredeljeno v členu 3 Konvencije o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije, UL C 195, 25.6.1997, str. 1, in členu 2(1) Okvirnega sklepa Sveta 2003/568/PNZ z dne 22. julija 2003 o boju proti korupciji v zasebnem sektorju (UL L 192, 31.7.2003, str. 54). Ta razlog za izključitev zajema tudi korupcijo, kot je opredeljena v nacionalnem pravu javnega naročnika oziroma gospodarskega subjekta. - Goljufija: Gospodarskemu subjektu ali kateri koli osebi, ki je član njegovega upravnega, upravljavskega ali nadzornega organa ali je pooblaščena za zastopanje, odločanje ali nadzor v tem subjektu, je bila izrečena pravnomočna obsodba zaradi goljufije, pri čemer je od obsodbe minilo največ pet let ali pa v njenem primeru še vedno velja čas izključitve, določen neposredno v obsodbi. V smislu člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL C 316, 27.11.1995, str. 48). - Teroristična kazniva dejanja ali kazniva dejanja, povezana s terorističnimi dejavnostmi: Gospodarskemu subjektu ali kateri koli osebi, ki je član njegovega upravnega, upravljavskega ali nadzornega organa ali je pooblaščena za zastopanje, odločanje ali nadzor v tem subjektu, je bila izrečena pravnomočna obsodba zaradi terorističnih kaznivih dejanj ali kaznivih dejanj, povezanih s terorističnimi dejavnostmi, pri čemer je od obsodbe minilo največ pet let ali pa v njenem primeru še vedno velja čas izključitve, določen neposredno v obsodbi. Kot so opredeljena v členih 1 in 3 Okvirnega sklepa Sveta z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu (UL L 164, 22.6.2002, str. 3). Ta razlog za izključitev zajema tudi spodbujanje k storitvi kaznivega dejanja, pomoč ali podporo pri tem ali poskus storitve kaznivega dejanja, kot je navedeno v členu 4 navedenega okvirnega sklepa. - Pranje denarja ali financiranje terorizma: Gospodarskemu subjektu ali kateri koli osebi, ki je član njegovega upravnega, upravljavskega ali nadzornega organa ali je pooblaščena za zastopanje, odločanje ali nadzor v tem subjektu, je bila izrečena pravnomočna obsodba zaradi pranja denarja ali financiranje terorizma, pri čemer je od obsodbe minilo največ pet let ali pa v njenem primeru še vedno velja čas izključitve, določen neposredno v obsodbi. Kot je opredeljeno členu 1 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (UL L 309, 25.11.2005, str. 15). - Delo otrok in druge oblike trgovine z ljudmi: Gospodarskemu subjektu ali kateri koli osebi, ki je član njegovega upravnega, upravljavskega ali nadzornega organa ali je pooblaščena za zastopanje, odločanje ali nadzor v tem subjektu, je bila izrečena pravnomočna obsodba zaradi dela otrok in drugih oblik trgovine z ljudmi, pri čemer je od obsodbe minilo največ pet let ali pa v njenem primeru še vedno velja čas izključitve, določen neposredno v obsodbi. Kot je opredeljeno v členu 2 Direktive 2011/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev in o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/629/PNZ (UL L 101, 15.4.2011, str. 1). |
| Popravljalni ukrepi: | Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz razlogov pod A, lahko najkasneje do roka za oddajo prijav naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje: - plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, - aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter - sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na obstoj razlogov pod A ne izključi iz postopka javnega naročanja. Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve. Gospodarski subjekt, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji, v času trajanja izključitve ni upravičen do uporabe možnosti popravljalnih ukrepov. Kadar pravnomočna sodba za kaznivo dejanje iz razlogov pod A ne določa trajanja izključitve iz postopkov javnega naročanja in naročnik oceni, da popravljalni ukrepi, ki jih je gospodarski subjekt sprejel, niso zadostni, naročnik gospodarski subjekt izloči iz postopka javnega naročanja, če od datuma izreka pravnomočne sodbe za predmetno kaznivo dejanje še ni preteklo pet let. |
| ESPD in dokazila v prijavi: | Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«). V kolikor je odgovor gospodarskega subjekta na katerega od razlogov DA, mora gospodarski subjekt v navedena polja vpisati podatke, ki jih zahteva ESPD. V primeru, da gospodarski subjekt uveljavlja popravni mehanizem, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje")?« v polje »Prosimo opišite jih*« napiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. |
|  | Pri navajanju predstavnikov gospodarskega subjekta v ESPD (v »Del II: Informacije v povezavi z gospodarskim subjektom, B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta«) je obvezna navedba EMŠO številke vseh predstavnikov, zaradi preveritve izpolnjevanja pogoja v kazenski evidenci. Pri tem posebej poudarjamo, da je potrebno navesti vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. |
|  | Zaradi hitrejšega pregleda prijav je zaželeno, da gospodarski subjekti v prijavi dostavijo tudi: - Izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstaja razlog za izključitev (za gospodarske subjekte in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa vsakega od gospodarskih subjektov v prijavi ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem), ki ni starejši od 4 mesecev šteto od roka za oddajo prijav. |
|  | Razlogi pod A veljajo za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v prijavi oziroma sodeluje pri izvedbi naročila (samostojni kandidat, član/partner skupine kandidatov, podizvajalec in subjekt, katerih zmogljivosti uporablja kandidat). Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ne uspe preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila. Gospodarski subjekt bo moral naročniku v roku, ki ga bo določil naročnik predložiti naslednja dokazila za gospodarski subjekt in vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem: - izpis iz ustrezne evidence, kakršna je kazenska evidenca in izpis ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo prijav, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo prijav, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. V primeru, da pristojni organi države ne izdajajo tovrstnih dokazil ali če ti ne zajemajo vseh primerov, gospodarski subjekt predloži zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ni predvidena, gospodarski subjekt predloži izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. |
| B. | Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost (drugi odstavek 75. člena ZJN-3): Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo prijave ali ponudbe. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 € ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe. |
|  | ESPD, Del III: Razlogi za izključitev, B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost Člen 57(2) Direktive 2014/24/EU (v povezavi s členom 80 Direktive 2014/25/EU) določa naslednje razloge za izključitev: - Plačevanje davkov: Gospodarski subjekt je kršil svoje obveznosti plačevanja davkov v državi, v kateri ima sedež, in državi članici javnega naročnika oziroma naročnika, če ta ni ista kot država sedeža. - Plačevanje prispevkov za socialno varnost: Gospodarski subjekt je kršil svoje obveznosti plačevanja prispevkov za socialno varnost v državi, v kateri ima sedež, in državi članici javnega naročnika oziroma naročnika, če ta ni ista kot država sedeža. |
| ESPD in dokazila v prijavi: | Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«). V kolikor je odgovor gospodarskega subjekta na katerega od razlogov DA, mora gospodarski subjekt v navedena polja vpisati podatke, ki jih zahteva ESPD in opisati ali je gospodarski subjekt izpolnil svoje obveznosti s plačilom ali sklenitvijo zavezujočega dogovora o plačilu zapadlih davkov ali prispevkov za socialno varnost, vključno z morebitnimi obračunanimi obrestmi ali globami. |
|  | Razlogi pod B veljajo za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v prijavi oziroma sodeluje pri izvedbi naročila (samostojni kandidat, član/partner skupine kandidatov, podizvajalec in subjekt, katerih zmogljivosti uporablja kandidat). Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ne uspe preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila. Gospodarski subjekt bo moral naročniku v roku, ki ga bo določil naročnik predložiti naslednja dokazila: - potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi. V primeru, da pristojni organi države ne izdajajo tovrstnih dokazil ali če ti ne zajemajo vseh primerov, gospodarski subjekt predloži zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ni predvidena, gospodarski subjekt predloži izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. |
| C. | Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov in kršitvijo poklicnih pravil (šesti odstavek 75. člena ZJN-3): - Gospodarski subjekt je kršil svoje obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU. - Nad gospodarskim subjektom se je začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. - Naročnik lahko z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta. - Naročnik lahko upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno tudi v primeru, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi ponudbe naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve. Organ, pristojen za varstvo konkurence, lahko ob upoštevanju zahtevnosti zadeve ali iz razlogov na strani stranke, zoper katero je podana prijava, ta rok izjemoma podaljša za največ 15 dni, o čemer mora naročnika obvestiti najpozneje zadnji dan izteka roka. - Nasprotja interesov iz drugega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi. - Izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi. - Pri gospodarskem subjektu so se pri prejšnjih pogodbah o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije. - Gospodarski subjekt je kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3. - Gospodarski subjekt je poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila. |
|  | ESPD, Del III: Razlogi za izključitev, C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov in kršitvijo poklicnih pravil Člen 57(4) Direktive 2014/24/EU (v povezavi s členom 80 Direktive 2014/25/EU) določa naslednje razloge za izključitev: - Kršitev obveznosti na področju okoljskega prava: Gospodarski subjekt je, kolikor mu je znano, kršil svoje obveznosti na področju okoljskega prava. Kot je za namene tega javnega naročila navedeno v nacionalni zakonodaji, v ustreznem obvestilu, dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali členu 18(2) Direktive 2014/24/EU - Kršitev obveznosti na področju socialnega prava: Gospodarski subjekt je, kolikor mu je znano, kršil svoje obveznosti na področju socialnega prava. Kot je za namene tega javnega naročila navedeno v nacionalni zakonodaji, v ustreznem obvestilu, dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali členu 18(2) Direktive 2014/24/EU. - Kršitev obveznosti na področju delovnega prava: Gospodarski subjekt je, kolikor mu je znano, kršil svoje obveznosti na področju delovnega prava. Kot je za namene tega javnega naročila navedeno v nacionalni zakonodaji, v ustreznem obvestilu, dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali členu 18(2) Direktive 2014/24/EU. - Stečaj: Gospodarski subjekt v stečaju. - Insolventnost: Gospodarski subjekt v postopku zaradi insolventnosti ali postopku likvidacije. - Dogovor z upniki: Gospodarski subjekt ima dogovor z upniki. - Položaj, ki je v skladu z nacionalno zakonodajo podoben stečaju: Gospodarski subjekt je v položaju, podobnem stečaju, ki nastane zaradi podobnega postopka v skladu z nacionalnimi zakoni in predpisi. - Sredstva upravlja stečajni upravitelj: Sredstva gospodarskega subjekta upravlja stečajni upravitelj ali sodišče. - Poslovne dejavnosti so začasno ustavljene: Poslovne dejavnosti gospodarskega subjekta začasno ustavljene. - Hujša kršitev poklicnih pravil: Gospodarski subjekt je zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil. Kot je za namene tega javnega naročila navedeno v nacionalni zakonodaji, v ustreznem obvestilu ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. - Dogovori z drugimi gospodarskimi subjekti z namenom izkrivljanja konkurence: Gospodarski subjekt je sklenil dogovore z drugimi gospodarskimi subjekti z namenom izkrivljanja konkurence. - Nasprotje interesov zaradi njegovega sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila: Gospodarskemu subjektu je znano nasprotje interesov zaradi njegovega sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila. Kot je za namene tega javnega naročila navedeno v nacionalni zakonodaji, v ustreznem obvestilu ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ali Členu 24 Direktive 2014/24/EU. - Neposredno ali posredno sodelovanje pri pripravi tega postopka oddaje javnega naročila: Gospodarski subjekt ali podjetje, povezano z gospodarskim subjektom, svetoval javnemu naročniku ali naročniku ali bil kako drugače vključen v pripravo postopka oddaje javnega naročila. - Predčasna odpoved pogodbe, odškodnina ali druge primerljive sankcije: Gospodarskemu subjektu se je zgodilo, da je bila prejšnja pogodba o izvedbi javnega naročila, prejšnja pogodba o izvedbi naročila, sklenjena z naročnikom, ali prejšnja koncesijska pogodba predčasno odpovedana oziroma so bile v zvezi z navedeno prejšnjo pogodbo naložene odškodnina ali druge primerljive sankcije. - Napačno prikazovanje, prikrivanje informacij, nezmožnost predložitve zahtevane dokumentacije in pridobivanje zaupnih informacij o tem postopku: Gospodarski subjekt se je znašel v enem od naslednjih položajev: a) je bil kriv resnega napačnega prikazovanja pri predložitvi informacij, ki so potrebne za preverjanje, da ni razlogov za izključitev in da so izpolnjeni pogoji za sodelovanje, b) je takšne informacije prikrival, c) dokazil na zahtevo javnega naročnika oziroma naročnika ni mogel predložiti brez odlašanja in d) je skušal neupravičeno vplivati na postopek odločanja javnega naročnika oziroma naročnika, pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku oddaje javnega naročila, ali iz malomarnosti predložil zavajajoče informacije, ki bi lahko bistveno vplivale na odločitve o izključitvi, izboru ali podelitvi naročila? |
| Izjeme: | Naročnik se lahko odloči, da iz postopka javnega naročanja ne izključi gospodarskega subjekta, pri katerem je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave. |
| Popravljalni ukrepi: | Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz razlogov pod C, lahko najkasneje do roka za oddajo prijav naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje: - plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, - aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter - sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na obstoj razlogov pod C ne izključi iz postopka javnega naročanja. Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve. Gospodarski subjekt, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji, v času trajanja izključitve ni upravičen do uporabe možnosti popravljalnih ukrepov. Kadar pravnomočna sodba za kaznivo dejanje iz razlogov pod C ne določa trajanja izključitve iz postopkov javnega naročanja in naročnik oceni, da popravljalni ukrepi, ki jih je gospodarski subjekt sprejel, niso zadostni, naročnik gospodarski subjekt izloči iz postopka javnega naročanja, če od datuma izreka pravnomočne sodbe za predmetno kaznivo dejanje še niso pretekla tri leta. |
| ESPD in dokazila v prijavi: | Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov in kršitvijo poklicnih pravil«). V kolikor je odgovor gospodarskega subjekta na katerega od razlogov DA, mora gospodarski subjekt v navedena polja vpisati podatke, ki jih zahteva ESPD. V primeru kršitev na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava ter v primeru kršitev po prejšnjih pogodbah z naročnikom, za katere gospodarski subjekt uveljavlja popravni mehanizem, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje")?« v polje »Prosimo opišite jih*« napiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. V primeru ostalih kršitev za katere gospodarski subjekt uveljavlja popravni mehanizem, te podrobno opiše ter navede razloge, na katerih utemeljuje nemoteno izvedbo pogodbe po tem javnem naročilu. |
|  | Razlogi pod C veljajo za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v prijavi oziroma sodeluje pri izvedbi naročila (samostojni kandidat, član/partner skupine kandidatov, podizvajalec in subjekt, katerih zmogljivosti uporablja kandidat). Dokazila v zvezi z b) točko šestega odstavka 75. člena ZJN-3: Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ne uspe preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila. Gospodarski subjekt bo moral naročniku v roku, ki ga bo določil naročnik predložiti naslednja dokazila: - potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi. V primeru, da pristojni organi države ne izdajajo tovrstnih dokazil ali če ti ne zajemajo vseh primerov, gospodarski subjekt predloži zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ni predvidena, gospodarski subjekt predloži izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Dokazila v zvezi z ostalimi primeri (brez b) točke) šestega odstavka 75. člena ZJN-3: Priloga 2 PODATKI O KANDIDATU V SAMOSTOJNI PRIJAVI / PARTNERJU V SKUPNI PRIJAVI; Priloga 2A PODATKI O PODIZVAJALCU / SUBJEKTU, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA KANDIDAT. |
| D. | Nacionalni razlogi za izključitev (četrti odstavek 75. člena ZJN-3): - Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja. - Pri gospodarskem subjektu je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. |
|  | ESPD, Del III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev Izključno nacionalni razlogi za izključitev: - Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja. - Pri gospodarskemu subjektu je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. - Gospodarskemu subjektu ali kateri koli osebi, ki je član njegovega upravnega, upravljalskega ali nadzornega organa ali je pooblaščena za zastopanje, odločanje ali nadzor v tem subjektu, je bila izrečena pravnomočna obsodba zaradi kršitev temeljnih pravic delavcev, pri čemer je od obsodbe minilo največ pet let ali pa v njenem primeru še vedno velja čas izključitve, določen neposredno v obsodbi. Kot je opredeljeno v 196. členu KZ-1. |
| Popravljalni ukrepi: | Gospodarski subjekt, pri katerem je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, lahko najkasneje do roka za oddajo prijav ali ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje: - plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, - aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter - sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na predmetni razlog ne izključi iz postopka javnega naročanja. Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve. Gospodarski subjekt, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji, v času trajanja izključitve ni upravičen do uporabe možnosti iz prejšnjega odstavka tega člena. |
| ESPD in dokazila v prijavi: | Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«). V kolikor je odgovor gospodarskega subjekta za primer kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno DA in uveljavlja popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navede v lastni izjavi, ki jo priloži prijavi. |
|  | Razlogi pod D veljajo za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v prijavi oziroma sodeluje pri izvedbi naročila (samostojni kandidat, član/partner skupine kandidatov, podizvajalec in subjekt, katerih zmogljivosti uporablja kandidat). Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ne uspe preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila. Gospodarski subjekt bo moral naročniku v roku, ki ga bo določil naročnik predložiti naslednja dokazila: - v zvezi z a) točko četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 lastno izjavo, - v zvezi z b) točko četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi. V primeru, da pristojni organi države ne izdajajo tovrstnih dokazil ali če ti ne zajemajo vseh primerov, gospodarski subjekt predloži zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ni predvidena, gospodarski subjekt predloži izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. |

  - POGOJI ZA SODELOVANJE

    - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

| 1. | Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež in je registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v prijavi. |
| --- | --- |
|  | ESPD, Del IV: Pogoji za sodelovanje, A: Ustreznost Člen 58(2) Direktive 2014/24/EU določa naslednje pogoje za sodelovanje: - Vpis v ustrezen poklicni register: Je vpisan v ustrezne poklicne registre, ki se vodijo v državi članici sedeža, kot je navedeno v Prilogi XI Direktive 2014/24/EU; od gospodarskih subjektov iz nekaterih držav članic se lahko zahteva, da izpolnijo druge zahteve iz navedene priloge. - Vpis v poslovni register: Je vpisan v ustrezne poslovne registre, ki se vodijo v državi članici sedeža, kot je navedeno v Prilogi XI Direktive 2014/24/EU; od gospodarskih subjektov iz nekaterih držav članic se lahko zahteva, da izpolnijo katere koli druge zahteve iz navedene priloge. |
| ESPD in dokazila v prijavi: | Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost«): - Vpis v ustrezen poklicni register: V kolikor je odgovor DA, gospodarski subjekt vpiše registracijsko številko vpisa v poklicni register in v nadaljevanju navede podatke za dostop do zbirke podatkov z informacijo o vpisu v poklicni register, če je ta brezplačno na voljo IN/ALI - Vpis v poslovni register: V kolikor je odgovor DA, gospodarski subjekt vpiše registracijsko številko vpisa v poslovni register in v nadaljevanju navede podatke za dostop do zbirke podatkov z informacijo o vpisu v poslovni register, če je ta brezplačno na voljo. ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od kandidata zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov. |
|  | Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v prijavi oziroma sodeluje pri izvedbi naročila (samostojni kandidat, vsak član skupine kandidatov v skupni prijavi, podizvajalec in subjekt, katerih zmogljivosti uporablja kandidat). Vsak gospodarski subjekt izkazuje izpolnjevanje pogoja za tisti del posla, ki ga prevzema v prijavi. Dokazilo: Priloga 9 USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI. Naročnik pridržuje pravico, da kandidat na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila/pojasnila o izpolnjevanju pogoja (npr. potrdilo o vpisu v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodji v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež, in ki odraža stanje v trenutku roka za predložitev prijav). |

    - Ekonomski in finančni položaj

| 1. | Splošni letni promet gospodarskega subjekta v poslovnih letih 2022, 2023 in 2024 oziroma če posluje manj kot tri (3) leta, v obdobju odkar posluje do konca leta 2024 mora biti najmanj v višini 30.000.000,00 EUR letno. |
| --- | --- |
|  | ESPD, Del IV: Pogoji za sodelovanje, B: Ekonomski in finančni položaj Člen 58(3) Direktive 2014/24/EU določa naslednje pogoje za sodelovanje: - Splošni letni promet: Vaš splošni letni promet za število let, ki se zahteva v ustreznem obvestilu, dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ESPD, je: IN - Ustanovitev gospodarskega subjekta: Če zahtevane informacije o (splošnem ali posebnem) prometu niso na voljo za celotno zahtevano obdobje, navedite datum, na katerega je bilo podjetje ustanovljeno ali je začel gospodarski subjekt poslovati: |
| ESPD in dokazila v prijavi: | Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj«): - Splošni letni promet: Gospodarski subjekt število let, najmanjšo vsoto in valuto (EUR) ALI - Ustanovitev gospodarskega subjekta: Gospodarski subjekt vpiše datum ustanovitve, če posluje manj kot tri (3) leta. |
|  | Pogoj mora izpolniti samostojni kandidat (v primeru samostojne prijave). V primeru skupne prijave lahko pogoj (v posameznem letu in skupno) izpolnijo kumulativno (skupaj) vsi člani/partnerji skupine kandidatov. Tega pogoja ni mogoče izpolniti s podizvajalci / z uporabo zmogljivosti drugih subjektov.. Gospodarski subjekti, katerih domača valuta ni euro (EUR), naj pri izpolnjevanju obrazca ESPD finančne podatke preračunajo na podlagi referenčnega tečaja ECB, veljavnega na dan objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil Republike Slovenije. Dokazilo: Priloga 10 EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ. Naročnik si pridržuje pravico, da kandidat na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila (npr. (ne)revidirani računovodski izkaz celotnega prometa podjetja, za zahtevano obdobje, z upoštevanjem datuma ustanovitve podjetja ali začetka poslovanja gospodarskega subjekta, ali drugo ustrezno dokazilo, iz katerega bi izhajalo izpolnjevanje pogoja). |
| 2. | Finančna poročila gospodarskega subjekta za zadnja tri poslovna leta (to so leta 2022, 2023 in 2024) ne izkazujejo izgube. |
| ESPD in dokazila v prijavi: | ESPD, Del IV: Pogoji za sodelovanje, B: Ekonomski in finančni položaj Člen 58(3) Direktive 2014/24/EU določa naslednje pogoje za sodelovanje: - Gospodarski subjekti imajo potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila. |
|  | Pogoj mora izpolniti samostojni kandidat (v primeru samostojne prijave). V primeru skupne prijave mora pogoj izpolniti vsak član/partner v skupni prijavi. |
|  | Dokazilo: Priloga 10 EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ. Naročnik si pridržuje pravico, da kandidat na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila (npr. (ne)revidirani računovodski izkaz celotnega prometa podjetja, za zahtevano obdobje, z upoštevanjem datuma ustanovitve podjetja ali začetka poslovanja gospodarskega subjekta, ali drugo ustrezno dokazilo, iz katerega bi izhajalo izpolnjevanje pogoja). |
| 3. | Bonitetna ocena gospodarskega subjekta mora biti najmanj SB6 ali boljša |
|  | ESPD, Del IV: Pogoji za sodelovanje, B: Ekonomski in finančni položaj Člen 58(3) Direktive 2014/24/EU določa naslednje pogoje za sodelovanje: Gospodarski subjekti imajo potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila. |
| ESPD in dokazila v prijavi: | Izpolnjen obrazec ESPD. Šteje se, da je gospodarski subjekt s podajo ESPD obrazca izjavil, da izpolnjuje predmetni pogoj. |
|  | Pogoj mora izpolniti samostojni kandidat (v primeru samostojne prijave). V primeru skupne prijave mora pogoj izpolniti vsak od članov (partner) skupine kandidatov v skupni prijavi. |
|  | Dokazilo: Priloga 10 EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ. Na poziv naročnika bo moral gospodarski subjekt naročniku, v roku, ki ga bo določil naročnik, predložiti naslednja dodatna dokazila, in sicer : - S.BON-1 ali S.BON-1/P ali eS.BON, ki ne sme biti starejši od 30 (trideset) dni šteto od roka za predložitev prijav ali je pridobljen najpozneje v 90 (devetdeset) dneh od roka za oddajo prijav (navedeno določilo pomeni, da mora biti dokument z bonitetno informacijo gospodarskega subjekta izdan in pripravljen znotraj navedenega obdobja). Gospodarski subjekt s sedežem v tuji državi predloži bonitetno oceno, ki jo zanj v njegovi državi pripravlja katerakoli bonitetna agencija in primerjavo njegove bonitetne ocene z lestvico bonitetnih ocen ene od naslednjih bonitetnih agencij: Standard and Poor's ali Fitch Ratings ali Moody's Investors Service. Naročnik bo pri preverjanju ustreznosti oziroma enakovrednosti bonitetne ocene upošteval primerjavo bonitetnih ocen, objavljeno na spletni strani AJPES-a na naslednji povezavi: https://www.ajpes.si/bonitetne_storitve/s.bon_ajpes/bonitetna_lestvica. Enakovrednost bonitetnih ocen bonitetnih agencij (na primeru SB6): S.BON AJPES; Standard and Poor's; Fitch Ratings; Moody's Investors Service. SB6; BB; BB; Ba. Zaradi hitrejšega pregleda prijav je zaželeno, da kandidat to dokazilo (bonitetno oceno) predloži že skupaj s prijavo (kot Priloga 10). |

Naročnik si pridržuje pravico, da kandidat na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila oz. pojasnila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.

    - Sistem vodenja kakovosti in sistem ravnanja z okoljem

Vse zahteve v tej točki se nanašajo na samostojnega kandidata (v primeru samostojne prijave), kakor tudi na vse člane/partnerje skupine kandidatov (v primeru skupne prijave).

| 1. | Gospodarski subjekt ima vzpostavljen certificiran sistem vodenja kakovosti (ISO 9001 ali enakovreden) |
| --- | --- |
|  | ESPD, Del IV: Pogoji za sodelovanje, D: Sheme za zagotavljanje kakovosti in standardi za okoljsko ravnanje Člen 62 (1) Direktive 2014/24/EU določa naslednje pogoje za sodelovanje: - Gospodarski subjekt lahko predložil potrdila, ki jih izdajo neodvisni organi in ki potrjujejo, da gospodarski subjekt upošteva zahtevane standarde za zagotavljanje kakovosti: |
| ESPD in dokazila v prijavi: | Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, D: Sheme za zagotavljanje kakovosti in standardi za okoljsko ravnanje«): - Potrdila neodvisnih organov o standardih zagotavljanja kakovosti, |
|  | Pogoj mora izpolniti samostojni kandidat (v primeru samostojne prijave). V primeru skupne prijave mora pogoj izpolniti vsak od članov (partner) skupine kandidatov v skupni prijavi.. Dokazilo: Priloga 11 SISTEM VODENJA KAKOVOSTI IN SISTEM RAVNANJA Z OKOLJEM. Naročnik si pridržuje pravico, da kandidat na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila (npr. fotokopije certifikatov sistema kakovosti). Naročnik bo priznal enakovredna potrdila, ki jih izdajo organi s sedežem v drugih državah članicah. Naročnik bo sprejel tudi druga dokazila o enakovrednih ukrepih za zagotavljanje kakovosti, če določen gospodarski subjekt iz razlogov, za katere mu ni mogoče pripisati odgovornosti, nima možnosti, da bi takšno potrdilo pridobil v ustreznem roku, pod pogojem, da dokaže, da so pri predlaganih ukrepih za zagotavljanje kakovosti upoštevani zahtevani standardi za zagotavljanje kakovosti. |
| 2. | Gospodarski subjekt ima vzpostavljen certificiran sistem ravnanja z okoljem (ISO 14001 ali enakovreden) |
|  | ESPD, Del IV: Pogoji za sodelovanje, D: Sheme za zagotavljanje kakovosti in standardi za okoljsko ravnanje Člen 62 (2) Direktive 2014/24/EU določa naslednje pogoje za sodelovanje: - Gospodarski subjekt lahko predložil potrdila, ki jih izdajo neodvisni organi in ki potrjujejo, da gospodarski subjekt upošteva zahtevane sisteme oziroma standarde za okoljsko ravnanje: |
| ESPD in dokazila v prijavi: | Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, D: Sheme za zagotavljanje kakovosti in standardi za okoljsko ravnanje«): - Potrdila neodvisnih organov o sistemih oziroma standardih za okoljsko ravnanje. |
|  | Pogoj mora izpolniti samostojni kandidat (v primeru samostojne prijave). V primeru skupne prijave mora pogoj izpolniti vsak od članov (partner) skupine kandidatov v skupni prijavi.. Dokazilo: Priloga 11 SISTEM VODENJA KAKOVOSTI IN SISTEM RAVNANJA Z OKOLJEM. Naročnik si pridržuje pravico, da kandidat na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila (npr. fotokopije certifikatov ravnanja z okoljem). Naročnik bo priznal enakovredna potrdila, ki jih izdajo organi s sedežem v drugih državah članicah. Če gospodarski subjekt iz razlogov, za katere mu ni mogoče pripisati odgovornosti, očitno nima dostopa do teh potrdil ali jih ne more pridobiti v ustreznem roku, naročnik sprejme tudi druga dokazila o ukrepih za okoljsko ravnanje, pod pogojem, da gospodarski subjekt dokaže, da so ti ukrepi enakovredni tistim, ki se zahtevajo v skladu z veljavnim sistemom ali standardom okoljskega ravnanja. |

Naročnik si pridržuje pravico, da kandidat na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila oz. pojasnila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.

    - Tehnična in strokovna/kadrovska sposobnost

V nadaljevanju navedene tehnične in strokovne/kadrovske pogoje oziroma sposobnost/i lahko kandidat izpolni samostojno, kot skupina kandidatov (partnerji) v primeru skupne prijave ali s podizvajalci oziroma subjektom, katerega zmogljivost bo kandidat uporabil (glede na dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in jih bo v okviru prijave posamezni subjekt izvajal), vendar bo moral ta subjekt (s katerim se izkazuje pogoje oziroma sposobnost) predmetna dela javnega naročila tudi izvesti.

Če bo drugi subjekt s katerim se izkazuje pogoje oziroma sposobnost in na katere se sklicuje kandidat, neposredno sam izvedel del predmeta javnega naročila, potem govorimo o subjektu, ki izpolnjuje definicijo podizvajalca, zato naj ga kandidat nominira kot podizvajalca/e in ne kot subjekt/e, katerih zmogljivost uporablja kandidat v prijavi.

Naročnik si pridržuje pravico, da kandidat na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila oziroma pojasnila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev v nadaljevanju te točke (in njenih podtočk).

      - Splošno

Naročnik zahteva sledeče splošne tehnične in kadrovski pogoje:

- Kandidat mora razpolagati z vsemi tehničnimi sredstvi in opremo, ter mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.

- Predmet prijave mora izpolnjevati vse standarde, pogoje in zahteve naročnika, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

- Kandidat mora razpolagati z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila in bodo sodelovali pri izvedbi predmetnega javnega naročila.

Dokazilo:

Priloga 2 PODATKI O KANDIDATU V SAMOSTOJNI PRIJAVI / PARTNERJU V SKUPNI PRIJAVI;

Priloga 2A PODATKI O PODIZVAJALCU / SUBJEKTU, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA KANDIDAT.

      - Tehnična sposobnost in zmogljivosti za izvedbo pogodbenih obveznosti

Kandidat (ali vodilni partner v primeru skupne prijave) mora predložiti organizacijsko strukturo  projektne izvedbene ekipe, ter izkazati, da ima na voljo zadostno in ustrezno tehnično sposobnost in zmogljivosti za izpolnitev predmeta javnega naročila.

Priložena organizacijska struktura mora vsebovati (vsaj):

- Opis metodologije vodenja projektov;

- Opis organizacije projektne izvedbene ekipe gospodarskega subjekta za sodelovanje z naročnikom;

- Programska oprema za vodenje projektov (naziv, opis in delovanje).

Dokazilo:

- Organizacijska struktura projektne izvedbene ekipe, ki jo pripravi/izdela kandidat (ali vodilni partner v primeru skupne prijave), ter priloži k Prilogi 12.

Naročnik si pridržuje pravico, da kandidat na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila oz. pojasnila o izpolnjevanju tehnične sposobnosti.

      - Strokovna (kadrovska) sposobnost in reference kadra

Pogoje v tej točki lahko kandidat izpolni samostojno, kot skupina kandidatov (partnerji) v primeru skupne prijave ali s podizvajalcem/i. Partner v skupni prijavi ali podizvajalec, s katerim kandidat izpolnjuje posamezni pogoj iz te točke, mora biti tudi dejansko vključen v izvedbo del/storitev, ki so predmet tega javnega naročila (ta subjekt oziroma oseba, s katerim se izkazuje pogoj, mora predmetna dela javnega naročila tudi izvesti).

- Splošno

Kandidat mora izkazati strokovno usposobljenost in izkušnje odgovornih oseb/strokovnjakov, ki bodo imenovani za izvajanje posameznih specifičnih nalog, kot je to razvidno v nadaljevanju. Vsaka od imenovanih odgovornih oseb/strokovnjak mora izpolnjevati zahtevane pogoje.

Kandidat mora imeti/zagotoviti strokovni kader (projektno skupino) z ustreznimi izkušnjami v energetiki in termoelektrarnah na lesno biomaso, ki pokrivajo naslednje funkcije na strani gospodarskega subjekta z okvirnimi (a neizčrpnimi) opisi nalog, ki jih naročnik od njih pričakuje:

- Vodja projekta (PM/Project Manager)

Odgovoren za celotno vodenje projekta, koordinacijo vseh deležnikov, nadzor nad časovnico, proračunom in doseganjem pogodbenih ciljev.

- Operativni vodja izvedbe projekta (SM/Site Manager)

Skrbi za organizacijo in nadzor vseh aktivnosti na gradbišču, zagotavlja varnost, kakovost in skladnost z načrtom izvedbe.

- Izvedbeni inženir za lesni-biomasni kotel (SBBE/Site Biomass Boiler Engineer)

Specialist za montažo, priklop in sodelovanje pri testiranju kotla na biomaso, zagotavlja tehnično skladnost z projektno dokumentacijo.

- Izvedbeni inženir za parno turbino (SSTE/Site Steam Turbine Engineer)

Odgovoren za montažo in povezavo parne turbine z generatorjem ter nadzor nad njenim zagonom in delovanjem.

- Strojni izvedbeni inženir (SME/Site Mechanical Engineer)

Koordinira montažo strojnih komponent (cevovodi, parovodi, črpalke, grelniki ipd.), skrbi za pravilno izvedbo strojnih del in testiranje.

- Elektro izvedbeni inženir (SEE/Site Electrical Engineer)

Koordinira izvajanje elektro del, vključno s kabliranjem in priklopom opreme, zagotavlja skladnost z varnostnimi standardi.

- Izvedbeni inženir za avtomatizacijo in regulacijo (SI&CE/Site Instrumentation and Control Engineer)

Odgovoren za vgradnjo in konfiguracijo merilnih, krmilnih in regulacijskih sistemov ter integracijo v sisteme naročnika.

- Izvedbeni inženir za zagon in testiranje obratovanja elektrarne (SCE/Site Commissioning Engineer)

Vodi postopke zagona, funkcionalnih testov in optimizacije delovanja celotnega sistema pred predajo v obratovanje.

Naročnik bo zahteval, da so zgoraj navedeni člani projektne izvedbene ekipe (z izjemo osebe pod točko a)) v času izvajanja relevantnih del fizično prisotni na gradbišču.

Naročnik s postavljenimi zahtevami za imenovani kader zahteva oblikovanje projektne izvedbene ekipe kandidata, ki bo vodila projekt in sodelovala z naročnikom. S terminom »inženir« ni podana zahteva, da morajo imenovani strokovnjaki izpolnjevati pogoje za inženirja v smislu Gradbenega zakona (GZ-1) ali Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) ali v skladu z nacionalno zakonodajo, ki ureja predmetno področje v državi sedeža gospodarskega subjekta.

Izbrani ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, lahko v času izvajanja pogodbe zamenja nominirani kader samo na podlagi predhodnega pisnega soglasja s strani naročnika in na podlagi utemeljenih razlogov (npr. daljša bolniška odsotnost, prenehanje delovnega razmerja, ipd.). Ne glede na navedeno lahko naročnik v času izvajanja pogodbe zahteva zamenjavo imenovanega strokovnjaka v primeru neustreznega izvajanja del s strani posameznega strokovnjaka. Novo nominirani kader mora izpolnjevati enake pogoje in zahteve kot jih je posamezni kader/strokovnjak, ki ga nadomešča/zamenjuje.

Pisna in ustna komunikacija med naročnikom in strokovnjaki bo potekala v slovenskem ali angleškem jeziku.

Imenovani/nominirani kader mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- ima najmanj 10 (deset) let delovnih izkušenj,

- ima tehnično izobrazbo s področja stroke dela, ki ga opravlja,

- izkazuje reference kot so navedene v nadaljevanju (opisane v točki B).

Kandidat z oddajo prijave zagotavlja naročniku, da bodo strokovnjaki, ki so navedeni v prijavi in je kandidat z njihovim imenovanjem dokazal izpolnjevanje strokovne sposobnosti, tudi dejansko izvajali dela pri naročniku.

- Reference kadra

Kandidat mora v prijavi izkazati, da je prijavljen kader, v zadnjih petnajstih (15) letih šteto od roka za predložitev prijav, strokovno pravilno, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili izvajal naslednje aktivnosti:

- Vodja projekta (PM) mora izkazati, da je vsaj dve (2) leti neprekinjeno vodil izgradnjo vsaj ene (1) termoelektrarne na lesno biomaso ali kombiniranega cikla (CHP) z najmanj 20 MW vhodne toplotne moči, ki se je uspešno zaključila s prevzemom objekta s strani investitorja.

- Operativni vodja izvedbe projekta (SM) mora izkazati, da je vsaj dve (2) leti neprekinjeno izvajal dela operativnega vodje izvedbe projekta vsaj ene (1) termoelektrarne na lesno biomaso ali kombiniranega cikla (CHP) z najmanj 20 MW vhodne toplotne moči, ki se je uspešno zaključila s prevzemom objekta s strani investitorja.

- Izvedbeni inženir za lesno-biomasni kotel (SBBE) mora izkazati, da je bil odgovorni izvedbeni inženir za izgradnji vsaj dveh (2) delujočih visokotlačnih kotlov na lesno biomaso vsak z najmanj 20 MW vhodne toplotne moči, ki sta se uspešno zaključili s prevzemom objektov s strani investitorja.

- Izvedbeni inženir za parno turbino (SSTE) mora izkazati, da je bil odgovorni izvedbeni inženir za vgradnji/montaži vsaj dveh (2) delujočih parnih turbin vsake z najmanj 5 MW električne moči, ki sta se uspešno zaključili s prevzemom objektov s strani investitorja.

- Strojni izvedbeni inženir (SME) mora izkazati, da je bil odgovorni strojni izvedbeni inženir za izgradnjo vsaj ene (1) delujoče elektrarne kombiniranega cikla (CHP) z najmanj 20 MW vhodne toplotne moči, ki se je uspešno zaključila s prevzemom objekta s strani investitorja.

- Elektro izvedbeni inženir (SEE) mora izkazati, da je bil odgovorni elektro izvedbeni inženir za izgradnjo vsaj ene (1) delujoče elektrarne z najmanj 15 MW proizvedene električne moči, ki se je uspešno zaključila s prevzemom objekta s strani investitorja.

- Izvedbeni inženir za avtomatizacijo in regulacijo (SI&CE) mora izkazati, da je bil odgovoren izvedbeni inženir za avtomatizacijo in regulacijo pri izgradnji vsaj ene (1) delujoče elektrarne kombiniranega cikla (CHP) z najmanj 20 MW vhodne toplotne moči, ki se je uspešno zaključila s prevzemom objekta s strani investitorja.

- Izvedbeni inženir za zagon in testiranje obratovanja elektrarne (SCE) mora izkazati, da je bil odgovorni izvedbeni inženir za zagon in testiranje obratovanja elektrarne pri izgradnji vsaj ene (1) delujoče elektrarne kombiniranega cikla (CHP) z najmanj 20 MW vhodne toplotne moči, ki se je uspešno zaključila s prevzemom objekta s strani investitorja.

ESPD (velja za celotno točko):

ESPD izpolnjen v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost:

- Tehnično osebje ali tehnični organi, odgovorni za nadzor kakovosti,

- Izobrazba in strokovna usposobljenost« s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v prijavi.

Šteje se, da je gospodarski subjekt s podajo ESPD obrazca izjavil, da izpolnjuje predmetni pogoj.

Dokazila v Prijavi (velja za celotno točko):

Izpolnjena in podpisana Priloga 13/1 STROKOVNA SPOSOBNOST – KADROVSKI SEZNAM, ter dokazila na poziv v nadaljevanju.

Na poziv naročnika, bo moral kandidat naročniku, v roku, ki ga bo določil naročnik, predložiti naslednja dokazila:

- Življenjepis nominiranega kadra v projektni skupini, vključno z opisom delovnih izkušenj (Priloga 13/2: ŽIVLJENJEPIS NOMINIRANEGA KADRA V PROJEKTNI SKUPINI, VKLJUČNO Z OPISOM DELOVNIH IZKUŠENJ).

- Referenčna potrdila imenovanega kadra, in sicer za vsak posamezni referenčni posel, ki ga gospodarski subjekt navaja v Prilogi 13/1, izdana s strani referenčnih naročnikov (dejanskih investitorjev/končnih naročnikov) v smislu vsebine, razvidne iz Priloge 13/3: POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV - STROKOVNJAK.

Zaradi hitrejšega pregleda prijav je zaželeno, da kandidat ta dokazila predloži že skupaj s prijavo.

V zvezi z referenčnimi zahtevami bo naročnik upošteval le zaključene projekte/referenčne posle, pri čemer se šteje kot datum zaključka dan, ko je bil projekt dokončno prevzet s podpisom Zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del (primopredajnega zapisnika), potrdila o prevzemu – Taking-over-Certificate (TOC) ali podobno.

Naročnik pričakuje, da bodo življenjepisi izkazovali zlasti pridobljeno formalno izobrazbo, pridobljene delovne izkušnje z navedbo dosedanjih delodajalcev (z navedbo področij dela – s poudarkom na povezavi z vlogo/položajem po tej točki razpisne dokumentacije, za katero je posameznik nominiran) ter po možnosti projektov, pri katerih je posameznik sodeloval (vključno z obdobjem dela in navedbo vloge, ki jo je posameznik pri vsakem od navedenih projektov opravljal).

Kandidat z oddajo prijave zagotavlja naročniku, da bodo strokovnjaki, ki so navedeni v prijavi in je kandidat z njihovim imenovanjem dokazal izpolnjevanje kadrovskih sposobnosti, tudi izvajali dela pri naročniku.

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve opraviti poizvedbe o navedenih referencah, zato si naročnik pridržuje pravico, da kandidat na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila (poleg zgoraj navedenega) o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del (npr. pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ipd.) oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorji oziroma delodajalcu. V kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno opravljenih del (navedbe oziroma reference ne izkazujejo resničnega stanja), se takšna referenca (kljub referenčnemu potrdilu) ne upošteva.

Reference mora potrditi posamezni končni naročnik/izdajatelj referenc (oziroma dejanski investitor/plačnik del). Kandidat obrazec, ki ga izpolnijo in potrdijo posamezni naročniki/izdajatelji referenc, razmnoži v potrebnem številu. Kandidat se z oddajo prijave strinja, da naročnik pri naročniku/izdajatelju reference preveri navedbe iz priloženih referenc oziroma uspešno izvedenih poslov glede kadra.

Nominiranemu strokovnjaku (s katerim se izkazuje reference) se bodo priznale reference le za tista dela, ki jih je neposredno (z lastnimi znanji in zmogljivostmi) izvedel sam, kot dejanski izvajalec del.

Gospodarski subjekt v prijavi oziroma v vlogi samostojnega kandidata, partnerja v primeru skupne prijave, podizvajalca, subjekta, katerih zmogljivost uporablja kandidat, ne more biti hkrati referenčni naročnik/izdajatelj referenc.

    - Reference

      - Reference samostojnega kandidata v primeru samostojne prijave / člana skupine kandidatov (partnerja) v primeru skupne prijave

Kandidat (v primeru samostojne prijave) ali en izmed članov (partner) skupine kandidatov (v primeru skupne prijave), mora izkazati, da je v zadnjih petnajstih (15) letih šteto od roka za predložitev prijav, strokovno pravilno, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili, sodeloval (vodil) kot samostojni izvajalec ali kot član konzorcija izvajalcev (član skupine izvajalcev) pri uspešni izvedbi vsaj enega (1) podobnega projekta, pri čemer se kot podobni projekt šteje energetski blok, ki:

- je bil uspešno prevzet s strani investitorja s podpisom Zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del (primopredajnega zapisnika), Taking-over-Certificate (TOC) ali podobno,

- ima vsaj 2.000 obratovalnih ur po uspešnem prevzemu,

- ima vhodno toplotno moč najmanj 30 MWt,

- generira vsaj 10 MWe neto električne moči (50 Hz),

- kot primarno gorivo uporablja biomaso,

- je kombinirana enota za soproizvodnjo električne in toplotne energije (angl. Combined Heat and Power – CHP), ki uporablja visokotlačni parni kotel tlaka sveže pare večje od 60 bar(a).

Dodatna obrazložitev:

Referenca (referenčni posel/projekt s katerim izkazuje referenčni pogoj) se izkaže na način, da je kandidat (v primeru samostojne prijave) ali en izmed članov (partner) skupine kandidatov (v primeru skupne prijave), referenčni posel izvedel bodisi na način, da je v tem referenčnem poslu sodeloval/nastopal kot samostojni izvajalec (da je sam izvedel ta referenčni posel/projekt), bodisi na način, da je v tem referenčnem poslu sodeloval/nastopal kot eden od članov konzorcija izvajalcev na tem referenčnem poslu, in je za izvedbo posla/projekta v razmerju do naročnika samostojno ali solidarno prevzel neposredno pogodbeno obveznost, ki je bila izpolnjena.

ESPD:

ESPD izpolnjen v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost:

- Za naročila gradenj: izvedba gradnje določene vrste

Šteje se, da je gospodarski subjekt s podajo ESPD obrazca izjavil, da izpolnjuje predmetni pogoj.

Dokazila v Prijavi:

Izpolnjena in podpisana Priloga 14/1 SEZNAM REFERENC, ter dokazila na poziv v nadaljevanju.

Na poziv naročnika, bo moral kandidat naročniku, v roku, ki ga bo določil naročnik, predložiti naslednja dokazila:

- Referenčna potrdila kandidata/partnerja, in sicer za vsak posamezni referenčni posel, ki ga kandidat navaja v Prilogi 14/1, izdana s strani referenčnih naročnikov (dejanskih investitorjev/končnih naročnikov) v smislu vsebine, razvidne iz Priloge 14/2: POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV – KANDIDAT/PARTNER.

Zaradi hitrejšega pregleda prijav je zaželeno, da kandidat ta dokazila predloži že skupaj s prijavo.

V zvezi z referenčnimi zahtevami bo naročnik upošteval le zaključene projekte/referenčne posle, pri čemer se šteje kot datum zaključka dan, ko je bil projekt dokončno prevzet s podpisom Zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del (primopredajnega zapisnika), Taking-over-Certificate (TOC) ali podobno.

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve opraviti poizvedbe o navedenih referencah, zato si naročnik pridržuje pravico, da kandidat na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila (poleg zgoraj navedenega) o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del (npr. pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ipd.) oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorji oziroma delodajalcu. V kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno opravljenih del (navedbe oziroma reference ne izkazujejo resničnega stanja), se takšna referenca (kljub referenčnemu potrdilu) ne upošteva.

Reference mora potrditi posamezni končni naročnik/izdajatelj referenc (oziroma dejanski investitor/plačnik del). Kandidat obrazec, ki ga izpolnijo in potrdijo posamezni naročniki/izdajatelji referenc, razmnoži v potrebnem številu. Kandidat se z oddajo prijave strinja, da naročnik pri naročniku/izdajatelju reference preveri navedbe iz priloženih referenc oziroma uspešno izvedenih poslov gospodarskega subjekta.

Gospodarski subjekt v prijavi oziroma v vlogi samostojnega kandidata, partnerja v primeru skupne prijave, podizvajalca, subjekta, katerih zmogljivost uporablja kandidat, ne more biti hkrati referenčni naročnik/izdajatelj referenc.

      - Ostale reference gospodarskega/ih subjekta/ov v prijavi

V kolikor kandidat kot dejanski izvajalec del nima referenc v nadaljevanju te točke, mora (v skladu z določili razpisne dokumentacije) nominirati izvajalca za zahtevano delo z ustrezno referenco (razvidno v nadaljevanju), bodisi kot člana (partnerja) skupine kandidatov v skupni prijavi ali kot podizvajalca. Na podlagi navedenega lahko torej, spodaj zahtevane referenčne pogoje kandidat izpolni samostojno, kot skupina kandidatov (partnerji) v primeru skupne prijave ali s podizvajalci, pri čemer bo moral ta gospodarski subjekt (s katerim se izkazuje reference) predmetne storitve/dela javnega naročila (za katera se bo priložila referenca v prijavi) tudi izvesti.

      - Projektant zasnove energetskega bloka

Kandidat (ali partner v skupni prijavi/nominiran podizvajalec) mora izkazati (kot nosilec reference), da je v zadnjih petnajstih (15) letih šteto od roka za predložitev prijav, strokovno pravilno, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili dejansko sodeloval (izvajal dela) kot glavni (odgovorni) projektant zasnove energetskega bloka pri uspešno izvedenih vsaj dveh (2) podobnih projektih, pri čemer se kot podobni projekt šteje energetski blok, ki:

- je bil uspešno prevzet s strani investitorja s podpisom Zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del (primopredajnega zapisnika), Taking-over-Certificate (TOC) ali podobno,

- ima vhodno toplotno moč najmanj 30 MWt,

- generira vsaj 10 MWe neto električne moči, tipa CHP (angl. Combined Heat and Power - CHP).

Veljajo samo reference, kjer je bil nosilec reference tudi dejanski izvajalec del.

      - Dobavitelj protitlačne parne turbine

Kandidat (ali partner v skupni prijavi/nominiran podizvajalec)  mora izkazati (kot nosilec reference), da je v zadnjih petnajstih (15) letih šteto od roka za predložitev prijav, strokovno pravilno, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili kot dobavitelj parne turbine dejansko sodeloval (izvajal dela) pri uspešno izvedenih vsaj dveh (2) podobnih projektih, pri čemer se kot podobni projekt šteje energetski blok, ki:

- je bil uspešno prevzet s strani investitorja, s podpisom Zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del (primopredajnega zapisnika), Taking-over-Certificate (TOC) ali podobno,

- ima parno turbino velikosti najmanj 10 MWe.

Veljajo samo reference, kjer je bil nosilec reference tudi dejanski izvajalec del.

      - Dobavitelj visokotlačnega biomasnega parnega kotla

Kandidat (ali partner v skupni prijavi/nominiran podizvajalec)  mora izkazati (kot nosilec reference), da je v zadnjih petnajstih (15) letih šteto od roka za predložitev prijav, strokovno pravilno, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili kot dobavitelj visokotlačnega biomasnega parnega kotla dejansko sodeloval (izvajal dela) pri uspešno izvedenih vsaj dveh (2) podobnih projektih, pri čemer se kot podobni projekt šteje energetski blok, ki:

- je bil uspešno prevzet s strani investitorja s podpisom Zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del (primopredajnega zapisnika), potrdila o prevzemu - Taking-over-Certificate (TOC) ali podobno,

- vključuje visokotlačni biomasni parni kotel tlaka sveže pare večje od 60 bar(a) z vhodno toplotno močjo najmanj 30 MWt.

Veljajo samo reference, kjer je bil nosilec reference tudi dejanski izvajalec del.

ESPD (velja za celotno točko):

ESPD izpolnjen v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost:

- Za naročila gradenj: izvedba gradnje določene vrste.

Šteje se, da je gospodarski subjekt s podajo ESPD obrazca izjavil, da izpolnjuje predmetni pogoj.

Dokazila v Prijavi (velja za celotno točko):

Izpolnjena in podpisana Priloga 14/1 SEZNAM REFERENC, ter dokazila na poziv v nadaljevanju.

Na poziv naročnika, bo moral kandidat naročniku, v roku, ki ga bo določil naročnik, predložiti naslednja dokazila:

- Referenčna potrdila gospodarskega subjekta, in sicer za vsak posamezni referenčni posel, ki ga kandidat navaja v Prilogi 14/1, izdana s strani referenčnih naročnikov (dejanskih investitorjev/končnih naročnikov) v smislu vsebine, razvidne iz Priloge 14/3: POTRDITEV OSTALIH REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV - GOSPODARSKI SUBJEKT.

Zaradi hitrejšega pregleda prijav je zaželeno, da kandidat ta dokazila predloži že skupaj s prijavo.

V zvezi z referenčnimi zahtevami bo naročnik upošteval le zaključene projekte/referenčne posle, pri čemer se šteje kot datum zaključka dan, ko je bil projekt dokončno prevzet s podpisom Zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del (primopredajnega zapisnika), potrdila o prevzemu – Taking-over-Certificate (TOC) ali podobno.

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve opraviti poizvedbe o navedenih referencah, zato si naročnik pridržuje pravico, da kandidat na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila (poleg zgoraj navedenega) o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del (npr. pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ipd.) oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorji oziroma delodajalcu. V kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno opravljenih del (navedbe oziroma reference ne izkazujejo resničnega stanja), se takšna referenca (kljub referenčnemu potrdilu) ne upošteva.

Reference mora potrditi posamezni končni naročnik/izdajatelj referenc (oziroma dejanski investitor/plačnik del). Kandidat obrazec, ki ga izpolnijo in potrdijo posamezni naročniki/izdajatelji referenc, razmnoži v potrebnem številu. Kandidat se z oddajo prijave strinja, da naročnik pri naročniku/izdajatelju reference preveri navedbe iz priloženih referenc oziroma uspešno izvedenih poslov gospodarskega subjekta.

Gospodarski subjekt v prijavi oziroma v vlogi samostojnega kandidata, partnerja v primeru skupne prijave, podizvajalca, subjekta, katerih zmogljivost uporablja kandidat, ne more biti hkrati referenčni naročnik/izdajatelj referenc.

    - Zavarovanje odgovornosti kandidata/partnerja v skupni prijavi

Kandidat (v primeru samostojne prijave) in vsak član (partner) skupine kandidatov (v primeru skupne prijave), bo moral imeti sklenjeno ustrezno zavarovanje odgovornosti v skladu z zahtevami, ki bodo opredeljene v 2. fazi.

Pri zavarovanju odgovornosti poklicne odgovornosti tujega kandidata oziroma tujega člana (partnerja) v skupni prijavi, mora zavarovanje kriti škodo, povzročeno v Republiki Sloveniji.

Ostali sodelujoči gospodarski subjekti morajo imeti ves čas izpolnjevanja obveznosti na osnovi tega javnega naročila sklenjena zavarovanja (skladno s področno zakonodajo), v višini zavarovalne vsote, ki je sorazmerna obsegu opravljenega dela tega gospodarskega subjekta po tem razpisu glede na ponudbeno vrednost in višino zavarovalne vsote samostojnega kandidata (nosilca posla) oziroma vodilnega člana (partnerja) v skupni prijavi. Vsebina sklenjenih zavarovanj mora pokrivati vsebino del, ki jih gospodarski subjekt izvaja.

ESPD:

ESPD s strani kandidata (v primeru samostojne prijave) oziroma vsakega člana (partnerja) skupine kandidatov (v primeru skupne prijave). Šteje se, da je gospodarski subjekt s podajo ESPD obrazca izjavil, da izpolnjuje predmetni pogoj.

Dokazila v Prijavi:

Izpolnjena in podpisana Priloga 16 ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI s strani kandidata (v primeru samostojne prijave) in vsakega člana (partnerja) skupine kandidatov (v primeru skupne prijave).

  - OSTALE ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

- Udeležba fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) mora izbrani ponudnik pred sklenitvijo pogodbe naročniku posredovati izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo kandidat/ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Izjavo bodo morali podati tudi vsi ostali gospodarski subjekti, ki nastopajo v prijavi skupaj z izbranim ponudnikom (vsi partnerji v skupni prijavi, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti uporablja kandidat v prijavi).

V primeru, da se katera izmed okoliščin, navedena v Prilogi 6: IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA tekom izvedbe projekta spremeni, je gospodarski subjekt dolžan spremembo sporočiti naročniku v roku petnajst (15) delovnih dni od nastanka spremembe.

Skladno s pogoji javnega razpisa, navedenega v točki 1.5., bo moral naročnik pri izvajanju projekta BIOMASA resornemu ministrstvu med drugim zagotavljati podatke o dejanskih prejemnikih oziroma dejanskih lastnikih prejemnikov sredstev, in sicer o izvajalcih, dejanskih lastnikih izvajalca, podizvajalcih in dejanskih lastnikih podizvajalcev, kadar delež njihovih opravljenih del presega 50.000 EUR. Posredovati je potrebno podatke o dejanskih lastnikih, kot so opredeljeni v 6. točki 3. člena Direktive 2015/849/EU, in sicer imena in priimke, datume rojstva in identifikacijske številke za DDV ali davčne identifikacijske številke.

„Dejanski lastnik“ pomeni vsako fizično osebo oziroma osebe, ki končno posedujejo ali nadzirajo stranko in/ali fizično osebo oziroma osebe, v imenu katerih se izvaja transakcija ali opravlja dejavnost, in zajema vsaj:

| (a) | v primeru gospodarskih subjektov: (i); fizično osebo oziroma osebe, ki končno posedujejo ali nadzirajo pravni subjekt prek posrednega ali neposrednega lastništva zadostnega deleža delnic ali glasovalnih pravic ali lastniškega deleža v tem subjektu, vključno z udeležbo v obliki prinosniških delnic ali prek nadzora na druge načine, z izjemo družbe, ki je uvrščena na organizirani trg in mora v skladu s pravom Unije ali primerljivimi mednarodnimi standardi, s katerimi se zagotavlja ustrezna preglednost informacij o lastništvu, spoštovati zahteve po razkritju. Imetništvo 25 % in ene delnice ali 25 % ali večodstotni lastniški delež v stranki, ki je v lasti fizične osebe, je znak neposrednega lastništva. Imetništvo 25 % in ene delnice ali 25 % ali večodstotni lastniški delež v stranki, ki je v lasti gospodarskega subjekta, ki je pod nadzorom ene ali več fizičnih oseb, ali več gospodarskih subjektov, ki so pod nadzorom iste fizične osebe oziroma oseb, je znak posrednega lastništva;. (ii); če na podlagi točke (i), potem ko so izčrpana vsa druga sredstva in kolikor ni razlogov za sum, ni identificirana nobena oseba ali če obstaja kakršen koli dvom, da je identificirana oseba dejanski lastnik oziroma so identificirane osebe dejanski lastniki, fizično osebo oziroma osebe na položaju višjega vodstva, pooblaščeni subjekti vodijo evidenco ukrepov, sprejetih z namenom identifikacije dejanskega lastništva v skladu s točko (i) in to točko;. |
| --- | --- |

| (b) | v primeru skladov: (i); ustanovitelja;. (ii); skrbnika oziroma skrbnike;. (iii); morebitnega zaščitnika;. (iv); upravičence ali, kadar je treba posameznike, ki so upravičenci pravne ureditve ali pravnega subjekta, še določiti, kategorijo oseb, v interesu katerih sta ustanovitev in delovanje pravne ureditve ali pravnega subjekta;. (v); vsako drugo fizično osebo, ki izvršuje končni nadzor nad skladom z načini neposrednega ali posrednega lastništva ali na druge načine;. |
| --- | --- |

| (c) | v primeru pravnih subjektov, kot so fundacije, in pravnih ureditev, podobnih skladom, fizična oseba oziroma fizične osebe na položaju, enakovrednem ali podobnem tistim iz točke (b). |
| --- | --- |

ESPD:

ESPD s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v prijavi. Šteje se, da je gospodarski subjekt s podajo ESPD obrazca izjavil, da izpolnjuje predmetni pogoj.

Dokazila v Prijavi:

Priloga 6: IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA s strani vseh vse gospodarskih subjektov v prijavi (samostojni kandidat, vsi partnerji v skupni prijavi, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti uporablja kandidat v prijavi).

- Naročnik bo na podlagi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, s spremembami in popravki, iz postopka oddaje javnega naročila izključil gospodarski subjekt, če se nanj ali na osebe, subjekte ali organe iz prvega odstavka člena 5.k Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, nanaša prepoved iz prvega odstavka člena 5.k Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini.

Naročnik bo v skladu s prvim odstavkom člena 5.k Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, iz postopka javnega naročanja kadarkoli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt v položaju teh navodil kot sledi:

| (a) | ruskim državljanom, fizičnim osebam, ki prebivajo v Rusiji, ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji; |
| --- | --- |

| (b) | pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa iz točke (a) tega odstavka, ali |
| --- | --- |

| (c) | fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa iz točke (a) ali (b) tega odstavka, |
| --- | --- |

vključno s podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

Zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za vse posamezne člane (partnerje) skupine kandidatov v okviru skupne prijave, za vse v prijavi navedene podizvajalce in za vse subjekte, katerih zmogljivosti uporablja kandidat.

ESPD:

ESPD s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v prijavi. Šteje se, da je gospodarski subjekt s podajo ESPD obrazca izjavil, da izpolnjuje predmetni pogoj.

Dokazila v Prijavi:

Priloga 7: IZJAVA VEZANO NA PRVI ODSTAVEK VEZANO NA PRVI ODSTAVEK ČLENA 5.K UREDBE (EU) ŠT. 833/2014 s strani vseh gospodarskih subjektov v prijavi (samostojni kandidat, vsi partnerji v skupni prijavi, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti uporablja kandidat v prijavi v smislu direktiv o javnem naročanju, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila).

- Pogoj vzajemnosti – velja za vse gospodarske subjekte, ki imajo sedež v tretjih državah

Naročnik bo iz postopka javnega naročila izključil prijave kandidatov, pri katerih v katerikoli vlogi (samostojni kandidat, član skupine kandidatov v skupni prijavi, podizvajalec, subjekt, katerih zmogljivosti uporablja kandidat v prijavi) sodeluje gospodarski subjekt s sedežem v tretjih državah, in ob roku za predložitev prijav ne bodo izkazali, da je gospodarskim subjektom s sedežem na območju Evropske unije (v nadaljevanju: EU) omogočen vzajemen dostop do trga javnih naročil v tretji državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

Ne glede na prejšnji odstavek naročnik ne bo izključil prijave kandidata, pri kateri v katerikoli vlogi (samostojni kandidat, član skupine kandidatov v skupni prijavi, podizvajalec, subjekt, katerih zmogljivosti uporablja kandidat v prijavi) sodeluje gospodarski subjekt s sedežem v tretji državi, ki ima z Republiko Slovenijo sklenjen dvo- ali večstranski mednarodni sporazum, ki gospodarskemu subjektu omogoča sodelovanje v predmetnem postopku javnega naročila v vlogi in vsebini, kot jo prevzema. Naročnik bo subjektom iz tretjih držav priznal izpolnjevanje pogoja vzajemnosti le, če je gospodarskim subjektom s sedežem na območju Republike Slovenije omogočen vzajemen dostop do trga javnih naročil v tretji državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Kot veljaven sporazum o vzajemnem dostopu do trga javnih naročil se šteje tisti sporazum, iz katerega je jasno razvidno, da je odprt dostop do trga javnih naročil v tretji državi za gospodarske subjekte, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije, pod enakopravnimi pogoji in da v tretji državi gospodarskih subjektov, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije, ne obravnavajo neenakopravno.

Gospodarski subjekti iz tretjih držav so vsi gospodarski subjekti, ki imajo sedež v državah, ki niso podpisnice Sporazuma o vladnih nabavah (GPA sporazuma) ali državah s katerimi EU ali Republika Slovenija nimata sklenjenega veljavnega sporazuma o vzajemnem dostopu do trga javnih naročil. Kot veljaven sporazum o vzajemnem dostopu do trga javnih naročil se šteje tisti sporazum iz katerega je jasno razvidno, da je odprt dostop do trga javnih naročil v tretji državi za gospodarske subjekte, ki imajo sedež na območju EU pod enakopravnimi pogoji in da v tretji državi gospodarskih subjektov, ki imajo sedež na območju EU ne obravnavajo neenakopravno.

V kolikor ima gospodarski subjekt sedež v tretji državi, ki nima sklenjenega mednarodnega sporazuma o odprtju trga javnih naročil Evropske unije, bo naročnik v fazi pregleda prijav pozval k predložitvi dokazila (kopija sporazuma), iz katerega izhaja, da ima gospodarski subjekt zagotovljen dostop do postopkov javnega naročanja v Republiki Sloveniji in da je gospodarskim subjektom s sedežem na območju Republike Slovenije omogočen vzajemen dostop do trga javnih naročil v tretji državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

ESPD:

ESPD s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v prijavi. Šteje se, da je gospodarski subjekt s podajo ESPD obrazca izjavil, da izpolnjuje predmetni pogoj.

Dokazila v Prijavi:

Priloga 8: IZJAVA O VZAJEMNOSTI S STRANI GOSPODARSKIH SUBJEKTOV IZ TRETJIH DRŽAV. Izjava mora biti podana pred pristojnim sodnim ali upravnim organom ali notarjem (zadošča, da je podpis na izjavi upravno ali notarsko overjen).

Na poziv naročnika, bo moral kandidat naročniku, v roku, ki ga bo določil naročnik, predložiti naslednja dokazila:

- dodatna dokazila, kot npr. kopija mednarodnega sporazuma, iz katerega izhaja, da ima država, v kateri ima gospodarski subjekt sedež, z EU ali Republiko Slovenijo sklenjen mednarodni sporazum in da je gospodarskim subjektom s sedežem na območju Republike Slovenije omogočen vzajemen dostop do trga javnih naročil v tretji državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

V primeru, da gospodarski subjekt v prijavi skladno s to točko nima sedež v tretjih državah, priloge/dokazil ni potrebno priložiti.

- Nasprotje interesov

Naročnik bo iz postopka javnega naročila izključil prijave kandidatov, pri katerih v katerikoli vlogi (samostojni kandidat, član skupine kandidatov v skupni prijavi, podizvajalec, subjekt, katerih zmogljivosti uporablja kandidat v prijavi) sodeluje gospodarski subjekt s katerim obstaja nasprotje interesov kot je opredeljeno v 91. členu ZJN-3 in naročnik nasprotja interesov ne bo mogel preprečiti na kakršen koli drug, milejši način.

Nasprotje interesov je položaj, kadar je oseba, ki vodi postopek javnega naročanja, ki sodeluje pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali njenih delov ali ki na kateri koli stopnji odloča v postopku javnega naročanja, neposredno ali posredno povezana z izbranim gospodarskim subjektom na način, da lahko ta povezava oziroma njen zasebni, finančni ali ekonomski interes vpliva na objektivno in nepristransko opravljanje nalog v zvezi z javnim naročilom ali vzbuja dvom o njeni objektivnosti in nepristranskosti.

- Sprejemanje pogojev, vezanih na ravnanje v skladu z načelom, »da se ne škoduje bistveno«

Samostojni kandidat, član skupine kandidatov (partner) v skupni prijavi, v prijavi navedeni podizvajalci ter subjekti, katerih zmogljivost bo kandidat uporabil, morajo v sklopu izvedbe javnega naročila vseskozi ravnati v skladu z načelom, da se ne škoduje bistveno« (ang. Do No Significant Harm (DNSH)) iz 17. člena Uredbe o taksonomiji (Uredba (EU) 2020/852 s spremembami in dopolnitvami), in sicer bodo:

- Ravnali v skladu z Oceno skladnosti naročnika z načelom, »da se ne škoduje bistveno« (v nadaljevanju: Ocena skladnosti), pripravljeno v okviru ponudbe naročnika na javni razpis Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE) za sofinanciranje izgradnje in prestrukturiranja daljinskih sistemov ogrevanja in hlajenja na OVE za obdobje 2025 do 2029, tako, da bodo izvedeli vse omilitvene ukrepe, ki izhajajo iz Ocene skladnosti, da bi se doseglo okoljske cilje iz 17. člena Uredbe o taksonomiji;

- Sodelovali z naročnikom pri pripravi posodobljene Ocene skladnosti ter se ravnali v skladu z njo;

- Pri svojem ravnanju v skladu z Oceno skladnosti in posodobljeno oceno skladnosti iz zgornjih alinej upoštevali omilitvene ukrepe in priporočila, kot jih primeroma naštevajo Smernice organa upravljanja za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno pri izvajanju Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji iz julija 2024 (objavljene na https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijskapolitika/navodila-in-smernice/), pri čemer bodo v vsakem primeru upoštevali tiste ukrepe in priporočila, ki izhajajo iz točke 5.2.5. teh smernic;

- Na zahtevo naročnika zagotovili dokazila o izpolnjevanju tehničnih meril DNSH, kot izhajajo iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2139 z dne 4. 7. 2021 o dopolnitvi Uredbe o taksonomiji, ter o upoštevanju omilitvenih ukrepov ter preostalih pogojev, kot izhajajo iz prve, druge in tretje alineje tega člena;

- Izvedli vse preostale ukrepe, ki so potrebni za to, da bo javno naročilo izvedeno skladno z načelom, »da se ne škoduje bistveno«.

Ocena skladnosti z »načelom, da se ne škoduje bistveno« s prilogo Presoja podnebne odpornosti za projekt »Projekt proizvodnje toplote in električne energije iz obnovljivih virov – BIOMASA«, september 2025 je priložena tej razpisni dokumentaciji kot Priloga C in predstavlja njen neločljivi del.

ESPD:

ESPD s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v prijavi. Šteje se, da je gospodarski subjekt s podajo ESPD obrazca izjavil, da izpolnjuje predmetni pogoj.

Dokazila v Prijavi:

Priloga 2 PODATKI O KANDIDATU V SAMOSTOJNI PRIJAVI / PARTNERJU V SKUPNI PRIJAVI;

Priloga 2A PODATKI O PODIZVAJALCU / SUBJEKTU, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA KANDIDAT.

- Sprejemanje pogojev, vezanih na izvajanje ukrepov krepitve podnebne odpornosti predmeta javnega naročila

Samostojni kandidat, član skupine kandidatov v skupni prijavi, v prijavi navedeni podizvajalci ter subjekti, katerih zmogljivost bo kandidat uporabil, morajo v sklopu izvedbe javnega naročila ravnati na način, s katerim bo zagotovljeno, da bo predmet javnega naročila podnebno odporen, in sicer se bodo:

- Ravnali v skladu z Oceno naročnika o krepitvi podnebne odpornosti infrastrukture z vidika blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja na podnebne spremembe (v nadaljevanju: Ocena o krepitvi odpornosti) in Izjavo naročnika o krepitvi podnebne odpornosti (v nadaljevanju: Izjava), ki sta bili obe pripravljeni v okviru ponudbe naročnika na javni razpis Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE) za sofinanciranje izgradnje in prestrukturiranja daljinskih sistemov ogrevanja in hlajenja na OVE za obdobje 2025 do 2029, s tem da bodo izvedli vse ukrepe in naloge, za katere je v Izjavi predvideno, da bodo izvedeni v fazi izvedbe projekta, kakor tudi preostale ukrepe, ki so predvideni v Oceni in Izjavi, ter iz katerih smiselno izhaja, da bo izvedeni v fazi izvedbe projekta, tj. z izvedbo javnega naročila;

- Sodelovali z naročnikom pri ukrepih in nalogah iz prejšnjega alineje;

- Pri svojih ravnanjih v skladu z Oceno o krepitvi odpornosti upoštevali omilitvene in prilagoditvene ukrepe, ki jih v zvezi s krepitvijo podnebne odpornosti predvidevajo Smernice organa upravljanja za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021– 2027 iz septembra 2023 (objavljene na https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/navodila-in-smernice/ );

- Zagotovili dokazila o izpolnjevanju in upoštevanju ukrepov in nalog, kot izhajajo iz prve, druge in tretje alineje.

Ocena o krepitvi odpornosti z Izjavo o krepitvi podnebne odpornosti je priložena tej razpisni dokumentaciji kot Priloga C in predstavlja njen neločljivi del.

V sklopu krepitve podnebne odpornosti se samostojni gospodarski subjekt, član skupine gospodarskih subjektov v skupni prijavi, podizvajalci ter subjekti, katerih zmogljivost bo gospodarski subjekt uporabil se, zavezujejo spoštovati načelo »energetska učinkovitost na prvem mestu« ter da bo izvedba javnega naročila skladna s ciljem podnebne nevtralnosti do leta 2050.

ESPD:

ESPD s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v prijavi. Šteje se, da je gospodarski subjekt s podajo ESPD obrazca izjavil, da izpolnjuje predmetni pogoj.

Dokazila v Prijavi:

Priloga 2 PODATKI O KANDIDATU V SAMOSTOJNI PRIJAVI / PARTNERJU V SKUPNI PRIJAVI;

Priloga 2A PODATKI O PODIZVAJALCU / SUBJEKTU, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA KANDIDAT.

- Sprejemanje pogojev, vezanih na delovanje v skladu s horizontalnimi načeli

Samostojni kandidat, član skupine kandidatov v skupni prijavi, v prijavi navedeni podizvajalci ter subjekti, katerih zmogljivost bo kandidat uporabil, bodo v sklopu izvedbe javnega naročila zagotavljali skladnost s horizontalnimi načeli iz 9. člena Uredbe (EU) 2021/1060, kar primarno zadeva upoštevanje vidikov in sprejetje ukrepov, ki smiselno zagotavljajo:

- Spoštovanje temeljnih pravic ter skladnost z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah in Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov;

- Upoštevanje in spodbujanje enakosti moških in žensk in vključevanje načela enakosti spolov ter različnih vidikov enakosti spolov;

- Preprečevanje diskriminacije na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti

pri čemer bodo pri tem upoštevali Smernice za uporabo načel Listine EU o temeljnih pravicah in Konvencije ZN o pravicah invalidov v okviru kohezijske politike iz septembra 2023 (dostopne na https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijskapolitika/navodila-in-smernice/) in Postopkovnikom za izvajanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov v skladu s Sklepom Sveta 2010/48/ES, iz septembra 2023 (objavljen na spletni strani https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijskapolitika/navodila-in-smernice/).

ESPD:

ESPD s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v prijavi. Šteje se, da je gospodarski subjekt s podajo ESPD obrazca izjavil, da izpolnjuje predmetni pogoj.

Dokazila v Prijavi:

Priloga 2 PODATKI O KANDIDATU V SAMOSTOJNI PRIJAVI / PARTNERJU V SKUPNI PRIJAVI

Priloga 2A PODATKI O PODIZVAJALCU / SUBJEKTU, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA KANDIDAT.

- Sprejemanje pogojev razpisne dokumentacije

Samostojni kandidat, član skupine kandidatov v skupni prijavi, v prijavi navedeni podizvajalci ter subjekti, katerih zmogljivost bo kandidat uporabil, morajo potrditi, da so seznanjeni z določili oziroma zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije in da se z njo strinjajo in izpolnjujejo njene zahteve (oziroma se strinjajo in izpolnjujejo njene zahteve v delu, ki se nanaša na podizvajalca/e oziroma na subjekt/e, katerih zmogljivosti bo uporabljal gospodarski subjekt).

ESPD:

ESPD s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v prijavi. Šteje se, da je gospodarski subjekt s podajo ESPD obrazca izjavil, da izpolnjuje predmetni pogoj.

Dokazila v Prijavi:

Priloga 2 PODATKI O KANDIDATU V SAMOSTOJNI PRIJAVI / PARTNERJU V SKUPNI PRIJAVI;

Priloga 2A PODATKI O PODIZVAJALCU / SUBJEKTU, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA KANDIDAT.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

  - Splošno (velja za finančna zavarovanja v nadaljevanju - točke 4.2. do 4.4.)

Kandidat/ponudnik mora (skladno z zahtevami razpisne dokumentacije) za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, naročniku predložiti zahtevane bančne garancije.

Bančna garancija mora biti nepreklicna, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv in mora biti izdana po vzorcih in v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.  Bančna garancija mora biti izdana s strani banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji.

Za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, zato mora bančna garancija vsebovati klavzulo: »Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.«

Uporabljeni jezik je slovenski. Morebitne spore v zvezi s finančnim zavarovanjem (bančno garancijo) rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po pravu Republike Slovenije.

Upravičenec do izplačila iz naslova finančnih zavarovanj je JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Uporabljena valuta je EUR. Bančne garancije, ki jih kandidat/ponudnik ne predloži na priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne smejo bistveno odstopati od vzorca bančnih garancij iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik, ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.

Finančno zavarovanje ne sme imeti naslednjega besedila: »Predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje«.

  - Zavarovanje resnosti prijave in ponudbe

Kandidat mora za zavarovanje resnosti prijave in ponudbe predložiti naročniku nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv bančno garancijo za resnost prijave in ponudbe (v skladu z vzorcem v Prilogi 15 ter v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije) v višini 1.000.000,00 EUR in z dobo veljavnosti do (vključno) dne 30. 6. 2027.

Za bančno garancijo morajo veljati Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. Bančna garancija mora biti izdana s strani banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. Uporabljeni jezik je slovenski.

Upravičenec do prejema in izplačila iz naslova finančnega zavarovanja za zavarovanje resnosti prijave in ponudbe je JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana.

Finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudbe začne teči na datum določen za predložitev prijav.

Zavarovanje resnosti ponudbe se lahko unovči iz naslednjih razlogov:

- naročnik zavarovanja (tj. kandidat) je umaknil prijavo ali ponudbo po poteku roka za prejem prijav ali ponudb, ali nedopustno spremenil prijavo ali ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani izvajalec (tj. izbrani ponudnik) na poziv upravičenca ni podpisal oziroma sklenil pogodbe o izvedbi javnega naročila; ali

- izbrani izvajalec (tj. izbrani ponudnik) ni predložil finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z razpisno dokumentacijo in sklenjeno pogodbo za izvedbo javnega naročila.

- Zahteve glede predložitve bančne garancije za resnost prijave in ponudbe

Za to zavarovanje morajo veljati Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. V skladu s temi pravili pri unovčenju garancije predložitev originalne garancije ni obvezna. Zato naročnik ne zahteva, da je kot pogoj za unovčitev finančnega zavarovanja za resnost prijave in ponudbe potrebno predložiti original zavarovanja in tako zahteva predložitev skeniranega izvoda originala izdane bančne garancije na informacijski sistem e-JN v razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

Vzorec finančnega zavarovanja (bančne garancije) za resnost prijave in ponudbe je priložen v Prilogi 15 razpisne dokumentacije.

  - Zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

Izbrani izvajalec (izbrani ponudnik) bo moral po sklenitvi pogodbe predložiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo morala biti nepreklicna, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, v skladu z vzorcem ter v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, izdana v višini 10 % pogodbene cene povečano za DDV po predpisani davčni stopnji, ter z veljavnostjo do izteka pogodbe in predvidoma še najmanj 28 koledarskih dni po podpisu Potrdila o izvedbi. Garancijo mora izdati banka s sedežem v Republiki Sloveniji v slovenskem jeziku.

Podrobne zahteve glede garancije, vključno z zahtevami in vzorcem, bodo opredeljene v razpisni dokumentaciji 2. faze postopka oddaje javnega naročila.

  - Zavarovanje vračila predplačila/avansa

Naročnik bo po sklenitvi pogodbe z izbranim izvajalcem (izbranim ponudnikom) predvidoma izplačal avans v višini 10 % pogodbene cene brez DDV, in sicer pod pogoji, določenimi v pogodbi. Pred izplačilom avansa bo moral izbrani ponudnik predložiti bančno garancijo za zavarovanje vračila predplačila (avansa). Bančna garancija bo morala biti nepreklicna, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, v skladu z vzorcem ter v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Garancijo mora izdati banka s sedežem v Republiki Sloveniji v slovenskem jeziku.

Podrobne zahteve glede garancije, vključno z zahtevami in vzorcem, bodo opredeljene v razpisni dokumentaciji 2. faze postopka oddaje javnega naročila.

- MERILA ZA IZBIRO KANDIDATOV

Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo na podlagi izračuna  »neto sedanje vrednosti« projekta (v nadaljevanju tudi »Neto sedanjo vrednost« ali NSV) v obdobju petindvajset (25) let in ponujenega roka za reklamacijo napak. V izračunu NSV bodo upoštevane tehnične lastnosti ponujenega predmeta javnega naročila, obseg proizvodnje ter z njimi povezani stroški in prihodki, in ponudbena vrednost v EUR brez DDV.

Naročnik bo podrobneje opredelil merilo za izbiro v 2. fazi postopka oddaje javnega naročila.

- NAVODILA KANDIDATOM ZA IZDELAVO PRIJAVE IN NAČIN ZA PREDLOŽITEV PRIJAVE

  - Način in navodila za predložitev prijave

    - Splošno

Kandidat mora prijavo predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Kandidat se mora pred oddajo prijave registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je kandidat že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik kandidata, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje prijav, prijavo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji prijav zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje prijave. Uporabnik z dejanjem oddaje prijave (in v 2. fazi oddaje ponudbe) izkaže in izjavi voljo v imenu kandidata (v 2. fazi ponudnika) oddati zavezujočo prijavo (v 2. fazi zavezujočo ponudbo) (18. člen Obligacijskega zakonika; Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo prijave je le-ta zavezujoča za čas, naveden v prijavi, razen če jo uporabnik kandidata umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo prijav.

Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do roka za predložitev prijave. Za oddano prijavo se šteje prijava, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. Po preteku roka za predložitev prijav le te ne bo več mogoče oddati.

Kandidat lahko do roka za oddajo prijave svojo prijavo umakne ali spremeni. Če kandidat v informacijskem sistemu e-JN svojo prijavo umakne, se šteje, da prijava ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če kandidat svojo prijavo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana prijava.

Opomba:

- Poskrbite, da boste s pripravo in oddajo prijave začeli pravočasno.

- Pri oddaji prijave je velikost datotek omejena na 500 MB na posamezno datoteko in 1,5 GB na celotno prijavno dokumentacijo (vse datoteke skupaj).

- v sistemu e-JN je omogočeno odlaganje datotek zip, xls, xlsx, docx, doc, pdf, xml, jpg, jpeg, png, tif, tiff, rtf.

- Odlaganje datotek v drugih formatih izvedete na naslednji način:

- datoteke je potrebno najprej arhivirati ("zazipati") v datoteko *.zip; v ta namen lahko uporabite funkcionalnost v sistemu Windows ali pa uporabite orodja za arhiviranje (winzip, 7zip ipd.). V izogib prevelikim datotekam priporočamo, da so predloženi skenirani dokumenti v ločljivosti 150dpi in skenirani črno/belo.

- V primeru večjega števila datotek, ki ga nameravate naložiti v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« vam predlagamo, da datoteke stisnete ("zazipate") v datoteko *.zip in jo nato naložite v del »Ostale priloge«. S tem se boste izognili težavam nalaganja večjega števila datotek v sistem e-JN.

    - Format prijave

Prijava mora biti priložena v "pdf" formatu/zapisu/datoteki (sken celotne prijave z izpolnjenimi in podpisanimi prijavnimi listinami – žig oz. žigosanje ni potrebno), razen kjer razpisna dokumentacija ne določa drugače. Kandidat lahko fizični podpis nadomesti z elektronskim podpisom, v kolikor e-JN to dopušča in ni drugače določeno z razpisno dokumentacijo. Kandidat je obvezan priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

    - Dostop do povezave za oddajo elektronske prijave

Dostop do povezave (spletnega naslova) preko katerega kandidati oddajo elektronske prijave v tem postopku javnega naročila, je kandidatom na voljo v predmetnem Obvestilu o javnem naročilu Portala JN v razdelku »B. Postopek – B.5. Elektronska predložitev«.

    - Navodila kandidatu glede nalaganja dokumentacije v sistemu e-JN

- ESPD – Kandidat/glavni partner v skupni prijavi:

Kandidat (glavni partner v skupni prijavi) mora obrazec ESPD izpolniti ter ga v xml. formatu naložiti v informacijskem sistemu e-JN v Razdelek »DOKUMENTI«, del »ESPD – ponudnik« (podpiše se z oddajo prijave - elektronski podpis).

- ESPD – Ostali sodelujoči«:

V primeru skupne prijave (s partnerji), uporabe zmogljivosti drugih subjektov in/ali podizvajalcev, mora gospodarski subjekt v informacijskem sistemu e-JN v Razdelek »SODELUJOČI«, del »ESPD – ostali sodelujoči« v pdf. formatu ali v elektronski obliki naložiti izpolnjene in podpisane ESPD obrazce za vsakega od ostalih sodelujočih subjektov (partnerje iz skupine prijave, podizvajalci in/ali ostali subjekti, katerih zmogljivost uporablja kandidat).

- Ostala prijavna dokumentacija/priloge:

Ostalo dokumentacijo/priloge iz prijave kandidat naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

Zaradi hitrejšega pregleda prijav je zaželeno (ni pa nujno), da je ostala prijavna dokumentacija/priloge priložena v vrstnem redu v skladu z razpisno dokumentacijo. Ostala prijavna dokumentacija ne bo prikazana javnosti in ostalim kandidatom/gospodarskim subjektom na odpiranju prijav.

  - Vsebina dokumentacije v prijavi

Kandidat, ki odda prijavo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v prijavi, resnični in da ustrezajo originalu.

Dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom v prijavi je navedena v nadaljevanju:

| PRIJAVA | Priloga 1 |
| --- | --- |

Kandidat v samostojni prijavi/vodilni partner v primeru skupne prijave mora Prilogo 1 izpolniti in podpisati, ter jo naložiti v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

| PRAVNI AKT O SKUPNEM NASTOPU – v primeru skupne prijave | Obrazec 1 k Prilogi 1 |
| --- | --- |

Za Obrazcem 1 k Prilogi 1 se priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan in žigosan s strani vseh članov (partnerjev) v skupni prijavi, ki sodelujejo pri izvedbi naročila. Priloga se naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

| SPORAZUM O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU – v primeru prijave s podizvajalcem | Obrazec 2 k Prilogi 1 |
| --- | --- |

Za Obrazcem 2 k Prilogi 1 se priloži Sporazum o medsebojnem sodelovanju, podpisan in žigosan s strani kandidata in podizvajalca. Priloga se naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

| PODATKI O KANDIDATU V SAMOSTOJNI PRIJAVI / PARTNERJU V SKUPNI PRIJAVI | Priloga 2 |
| --- | --- |

Prilogo je potrebno izpolniti in podpisati ter naložiti v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

Prilogo mora izpolniti in priložiti kandidat (v primeru samostojne prijave), ter vsak posamezni član  skupine (partner) v primeru skupne prijave.

| PODATKI O PODIZVAJALCU / SUBJEKTU, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA KANDIDAT | Priloga 2A |
| --- | --- |

Prilogo je potrebno izpolniti in podpisati ter naložiti v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

Priloga mora izpolniti in priložiti vsak podizvajalec v prijavi in/ali vsak subjekt, katerih zmogljivost uporablja kandidat v prijavi.

V kolikor kandidat ne oddaja prijave z nobenim podizvajalcem in/ali ne bo uporabil zmogljivost drugega subjekta, priloge ni potrebno izpolni.

| ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA | Priloga 3 |
| --- | --- |

Kandidat priloži izpolnjeno in podpisano prilogo, v kolikor nominirani podizvajalec zahteva neposredna plačila. Priloga se naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

| POOBLASTILO KANDIDATA | Priloga 4 |
| --- | --- |

Kandidat priloži izpolnjeno in podpisano prilogo, v kolikor nominirani podizvajalec zahteva neposredna plačila. Priloga se naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

| ESPD OBRAZEC | Priloga 5 |
| --- | --- |

Kandidat (oziroma glavni partner v primeru skupne prijave) mora svoj obrazec ESPD izpolniti ter ga v .pdf formatu ali v elektronski obliki (nepodpisan .xml format, ki bo podpisan hkrati z oddajo prijave) naložiti na informacijski sistem e-JN v razdelek »ESPD – kandidat«.

Za vse v prijavi navedene partnerje (v primeru skupne prijave), in/ali podizvajalce (če kandidat izvaja javno naročilo s podizvajalci) in/ali subjekte, katerih zmogljivost uporablja kandidat (v kolikor bo kandidat uporabil zmogljivosti drugih subjektov za izvedbo javnega naročila), mora kandidat izpolnjene ESPD obrazce (za vsakega od ostalih sodelujočih) v .pdf obliki ali v .xml formatu (elektronsko podpisan) naložiti na informacijski sistem e-JN v Razdelek »SODELUJOČI«, del »ESPD – ostali sodelujoči«.

Gospodarski subjekt, ki v sistemu e-JN oddaja prijavo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

| IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA | Priloga 6 |
| --- | --- |

Kandidat predloži izpolnjene in podpisane izjave s strani vseh gospodarskih subjektov, ki sodelujejo v prijavi (to je za samostojnega kandidata, vsakega posameznega člana skupine (partnerja) v primeru skupne prijave, vse podizvajalci v prijavi in/ali vse subjekte, katerih zmogljivost uporablja kandidat v prijavi). Priloga se naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

| IZJAVA VEZANO NA PRVI ODSTAVEK ČLENA 5.K UREDBE (EU) ŠT. 833/2014 | Priloga 7 |
| --- | --- |

Kandidat predloži izpolnjene in podpisane izjave s strani vseh gospodarskih subjektov, ki sodelujejo v prijavi (to je za samostojnega kandidata, vsakega posameznega člana skupine (partnerja) v primeru skupne prijave, vse podizvajalci v prijavi in/ali vse subjekte, katerih zmogljivost uporablja kandidat v prijavi). Priloga se naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

| IZJAVA O VZAJEMNOSTI S STRANI GOSPODARSKIH SUBJEKTOV IZ TRETJIH DRŽAV | Priloga 8 |
| --- | --- |

Kandidat za vse gospodarske subjekte, ki imajo sedež v tretjih državah, priloži izpolnjeno in podpisano prilogo skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. V primeru, da gospodarski subjekt v prijavi (skladno z zahtevami razpisne dokumentacije) nima sedeža v tretjih državah, priloge/dokazil ni potrebno priložiti. Priloga se naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

| USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI | Priloga 9 |
| --- | --- |

Kandidat predloži izpolnjene in podpisane priloge s strani vseh gospodarskih subjektov, ki sodelujejo v prijavi (to je za samostojnega kandidata, vsakega posameznega člana skupine (partnerja) v primeru skupne prijave, vse podizvajalci v prijavi in/ali vse subjekte, katerih zmogljivost uporablja kandidat v prijavi). Priloga se naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

| EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ | Priloga 10 |
| --- | --- |

Kandidat priloži izpolnjeno in podpisno prilogo, s strani kandidata (v primeru samostojne prijave) ali s strani vseh posameznih članov/partnerjev v primeru skupne prijave. Priloga se naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

| SISTEM VODENJA KAKOVOSTI IN SISTEM RAVNANJA Z OKOLJEM | Priloga 11 |
| --- | --- |

Kandidat priloži izpolnjeno in podpisno prilogo, s strani kandidata (v primeru samostojne prijave) ali s strani vseh posameznih članov/partnerjev v primeru skupne prijave. Priloga se naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

| ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PROJEKTNE IZVEDBENE EKIPE | Priloga 12 |
| --- | --- |

Kandidat (v primeru samostojne prijave) oziroma vodilni partner (v primeru skupne prijave), v prijavi priloži podpisano Prilogo 12, ki ji priloži organizacijsko strukturo v skladu z vsebino razpisne dokumentacije. Priloga se naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

| STROKOVNA SPOSOBNOST – KADROVSKI SEZNAM | Priloga 13/1 |
| --- | --- |

Prilogo 13/1 je potrebno izpolniti in podpisati, ter jo naložiti v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

| ŽIVLJENJEPIS NOMINIRANEGA KADRA V PROJEKTNI SKUPINI, VKLJUČNO Z OPISOM DELOVNIH IZKUŠENJ | Priloga 13/2 |
| --- | --- |

Prilogo 13/2 je potrebno izpolniti in podpisati, ter jo skupaj z življenjepisom naložiti v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV - STROKOVNJAK | Priloga 13/3 |
| --- | --- |

V prilogi kandidat (v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije) priloži izpolnjene in podpisane obrazce/potrdila (Priloga 13/3) za zahtevane reference. Kandidat razmnoži potrebno število izvodov obrazcev. Obrazce je potrebno naložiti v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

Zaradi hitrejšega pregleda prijav je zaželeno, da kandidat ta dokazila predloži že skupaj s prijavo.

| SEZNAM REFERENC | Priloga 14/1 |
| --- | --- |

Prilogo 14/1 je potrebno izpolniti in podpisati, ter jo naložiti v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV - KANDIDAT/PARTNER | Priloga 14/2 |
| --- | --- |

V prilogi kandidat (v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije) priloži izpolnjene in podpisane obrazce/potrdila (Priloga 14/2) za zahtevane reference. Kandidat razmnoži potrebno število izvodov obrazcev. Obrazce je potrebno naložiti v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

Zaradi hitrejšega pregleda prijav je zaželeno, da kandidat ta dokazila predloži že skupaj s prijavo.

| POTRDITEV OSTALIH REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV - GOSPODARSKI SUBJEKT | Priloga 14/3 |
| --- | --- |

V prilogi kandidat (v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije) priloži izpolnjene in podpisane obrazce/potrdila (Priloga 14/3) za zahtevane reference. Kandidat razmnoži potrebno število izvodov obrazcev. Obrazce je potrebno naložiti v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

Zaradi hitrejšega pregleda prijav je zaželeno, da kandidat ta dokazila predloži že skupaj s prijavo.

| FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PRIJAVE IN PONUDBE | Priloga 15 |
| --- | --- |

Kandidat mora k prijavi priložiti kopijo/scan bančne garancije za resnost prijave in ponudbe v skladu z zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije. Bančna garancija mora biti v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije in s predmetnim vzorcem (Priloga 15) finančnega zavarovanja za resnost prijave in ponudbe.

Finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudbe je potrebno naložiti v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

| ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI | Priloga 16 |
| --- | --- |

Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja mora kandidat (v primeru samostojne prijave) in vsak član (partner) skupine kandidatov (v primeru skupne prijave), predložiti izjavo, s katero se zavezuje, da bo pred začetkom izvajanja obveznosti, predložili naročniku zavarovalne police vseh gospodarskih subjektov, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbenih obveznosti.

Izjavo je potrebno naložiti v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

| POTRDILO NAROČNIKA O OGLEDU OBJEKTA | Priloga 17 |
| --- | --- |

Potrdilo prinese gospodarski subjekt na ogled objekta, kjer ga skupaj z naročnikom podpišeta. Izpolnjen in podpisan obrazec je potrebno naložiti v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

| PRIJAVA | Priloga 1 |
| --- | --- |

JAVNO NAROČILO: ENLJ-VOD-SP-170/26 – »Projekt proizvodnje toplote in električne energije iz obnovljivih virov – BIOMASA«

NAROČNIK:  JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

PRIJAVA ŠT.  ______________________________

      - KANDIDAT v SAMOSTOJNI PRIJAVI / vodilnI PARTNER V PRIMERU SKUPNE PRIJAVE

NAZIV (FIRMA) IN POSLOVNI NASLOV (SEDEŽ) SAMOSTOJNEGA KANDIDATA / VODILNEGA PARTNERJA V PRIMERU SKUPNE PRIJAVE:

      - PARTNERJI V SKUPNI PRIJAVI (izpolnite v kolikor gre za skupno prijavo)

V prijavi pri javnem naročilu poleg vodilnega partnerja (iz 1. točke te Priloge) sodelujejo naslednji partnerji:

NAZIV (FIRMA) IN POSLOVNI NASLOV (SEDEŽ) PARTNERJA, KI SODELUJE V SKUPNI PRIJAVI

      - SEZNAM PODIZVAJALCEV (izpolnite, v kolikor nastopate s podizvajalcem/i) (ki niso partner/ji iz 2. točke te Priloge v primeru skupne prijave ali subjekt/i iz 4. točke te Priloge)

NAZIV (FIRMA) IN POSLOVNI NASLOV (SEDEŽ) PODIZVAJALCA, KI SODELUJE V PRIJAVI

      - SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA KANDIDAT (izpolnite, v kolikor bo kandidat uporabljal zmogljivosti drugih subjektov) (ki niso partner/ji iz 2. točke te Priloge v primeru skupne prijave ali podizvajalec/ci iz 3. točke te Priloge)

NAZIV (FIRMA) IN POSLOVNI NASLOV (SEDEŽ) GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KATEREGA ZMOGLJIVOST UPORABLJA KANDIDAT

      - PODATKI O SUBJEKTIH (navedenih v točkah 1 – 4 te Priloge), KI BODO PREVZELI NASLEDNJE FUNKCIJE V PRIJAVI:

| Funkcija/vloga: | Naziv gospodarskega subjekta (ki je tudi naveden v točkah 1- 4 te Priloge) |
| --- | --- |
| Projektant zasnove energetskega bloka |  |
| Dobavitelj visokotlačnega biomasnega parnega kotla na lesne sekance |  |
| Dobavitelj protitlačne parne turbine |  |

      - VELJAVNOST PRIJAVE

Prijava je zavezujoča in velja do vključno 31. 3. 2027.

| (kraj, datum) | žig | (naziv gospodarskega subjekta in podpis) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Navodilo:

Kandidat obrazec v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!

| PRAVNI AKT O SKUPNEM NASTOPU – v primeru skupne prijave | Obrazec 1 k Prilogi 1 |
| --- | --- |

Za Obrazcem 1 k Prilogi 1 se priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan in žigosan s strani vseh članov skupine kandidatov (partnerjev) v okviru skupne prijave, ki sodelujejo pri izvedbi naročila.

| SPORAZUM O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU – v primeru prijave s podizvajalcem | Obrazec 2 k Prilogi 1 |
| --- | --- |

Za Obrazcem 2 k Prilogi 1 se priloži Sporazum o medsebojnem sodelovanju, podpisan in žigosan s strani samostojnega kandidata (oziroma vodilnega partnerja v primeru skupne prijave) in podizvajalca.

| PODATKI O KANDIDATU V SAMOSTOJNI PRIJAVI / PARTNERJU V SKUPNI PRIJAVI | Priloga 2 |
| --- | --- |

IZJAVA IN PODATKI ZA

KANDIDATA V SAMOSTOJNI PRIJAVI / PARTNERJA V PRIMERU SKUPNE PRIJAVE

JAVNO NAROČILO: ENLJ-VOD-SP-170/26 – »Projekt proizvodnje toplote in električne energije iz obnovljivih virov – BIOMASA«

V prijavi nastopamo kot (ustrezno označiti):

- samostojni kandidat (v primeru samostojne prijave)

- vodilni partner (v primeru skupne prijave)

- partner (v primeru skupne prijave)

| PODATKI O KANDIDATU/PARTNERJU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv/firma gospodarskega subjekta |  |  |
| Poslovni naslov |  |  |
| Matična številka gospodarskega subjekta |  |  |
| Identifikacijska številka za DDV in davčna številka gospodarskega subjekta |  |  |
| Transakcijski račun gospodarskega subjekta in banka, IBAN, SWIFT (Subjekt vpiše VSE svoje odprte transakcijske račune - v Sloveniji in tujini) |  |  |
| KONTAKTNI PODATKI |  |  |
| Kontaktna oseba (ime in priimek): |  |  |
| Telefon: |  |  |
| Elektronska pošta: |  |  |
| OSTALI PODATKI |  |  |
| PODATKI O PREVZETEM DELU JAVNEGA NAROČILA – navedba vrste/vsebine dela javnega naročila, ki ga v zvezi s predmetnim javnim naročilom prevzema subjekt: |  |  |
| VSE osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem | Ime in priimek | Funkcija |
| Gospodarski subjekt je MSP* (DA/NE): *MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES |  |  |

PODPISANI KANDIDAT (V PRIMERU SAMOSTOJNE PRIJAVE) OZIROMA PARTNER (V PRIMERU SKUPNE PRIJAVE) IZJAVLJAMO IN SE ZAVEZUJEMO, DA:

- smo v celoti proučili in smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije (in posledično z vsebino njenih prilog) ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami oziroma spremembami, ter da se strinjamo z vsemi pogoji in zahtevami v razpisni dokumentaciji (in v njenih prilogah) (opisi, določila, zahteve, pogoji, tehnična specifikacija in ostale tehnične zahteve, zahteve glede finančnih zavarovanj itd.) predmetnega javnega naročila brez kakršnihkoli omejitev in da jih tudi v celoti izpolnjujemo;

- bomo na zahtevo naročnika predložiti dodatna dokazila oziroma pojasnila za preveritev izpolnjevanja pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije;

- v kolikor nastopamo kot vodilni partner ali partner v skupni prijavi potrjujemo, da smo neomejeno solidarno odgovorni za izvedbo del in da je vodilni partner pooblaščen za sprejemanje obveznosti in navodil za in v imenu vsakega in vseh partnerjev;

- smo pri sestavi prijave in bomo pri izvedbi naročila, če bomo izbrani, upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje in drugih veljavnih obvezujočih predpisov, vključno z določili Zakona o varnosti in zdravju pri delu ter drugih predpisov v zvezi z delovnimi pogoji in s področja zaposlovanja, ki veljajo v Republiki Sloveniji;

- v predloženih dokumentih nismo podali neresničnih ali zavajajočih podatkov in da vsi podatki navedeni v prijavi ustrezajo dejanskemu stanju, ter da, lahko naročnik (kadarkoli) preveri v prijavi navedene podatke;

- dajemo soglasje naročniku za morebitno obdelavo osebnih podatkov, s katerimi se lahko naročnik seznani v okviru prijave in katere lahko (upoštevajoč zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov) obdeluje zaradi potreb oddaje predmetnega javnega naročila oziroma pri pregledu in ocenjevanju prijav in za čas hrambe kot to določa zakon, ki ureja javna naročanja, prav tako pa zagotavljamo, da imamo ustrezno pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov vseh oseb, ki bodo sodelovale v postopku javnega naročanja in kasnejšega izvajanja javnega naročila;

- bomo naročniku poravnali vso škodo, ki bi jo povzročili, če bi se v postopku oddaje in/ali izvajanja javnega naročila ugotovilo, da so v prijavi navedeni podatki neresnični ali zavajajoči;

- razumemo in smo v celoti seznanjeni, da se naročnik ne obvezuje sprejeti katerokoli prijavo, ki jo je prejel, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse prijave ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe o oddaji javnega naročila, ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave prijave, stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička oziroma ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov, katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 in nadaljnji);

- da smo seznanjeni in sprejemamo pogoje, vezane na ravnanje v skladu z načelom, »da se ne škoduje bistveno« (točka 3.4. podtočka E. razpisne dokumentacije),

- da smo seznanjeni in sprejemamo pogoje, vezane na izvajanje ukrepov krepitve podnebne odpornosti predmeta javnega naročila (točka 3.4., podtočka F. razpisne dokumentacije),

- da smo seznanjeni in sprejemamo pogoje, vezane na delovanje v skladu s horizontalnimi načeli (točka 3.4., podtočka G. razpisne dokumentacije).

| (kraj, datum) | žig | (naziv gospodarskega subjekta in podpis) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Navodilo:

Razmnožen obrazec Priloge 2 mora izpolniti kandidat in VSI partnerji v skupni prijavi.

Kandidat Prilogo v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!

| PODATKI O PODIZVAJALCU / SUBJEKTU, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA KANDIDAT | Priloga 2 A |
| --- | --- |

IZJAVA IN PODATKI ZA

PODIZVAJALCA / SUBJEKTA, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA KANDIDAT

Javno naročilo: ENLJ-VOD-SP-170/26 – »Projekt proizvodnje toplote in električne energije iz obnovljivih virov – BIOMASA«

V prijavi nastopamo kot (ustrezno označiti):

- podizvajalec

- subjekt, katerega zmogljivost uporablja kandidat

| PODATKI O PODIZVAJALCU / SUBJEKTU KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA KANDIDAT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv/firma gospodarskega subjekta |  |  |
| Poslovni naslov |  |  |
| Matična številka gospodarskega subjekta |  |  |
| Identifikacijska številka za DDV in davčna številka gospodarskega subjekta |  |  |
| Transakcijski račun gospodarskega subjekta in banka, IBAN, SWIFT (Subjekt vpiše VSE svoje odprte transakcijske račune - v Sloveniji in tujini) |  |  |
| KONTAKTNI PODATKI |  |  |
| Kontaktna oseba (ime in priimek): |  |  |
| Telefon: |  |  |
| Elektronska pošta: |  |  |
| OSTALI PODATKI |  |  |
| PODATKI O PREVZETEM DELU JAVNEGA NAROČILA – navedba vrste/vsebine dela javnega naročila, ki ga v zvezi s predmetnim javnim naročilom prevzema subjekt: |  |  |
| VSE osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem | Ime in priimek | Funkcija |
| Gospodarski subjekt je MSP* (DA/NE): *MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES |  |  |

PODPISANI PODIZVAJALEC / SUBJEKT, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA KANDIDAT, IZJAVLJAMO IN SE ZAVEZUJEMO, DA:

- glede na dela/dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in jih bo v okviru prijave posamezni podizvajalec/subjekt izvajal, smo seznanjeni ter se strinjamo in izpolnjujemo vse pogoje in zahteve razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve, pogoji, itd…) predmetnega javnega naročila, ki se nanašajo na podizvajalca/e oziroma na subjekt/e, katerih zmogljivosti bo uporabljal kandidat;

- v predloženih dokumentih nismo podali neresničnih ali zavajajočih podatkov in da vsi podatki navedeni v prijavi ustrezajo dejanskemu stanju, ter da, lahko naročnik (kadarkoli) preveri v prijavi navedene podatke;

- dajemo soglasje naročniku za morebitno obdelavo osebnih podatkov, s katerimi se lahko naročnik seznani v okviru prijave in katere lahko (upoštevajoč zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov) obdeluje zaradi potreb oddaje predmetnega javnega naročila oziroma pri pregledu in ocenjevanju prijav in za čas hrambe kot to določa zakon, ki ureja javna naročanja, prav tako pa zagotavljamo, da imamo ustrezno pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov vseh oseb, ki bodo sodelovale v postopku javnega naročanja in kasnejšega izvajanja javnega naročila;

- nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov, katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 in nadaljnji);

- da smo seznanjeni in sprejemamo pogoje, vezane na ravnanje v skladu z načelom, »da se ne škoduje bistveno« (točka 3.4. podtočka E. razpisne dokumentacije),

- da smo seznanjeni in sprejemamo pogoje, vezane na izvajanje ukrepov krepitve podnebne odpornosti predmeta javnega naročila (točka 3.4., podtočka F. razpisne dokumentacije),

- da smo seznanjeni in sprejemamo pogoje, vezane na delovanje v skladu s horizontalnimi načeli (točka 3.4., podtočka G. razpisne dokumentacije).

| (kraj, datum) | žig | (naziv gospodarskega subjekta in podpis) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Navodilo:

Razmnožen obrazec Priloge 2A morajo izpolniti VSI podizvajalci in subjekti katerih zmogljivost uporablja kandidat.

Kandidat prilogo v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!

| ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA | Priloga 3 |
| --- | --- |

Podizvajalec: ______________________________________________________________________________________ (naziv in poslovni naslov), ki nastopamo kot podizvajalec pri kandidatu

_____________________________________________________________________________________________________________

za izvedbo javnega naročila št. ENLJ-VOD-SP-170/26 – »Projekt proizvodnje toplote in električne energije iz obnovljivih virov – BIOMASA«

S podpisom te izjave (ustrezno označiti):

- zahtevam

- ne zahtevam

neposredno plačilo za dela, izvedena na podlagi predmetnega javnega naročila.

V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo – izpolniti le, ko podizvajalec zahteva neposredno plačilo (ustrezno označiti):

- soglašam

- ne soglašam

da naročnik JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, naše terjatve do izvajalca (kandidata, pri katerem nastopamo kot podizvajalec), v zvezi z izvedbo predmetnega javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun št. ……………………………………….…..………….., odprt pri ……………………………………….……….. (navedba banke) in sicer na podlagi izstavljenih situacij oziroma računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec (kandidat, pri katerem nastopamo kot podizvajalec) in bodo priloga računu oziroma situaciji, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec (kandidat, pri katerem nastopamo kot podizvajalec).

| (kraj, datum) | žig | (naziv podizvajalca ter podpis) |
| --- | --- | --- |

Opomba:

Obrazec se izpolni in podpiše kadar namerava kandidat izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, ter posledično služi kot priloga k pogodbi o izvedbi javnega naročila.

V primeru, da kandidat ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, obrazca ni potrebno izpolniti.

Navodilo:

Kandidat obrazec v okviru sistema e-JN naloži ločeno v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!

| POOBLASTILO KANDIDATA | Priloga 4 |
| --- | --- |

Kandidat/vodilni partner: ______________________________________________________________________ (naziv in poslovni naslov)

za izvedbo javnega naročila št. ENLJ-VOD-SP-170/26 – »Projekt proizvodnje toplote in električne energije iz obnovljivih virov – BIOMASA« ter v skladu s 94. členom ZJN-3

POOBLAŠČAMO

naročnika JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje naše obveznosti do naslednjih podizvajalcev:

| Št. | NAZIV IN POSLOVNI NASLOV PODIZVAJALCA |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| : |  |

| (kraj, datum) | žig | (naziv kandidata/vodilnega partnerja in podpis) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Opomba:

Obrazec se izpolni in podpiše kadar namerava kandidat izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, ter posledično služi kot priloga k pogodbi o izvedbi javnega naročila.

V primeru, da kandidat ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, obrazca ni potrebno izpolniti.

Navodilo:

Glavni izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Kandidat obrazec v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!

| ESPD OBRAZEC | Priloga 5 |
| --- | --- |

Kandidat (oziroma glavni partner v primeru skupne prijave) mora svoj obrazec ESPD izpolniti ter ga v .pdf formatu ali v elektronski obliki (nepodpisan .xml format, ki bo podpisan hkrati z oddajo prijave) naložiti na informacijski sistem e-JN v Razdelek »DOKUMENTI«, del »ESPD – ponudnik«.

Tudi če kandidat naloži podpisan ESPD v .pdf format, bo ta hkrati s podpisom prijave podpisan še enkrat.

Za vse v prijavi navedene člane (partnerje) skupine kandidatov (v primeru skupne prijave), in/ali podizvajalce (če kandidat izvaja javno naročilo s podizvajalci) in/ali subjekte, katerih zmogljivost uporablja kandidat (v kolikor bo kandidat uporabil zmogljivosti drugih subjektov za izvedbo javnega naročila), mora gospodarski subjekt ročno/fizično podpisane ESPD obrazce (za vsakega od ostalih sodelujočih) v .pdf obliki ali v .xml formatu (elektronsko podpisan) naložiti na informacijski sistem e-JN v Razdelek »SODELUJOČI«, del »ESPD – ostali sodelujoči«.

| IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA | Priloga 6 |
| --- | --- |

I Z J A V A

O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Podatki o pravni osebi (gospodarskem subjektu):

| Firma: |  |
| --- | --- |
| Poslovni naslov: |  |
| Matična številka podjetja: |  |
| ID št. za DDV: |  |

V zvezi z javnim naročilom ENLJ-VOD-SP-170/26 »Projekt proizvodnje toplote in električne energije iz obnovljivih virov – BIOMASA« posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega gospodarskega subjekta udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Frima: | Poslovni naslov | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega gospodarskega subjekta udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| … |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim gospodarskim subjektom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Firma | Poslovni naslov | Matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami 6. točke 3. člena Direktive 2015/849/EU dejanski lastniki zgoraj navedenega gospodarskega subjekta naslednje fizične osebe:

| Št. | Ime in priimek | Datum rojstva | Identifikacijska številka za DDV / davčna številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

S podpisom te izjave jamčimo, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter se zavedamo, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ničen. Zavezujemo se, da bomo naročnika obvestili o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

| (kraj, datum) | žig | (naziv gospodarskega subjekta in podpis) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Navodilo:

Izjavo izpolni in podpiše kandidat, kot tudi vsi posamezni člani skupine kandidatov (partnerji) v primeru skupne prijave, ter vsi podizvajalci (če kandidat izvaja javno naročilo s podizvajalci) in morebitni subjekti, katerih zmogljivost uporablja kandidat (v kolikor bo kandidat uporabil zmogljivosti drugih subjektov za izvedbo javnega naročila).

Kandidat obrazec v okviru sistema e-JN naloži ločeno v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!

Opomba: V skladu Sistemskim pojasnilom o dolžnosti razkritja lastništva gospodarskega subjekta, ki sklepa posel z organi ali organizacijami javnega sektorja št. 06272-2/2012-3 z dne 20. 7. 2022 Komisije za preprečevanje korupcije, v primeru, ko je gospodarski subjekt ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, za izpolnjevanje zakonske obveznosti v tem delu zadostuje, da se v izjavi zajamejo le tisti delničarji gospodarskega subjekta, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5-% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

* Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

| IZJAVA VEZANO NA PRVI ODSTAVEK ČLENA 5.K UREDBE (EU) ŠT. 833/2014 | Priloga 7 |
| --- | --- |

Javno naročilo: ENLJ-VOD-SP-170/26 – »Projekt proizvodnje toplote in električne energije iz obnovljivih virov – BIOMASA«

Naziv (firma) in poslovni naslov gospodarskega subjekta:

______________________________________________________________________________________________

Spodaj podpisani, ___________________________________________ (ime in priimek), kot odgovorna oseba zgoraj navedenega subjekta, v postopku javnega naročanja pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da pri prijavi subjekta, ki ga zastopam, ni ruske udeležbe, ki presega omejitve iz člena 5k Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, kot je bila spremenjena in popravljena. Še posebej izjavljam, da:

        - subjekt, ki ga zastopam, ni ruski državljan, fizična oseba, ki prebiva v Rusiji ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

        - subjekt, ki ga zastopam, ni pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa iz točke (a) zgoraj;

        - niti jaz niti subjekt, ki ga zastopam, nisva fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa iz točke (a) ali (b) zgoraj;

        - ni udeležbe več kot 10 % ponudbene vrednosti podizvajalcev, dobaviteljev ali subjektov, katerih zmogljivosti subjekt, ki ga zastopam, uporablja, ki so subjekti, navedeni v točkah (a) do (c) zgoraj.

| (kraj, datum) | žig | (naziv gospodarskega subjekta in podpis odgovorne osebe) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Navodilo:

Izjavo izpolni in podpiše kandidat, kot tudi vsi posamezni člani skupine kandidatov (partnerji) v primeru skupne prijave, ter vsi podizvajalci (če kandidat izvaja javno naročilo s podizvajalci) in morebitni subjekti, katerih zmogljivost uporablja kandidat (v kolikor bo kandidat uporabil zmogljivosti drugih subjektov za izvedbo javnega naročila).

Kandidat obrazec v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!

| IZJAVA O VZAJEMNOSTI S STRANI GOSPODARSKIH SUBJEKTOV IZ TRETJIH DRŽAV | Priloga 8 |
| --- | --- |

Javno naročilo: ENLJ-VOD-SP-170/26 – »Projekt proizvodnje toplote in električne energije iz obnovljivih virov – BIOMASA«

Naziv (firma), sedež in poslovni naslov gospodarskega subjekta:

__________________________________________________________________________________________________________

Spodaj podpisani, ___________________________________________ (ime in priimek), kot odgovorna oseba zgoraj navedenega subjekta, v postopku javnega naročanja pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da ima država, v kateri imamo sedež, sklenjen mednarodni sporazum o odprtju trga javnih naročil Evropske unije oziroma z Republiko Slovenijo sklenjen drug dvo- ali večstranski mednarodni sporazum, ki nam omogoča sodelovanje v predmetnem postopku javnega naročila v vlogi in vsebini, kot jo prevzemamo, ter da je gospodarskim subjektom s sedežem na območju Republike Slovenije v državi, v kateri imamo sedež, omogočen vzajemen dostop do trga javnih naročil.

| (kraj, datum) | žig | (naziv gospodarskega subjekta in podpis odgovorne osebe) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Opomba:

V primeru, da gospodarski subjekti v prijavi skladno s točko 3.4., podtočka C. razpisne dokumentacije, nima sedeža v tretjih državah, priloge/dokazil ni potrebno priložiti.

Navodilo:

Kandidat obrazec v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!

| USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI | Priloga 9 |
| --- | --- |

Javno naročilo: ENLJ-VOD-SP-170/26 »Projekt proizvodnje toplote in električne energije iz obnovljivih virov – BIOMASA«

Gospodarski subjekt: _________________________________________________________________________________ (firma, poslovni naslov) pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo pogoje iz točke 3.3.1. »Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti« razpisne dokumentacije. Vsak gospodarski subjekt izkazuje izpolnjevanje pogoja za tisti del posla, ki ga prevzema v prijavi.

Naročnik si pridržuje pravico, da kandidat na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila/pojasnila o izpolnjevanju pogoja (npr. potrdilo o vpisu v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodji v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež, in ki odraža stanje v trenutku roka za predložitev prijav).

| (kraj, datum) | žig | (naziv gospodarskega subjekta in podpis) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Opomba:

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v prijavi oziroma sodeluje pri izvedbi naročila - samostojni kandidat, član skupine kandidatov, podizvajalec in subjekt, katerih zmogljivosti uporablja kandidat.

Navodilo:

Kandidat obrazec v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!

| EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ | Priloga 10 |
| --- | --- |

Javno naročilo: ENLJ-VOD-SP-170/26 »Projekt proizvodnje toplote in električne energije iz obnovljivih virov – BIOMASA«

Gospodarski subjekt:  _________________________________________________________________________________ (firma, poslovni naslov) pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

- da v zadnjih treh (3.) poslovnih letih (to so leta 2022, 2023 in 2024) ne izkazujemo izgube,

- da imamo ustrezno bonitetno oceno (skladno z zahtevami razpisne dokumentacije),

- da so spodaj navedeni podatki o letnem prometu resnični,

oziroma, da izpolnjujemo pogoje iz točke 3.3.2. »Ekonomski in finančni položaj« razpisne dokumentacije.

Splošni letni promet:

| Leto | 2022 | 2023 | 2024 | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Letni promet v EUR |  |  |  |  |

| (kraj, datum) | žig | (naziv gospodarskega subjekta in podpis) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Navodilo:

Prilogo mora izpolniti in priložiti samostojni kandidat (v primeru samostojne prijave) in VSI člani/partnerji skupine kandidatov v primeru skupne prijave.

Kandidat obrazec v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!

Opomba:

Na poziv naročnika bo moral kandidat naročniku, v roku, ki ga bo določil naročnik, predložiti naslednja dodatna dokazila, in sicer S.BON-1 ali S.BON-1/P ali eS.BON, ki ne sme biti starejši od 30 (trideset) dni šteto od roka za predložitev prijav ali je pridobljen najpozneje v 90 (devetdeset) dneh od roka za oddajo prijav (navedeno določilo pomeni, da mora biti dokument z bonitetno informacijo gospodarskega subjekta izdan in pripravljen znotraj navedenega obdobja).

Gospodarski subjekt s sedežem v tuji državi predloži bonitetno oceno, ki jo zanj v njegovi državi pripravlja katerakoli bonitetna agencija in primerjavo njegove bonitetne ocene z lestvico bonitetnih ocen ene od naslednjih bonitetnih agencij: Standard and Poor's ali Fitch Ratings ali Moody's Investors Service. Naročnik bo pri preverjanju ustreznosti oziroma enakovrednosti bonitetne ocene upošteval primerjavo bonitetnih ocen, objavljeno na spletni strani AJPES-a na naslednji povezavi:

https://www.ajpes.si/bonitetne_storitve/s.bon_ajpes/bonitetna_lestvica.

Enakovrednost bonitetnih ocen bonitetnih agencij (na primeru SB6):

| S.BON AJPES | Standard and Poor's | Fitch Ratings | Moody's Investors Service |
| --- | --- | --- | --- |
| SB6 | BB | BB | Ba |

Zaradi hitrejšega pregleda prijav je zaželeno, da gospodarski subjekt to dokazilo (bonitetno oceno) predloži že skupaj s prijavo.

| SISTEM VODENJA KAKOVOSTI IN SISTEM RAVNANJA Z OKOLJEM | Priloga 11 |
| --- | --- |

Javno naročilo: ENLJ-VOD-SP-170/26 »Projekt proizvodnje toplote in električne energije iz obnovljivih virov – BIOMASA«

Gospodarski subjekt _________________________________________________________________ (naziv, poslovni naslov), izjavljam, da imamo vzpostavljen certificiran sistem vodenja kakovosti (ISO 9001 ali enakovreden) ter vzpostavljen certificiran sistem ravnanja z okoljem (ISO 14001 ali enakovreden).

Naročnik si pridržuje pravico, da kandidat na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila/pojasnila o izpolnjevanju pogoja (npr. fotokopije certifikatov sistema kakovosti in ravnanja z okoljem).

| (kraj, datum) | žig | (naziv gospodarskega subjekta in podpis) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Navodilo:

Prilogo mora izpolniti in priložiti samostojni kandidat (v primeru samostojne prijave) in VSI člani/partnerji skupine kandidatov v primeru skupne prijave.

Kandidat obrazec v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!

| ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PROJEKTNE IZVEDBENE EKIPE | Priloga 12 |
| --- | --- |

Javno naročilo: ENLJ-VOD-SP-170/26 »Projekt proizvodnje toplote in električne energije iz obnovljivih virov – BIOMASA«

Kandidat (ali vodilni partner v primeru skupne prijave) mora predložiti shemo organizacijske strukture projektne izvedbene ekipe.

Priložena organizacijska struktura mora vsebovati:

- Opis metodologije vodenja projektov,

- Opis organizacije projektne izvedbene ekipe gospodarskega subjekta za sodelovanje z naročnikom,

- Programska oprema za vodenje projektov (naziv, opis in delovanje).

| (kraj, datum) | žig | (naziv gospodarskega subjekta in podpis) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Navodilo:

Prilogo mora izpolniti in priložiti samostojni kandidat (v primeru samostojne prijave) ali vodilni partner v primeru skupne prijave.

Kandidat obrazec v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!

| STROKOVNA SPOSOBNOST – KADROVSKI SEZNAM | Priloga 13/1 |
| --- | --- |

Javno naročilo: ENLJ-VOD-SP-170/26 »Projekt proizvodnje toplote in električne energije iz obnovljivih virov – BIOMASA«

SEZNAM PRIGLAŠENEGA KADRA (kader, s katerim kandidat izkazuje izpolnjevanje strokovne sposobnosti):

|  | Ime in priimek kadra | Delo/ funkcija, za katero je kader priglašen | Strokovni naziv | Skupne delovne izkušnje [let] | Delodajalec kadra (navede naj se gospodarski subjekt iz prijave) | Naziv projekta, ki je predmet reference z navedbo vhodne toplotne moči v MWt | Referenčni (končni) naročnik (dejanski investitor/plačnik referenčne storitve) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Vodja projekta (PM/Project Manager) |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Operativni vodja izvedbe projekta (SM/Site Manager) |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Izvedbeni inženir za lesno-biomasni kotel (SBBE/Site Biomass Boiler Engineer) |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Izvedbeni inženir za parno turbino (SSTE/Site Steam Turbine Engineer) |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Strojni izvedbeni inženir (SME/Site Mechanical Engineer) |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Elektro izvedbeni inženir (SEE/ Site Electrical Engineer) |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Izvedbeni inženir za avtomatizacijo in regulacijo (SI&CE/Site Instrumentation and Control Engineer) |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Izvedbeni inženir za zagon in testiranje obratovanja elektrarne (SCE/Site Commissioning Engineer) |  |  |  |  |  |

| (kraj, datum) | žig | (naziv gospodarskega subjekta in podpis) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Navodilo:

Dokumente je potrebno naložiti v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

| ŽIVLJENJEPIS NOMINIRANEGA KADRA V PROJEKTNI SKUPINI, VKLJUČNO Z OPISOM DELOVNIH IZKUŠENJ | Priloga 13/2 |
| --- | --- |

Javno naročilo: ENLJ-VOD-SP-170/26 »Projekt proizvodnje toplote in električne energije iz obnovljivih virov – BIOMASA«

| Delo/ funkcija, za katero je kader priglašen: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informacije o odgovorni osebi | Ime in priimek: | Datum rojstva: |
|  | Strokovne izkušnje : [seznam strokovnih izkušenj, primernih glede na glede predvideno nalogo v okviru te prijave] |  |
|  | Izobrazba: |  |
|  | Članstvo v strokovnih organizacijah: |  |
| Trenutni delodajalec | Naziv delodajalca: |  |
|  | Naslov delodajalca: |  |
|  | Naziv delovnega mesta: | Število let pri sedanjem delodajalcu: |
|  | Telefon: | Kontaktni podatki kadrovske službe: |
|  | e-pošta: |  |

| Od mesec/leto do mesec/leto | Podjetje/Organizacija | Položaj/vloga v podjetju | Opis dela |
| --- | --- | --- | --- |

Seznam strokovnih izobraževanj in treningov

| Od | Do | Izvajalec / tečaj |
| --- | --- | --- |

Seznam strokovnih izkušenj zadnjih 10 let po časovnem zaporedju:

Vpisati specifične tehnične in organizacijsko vodstvene izkušnje, ki so pomembne za izvršitev predvidene naloge v okviru te prijave.

| Od | Do | Družba / Projekt / Lokacija / Naročnik / Naloga / Pomembne tehnične in organizacijsko vodstvene izkušnje |
| --- | --- | --- |

Podpisani potrjujem, da priloženi CV ustrezno opisuje mene, moje kvalifikacije in moje izkušnje. Razumem, da je lahko kakršnokoli prikazovanje lažnih dejstev razlog za izključitev gospodarskega subjekta iz postopka javnega naročanja.

| (kraj, datum) |  | (Ime in priimek ter podpis osebe/strokovnjaka) |
| --- | --- | --- |

Opomba: Obrazec se po potrebi fotokopira.

Navodilo:

Obrazec naj izpolni in podpiše nominiran strokovnjak/kader v prijavi.

Kandidat obrazec skupaj z življenjepisom v okviru sistema e-JN naloži ločeno v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!

Zaradi hitrejšega pregleda prijav je zaželeno, da gospodarski subjekt ta dokazila predloži že skupaj s prijavo.

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV - STROKOVNJAK | Priloga 13/3 |
| --- | --- |

Javno naročilo: ENLJ-VOD-SP-170/26 – »Projekt proizvodnje toplote in električne energije iz obnovljivih virov – BIOMASA«

IZPOLNI KANDIDAT!

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del.

| Podatki o izvajalcu referenčnega dela/posla (kandidat oz. partner/podizvajalec v prijavi) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izvajalec referenčnega dela, ki v prijavi nastopa kot kandidat/ partner/podizvajalec (naziv in sedež/naslov): |  |  |
| Ime in priimek strokovnjaka (v prijavi): |  |  |
| Podatki o plačniku/investitor del (to je izdajatelju reference oziroma končni naročnik) |  |  |
| Izdajatelj reference (naziv in sedež/naslov): |  |  |
| Kontaktna oseba izdajatelja reference: |  |  |
| Telefonska številka/elektronska pošta izdajatelja reference: |  |  |
| Podatki o referenčnem delu/poslu |  |  |
| Naziv projekta/pogodbe: |  |  |
| Mesec in leto oziroma obdobje izvedbe projekta/referenčnih del (od-do): | Od ______________ (mesec in leto) do ______________ (mesec in leto) |  |
| Referenca se nanaša na referenčni pogoj (označite/obkrožite in izpolnite) | V zadnjih 15 letih pred rokom določenim za predložitev prijav, je v tem obrazcu navedena oseba strokovno pravilno, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili, kot: - vodja projekta (PM) je ______ let neprekinjeno vodil projekt izgradnje termoelektrarne na lesno biomaso ali kombiniranega cikla (CHP) z _________ (najmanj 20) MWt vhodne toplotne moči, ki se je uspešno zaključila s prevzemom objekta s strani investitorja; - Operativni vodja izvedbe projekta (SM) je ______ let neprekinjeno izvajal dela pri projektu izgradnje termoelektrarne na lesno biomaso ali kombiniranega cikla (CHP) z ________ (najmanj 20) MWt vhodne toplotne moči, ki se je uspešno zaključila s prevzemom objekta s strani investitorja; - Izvedbeni inženir za lesno-biomasni kotel (SBBE) je bil odgovorni izvedbeni inženir za izgradnjo delujočega visokotlačnega kotla na lesno biomaso z __________ (najmanj 20) MWt vhodne toplotne moči, ki se je uspešno zaključila s prevzemom objekta s strani investitorja; - Izvedbeni inženir za parno turbino (SSTE) je bil odgovorni izvedbeni inženir za vgradnjo/montažo delujoče parne turbine z _________ (najmanj 5) MWe električne moči, ki se je uspešno zaključila s prevzemom objekta s strani investitorja; - Strojni izvedbeni inženir (SME) je bil odgovorni strojni izvedbeni inženir za izgradnjo delujoče elektrarne kombiniranega cikla (CHP) z _________ (najmanj 20) MWt vhodne toplotne moči, ki se je uspešno zaključila s prevzemom objekta s strani investitorja; - Elektro izvedbeni inženir (SEE) je bil odgovorni elektro izvedbeni inženir za izgradnjo delujoče elektrarne z ___________ (najmanj 15) MWe proizvedene električne moči, ki se je uspešno zaključila s prevzemom objekta s strani investitorja; - Izvedbeni inženir za avtomatizacijo in regulacijo (SI&CE) je bil odgovorni izvedbeni inženir za avtomatizacijo in regulacijo pri izgradnji delujoče elektrarne kombiniranega cikla (CHP) z __________ (najmanj 20) MWt vhodne toplotne moči, ki se je uspešno zaključila s prevzemom objekta s strani investitorja; - Izvedbeni inženir za zagon in testiranje obratovanja elektrarne (SCE) je bil odgovorni izvedbeni inženir za zagon in testiranje obratovanja elektrarne za izgradnjo delujoče elektrarne kombiniranega cikla (CHP) z __________ (najmanj 20) MWt vhodne toplotne moči ki se je uspešno zaključila s prevzemom objekta s strani investitorja. |  |
| Kratek opis projekta/predmeta naročila in obsega oz. vsebina storitev, ki je predmet referenčnih storitev/del. |  |  |

| (kraj, datum) | žig | (naziv gospodarskega subjekta in podpis) |  |
| --- | --- | --- | --- |

IZPOLNI INVESTITOR (Izdajatelj reference/končni naročnik/plačnik del)!!!!!

Podpisani _________________________________________________________________________ (naziv izdajatelja reference, poslovni naslov) potrjujemo, da je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni strokovnjak kvalitetno, pravočasno in skladno s pogodbenimi določili izvedel navedeno referenčno delo. Potrdilo dajemo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo  javni / zasebni  naročnik. (Ustrezno obkrožite)

| (kraj, datum) | žig | (naziv izdajatelja reference in podpis ) |
| --- | --- | --- |

Opomba: Kandidat obrazec razmnoži v potrebnem številu. Pri kadrih, kjer je zahtevana več kot ena referenca, mora kandidat predložiti toliko obrazcev, kot je zahtevanih referenc.

Navodilo: Kandidat obrazec v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!!!

Zaradi hitrejšega pregleda prijav je zaželeno, da gospodarski subjekt ta dokazila predloži že skupaj s prijavo.

| SEZNAM REFERENC | Priloga 14/1 |
| --- | --- |

ENLJ-VOD-SP-170/26 »Projekt proizvodnje toplote in električne energije iz obnovljivih virov – BIOMASA«

SEZNAM REFERENC:

| Referenčna zahteva | Datum reference | Nosilec reference (navede naj se gospodarski subjekt iz prijave | Naziv referenčnega projekta z navedbo vhodne toplotne moči v MWt | Referenčni (končni) naročnik (dejanski investitor/plačnik referenčne storitve) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REFERENCA 1 (točka 3.3.5.1.) Referenca kandidata v primeru samostojne prijave /člana skupine (partnerja) kandidatov v primeru skupne prijave |  |  |  |  |
| REFERENCA 2 (točka 3.3.5.2. - a)) Projektant zasnove energetskega bloka |  |  |  |  |
| REFERENCA 3 (točka 3.3.5.2. - b)) Dobavitelj protitlačne parne turbine |  |  |  |  |
| REFERENCA 4 (točka 3.3.5.2. - c)) Dobavitelj visokotlačnega biomasnega parnega kotla |  |  |  |  |

| (kraj, datum) | žig | (naziv gospodarskega subjekta in podpis) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Opomba: Obrazec se po potrebi (v primeru več referenc) fotokopira. Gospodarski subjekt navede samo dela, s katerimi dokazujejo reference.

Navodilo: Kandidat obrazec v okviru sistema e-JN naloži ločeno v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV - KANDIDAT/PARTNER | Priloga 14/2 |
| --- | --- |

Javno naročilo: ENLJ-VOD-SP-170/26 »Projekt proizvodnje toplote in električne energije iz obnovljivih virov – BIOMASA«

IZPOLNI KANDIDAT!

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del.

| Podatki o izvajalcu referenčnega dela/posla (Samostojni kandidat oziroma član (partner) skupine kandidatov v primeru skupne prijave) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izvajalec referenčnega dela, ki v prijavi nastopa kot samostojni kandidat oziroma član (partner) v primeru skupne prijave (naziv in sedež/naslov): |  |  |
| Samostojni kandidat oziroma član (partner) v primeru skupne prijave, navede v kakšni vlogi je bil udeležen v referenčnem poslu (projektu), ki ga navaja (obkroži): | V spodaj navedenem referenčnem poslu (projektu) smo nastopali kot: samostojni izvajalec / član konzorcija izvajalcev |  |
| Podatki o plačniku/investitor del (to je izdajatelju reference oziroma končni naročnik) |  |  |
| Izdajatelj reference (naziv in sedež/naslov): |  |  |
| Kontaktna oseba izdajatelja reference: |  |  |
| Telefonska številka/elektronska pošta izdajatelja reference: |  |  |
| Podatki o referenčnem delu/poslu |  |  |
| Naziv projekta: |  |  |
| Mesec in leto oziroma obdobje izvedbe projekta/referenčnih storitev/del (od-do): | Od ______________ (mesec in leto) do ______________ (mesec in leto) |  |
| Referenca se nanaša na referenčni pogoj /točka 3.3.5.1. razpisne dokumentacije/ | V zadnjih 15 letih pred rokom za predložitev prijave, smo (strokovno pravilno, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili) kot samostojni izvajalec ali kot član konzorcija izvajalcev sodelovali pri uspešni izvedbi energetskega bloka, ki: - je bil uspešno prevzet s strani investitorja (podpis Zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del (primopredajnega zapisnika), potrdila o prevzemu – Taking-over-Certificate (TOC) ali podobno), - ima vsaj 2.000 obratovalnih ur po uspešnem prevzemu, - ima vhodno toplotno moč najmanj 30 MWt, - generira vsaj 10 MWe neto električne moči (50 Hz),kot primarno gorivo uporablja biomaso, - je kombinirana enota za soproizvodnjo električne in toplotne energije (angl. Combined Heat and Power - CHP), ki uporablja visokotlačni parni kotel tlaka sveže pare večje od 60 bar(a). |  |
| Kratek opis projekta/predmeta naročila in obsega oz. vsebina storitev, ki je predmet referenčnih storitev/del. | Energetski objekt: ___________________________________________ Datum prevzema: _______________________________________ , Število obratovalnih ur (po prevzemu): ____________________ ur, Vhodna toplotna moč: ____________________ MWt, Neto električna moč: _____________________ MWe, ________ Hz, Primarno gorivo: _________________________________ , Tlak sveže pare: ___________________________ bar(a). |  |

| (kraj, datum) | žig | (naziv gospodarskega subjekta in podpis) |  |
| --- | --- | --- | --- |

IZPOLNI INVESTITOR (Izdajatelj reference/)!

Podpisani ___________________________________________________________________________ (naziv izdajatelja reference, poslovni naslov), da je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec kvalitetno, pravočasno in skladno s pogodbenimi določili izvedel navedeno referenčno delo. Potrdilo dajemo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo  javni / zasebni  naročnik. (Ustrezno obkrožite)

| (kraj, datum) | žig | (naziv izdajatelja reference in podpis ) |
| --- | --- | --- |

Opomba: Kandidat obrazec razmnoži v potrebnem številu.

Navodilo:

Kandidat obrazec v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!!!

Zaradi hitrejšega pregleda prijav je zaželeno, da gospodarski subjekt ta dokazila predloži že skupaj s prijavo.

| POTRDITEV OSTALIH REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV - GOSPODARSKI SUBJEKT | Priloga 14/3 |
| --- | --- |

Javno naročilo: ENLJ-VOD-SP-170/26 »Projekt proizvodnje toplote in električne energije iz obnovljivih virov – BIOMASA«

IZPOLNI KANDIDAT!

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del.

| Podatki o izvajalcu referenčnega dela/posla (Samostojni kandidat, član (partner) skupine kandidatov ali podizvajalec) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izvajalec referenčnega dela, ki v prijavi nastopa kot samostojni kandidat, član (partner) v primeru skupne prijave ali podizvajalec (naziv in sedež/naslov): |  |  |
| Podatki o plačniku/investitor del (to je izdajatelju reference oz. končni naročnik) |  |  |
| Izdajatelj reference (naziv in sedež/naslov): |  |  |
| Kontaktna oseba izdajatelja reference: |  |  |
| Telefonska številka/elektronska pošta izdajatelja reference: |  |  |
| Podatki o referenčnem delu/poslu |  |  |
| Naziv projekta: |  |  |
| Mesec in leto oziroma obdobje izvedbe projekta/referenčnih storitev/del (od-do): | Od _____________ (mesec in leto) do _____________ (mesec in leto) |  |
| Referenca se nanaša na referenčni pogoj (označite/obkrožite ali se nanaša na a), b) c) ) /točka 3.3.5.2. razpisne dokumentacije/ | - Referenca projektanta zasnove energetskega bloka: V zadnjih 15 letih pred rokom za predložitev prijave, smo (strokovno pravilno, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili) sodelovali kot glavni (odgovorni) projektant zasnove energetskega bloka, ki: - je bil uspešno prevzet s strani investitorja s podpisom Zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del (primopredajnega zapisnika), potrdila o prevzemu – Taking-over-Certificate (TOC) ali podobno, - ima vhodno toplotno moč najmanj 30 MWt, - generira vsaj 10 MWe neto električne moči, tipa CHP (angl. Combined Heat and Power - CHP). - Referenca dobavitelja protitlačne parne turbine: V zadnjih 15 letih pred rokom za predložitev prijave, smo (strokovno pravilno, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili) kot dobavitelj parne turbine sodelovali pri uspešno izvedenem projektu izgradnje energetskega bloka, ki: - je bil uspešno prevzet s strani investitorja s podpisom Zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del (primopredajnega zapisnika), potrdila o prevzemu – Taking-over-Certificate (TOC) ali podobno, - ima parno turbino velikosti najmanj 10 MWe. - Referenca dobavitelja visokotlačnega biomasnega parnega kotla: V zadnjih 15 letih pred rokom za predložitev prijave, smo (strokovno pravilno, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili) kot dobavitelj visokotlačnega biomasnega parnega kotla sodelovali pri uspešno izvedenem projektu izgradnje energetskega bloka, ki: - je bil uspešno prevzet s strani investitorja s podpisom Zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del (primopredajnega zapisnika), potrdila o prevzemu – Taking-over-Certificate (TOC) ali podobno, - vključuje visokotlačni biomasni parni kotel tlaka sveže pare večje od 60 bar(a) z vhodno toplotno močjo najmanj 30 MWt. |  |
| Kratek opis projekta/predmeta naročila in obsega oz. vsebina storitev, ki je predmet referenčnih storitev/del. | Energetski objekt: ___________________________________________ , Datum prevzema: _______________________________________ , Vhodna toplotna moč: __________________ MWt, Neto električna moč: __________________ MWe, CHP: DA / NE, Turbina velikosti: _________________________MWe, Tlak sveže pare visokotlačnega biomasnega parnega kotla: ____________ bar(a). |  |

| (kraj, datum) | žig | (naziv gospodarskega subjekta in podpis) |  |
| --- | --- | --- | --- |

IZPOLNI INVESTITOR (Izdajatelj reference/končni naročnik/plačnik del)!!

Podpisani _______________________________________________________________ (naziv izdajatelja reference, poslovni naslov), da je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec kvalitetno, pravočasno in skladno s pogodbenimi določili izvedel navedeno referenčno delo. Potrdilo dajemo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo  javni / zasebni  naročnik. (Ustrezno obkrožite)

| (kraj, datum) | žig | (naziv izdajatelja reference in podpis ) |
| --- | --- | --- |

Opomba: Kandidat obrazec razmnoži v potrebnem številu.

Navodilo:

Kandidat obrazec v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!!!

Zaradi hitrejšega pregleda prijav je zaželeno, da gospodarski subjekt ta dokazila predloži že skupaj s prijavo.

| FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PRIJAVE IN PONUDBE | Priloga 15 |
| --- | --- |

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT-ključ

Za: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana (vpiše se upravičenca tj. izvajalca/naročnika postopka javnega naročanja)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata/ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove prijave in ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. ENLJ-VOD-SP-170/26 (vpiše se številka objave oziroma interne oznake postopka oddaje javnega naročila), katerega predmet je »Projekt proizvodnje toplote in električne energije iz obnovljivih virov – BIOMASA« (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK V EUR: 1.000.000,00 (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

ROK VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za veljavnost prijave in ponudbe - tj. (vsaj) do 30. 6. 2027)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata/ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja je umaknil prijavo/ponudbo po poteku roka za prejem prijav/ponudb ali nedopustno spremenil prijavo/ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja ni predložil finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant												(žig in podpis)

Opozorilo:

Bančna garancija mora vsebovati klavzulo: »Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.«

Navodilo:

Kandidat zavarovanje za resnost prijave in ponudbe v okviru informacijskega sistema e-JN naloži v razdelek »Drugi dokumenti«!!!

| ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI | Priloga 16 |
| --- | --- |

Gospodarski subjekt __________________________________________________________________________ za izbiro izvajalca za javno naročilo ENLJ-VOD-SP-170/26 - »Projekt proizvodnje toplote in električne energije iz obnovljivih virov – BIOMASA« z vso odgovornostjo izjavljamo, da bomo pred začetkom izvajanja obveznosti po pogodbi predložili naročniku zavarovalne police vseh gospodarskih subjektov, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbenih obveznosti v skladu z zahtevami v točki 3.3.6. (Zavarovanje odgovornosti gospodarskega subjekta).

| (kraj, datum) | žig | (naziv gospodarskega subjekta in podpis) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Navodilo:

Priložiti je potrebno izpolnjeno in podpisano prilogo s strani kandidata (v primeru samostojne prijave) in vsakega člana (partnerja) skupine kandidatov (v primeru skupne prijave).

Kandidat obrazec v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!

| POTRDILO NAROČNIKA O OGLEDU OBJEKTA | Priloga 17 |
| --- | --- |

Kandidat (partner): ___________________________________________________________________________________

za izbiro izvajalca za javno naročilo ENLJ-VOD-SP-170/26 – »Projekt proizvodnje toplote in električne energije iz obnovljivih virov – BIOMASA« prilagamo potrdilo naročnika o ogledu objekta.

Na osnovi zahteve iz razpisne dokumentacije št. ENLJ-VOD-SP-170/26 – »Projekt proizvodnje toplote in električne energije iz obnovljivih virov – BIOMASA« potrjujemo, da se je predstavnik(ca) kandidata (partnerja):

g./ga. ____________________________________________ (ime, priimek),

g./ga. ____________________________________________ (ime, priimek),

g./ga. ____________________________________________ (ime, priimek),

ki je na sestanku/ogledu predložil(a) ustrezno pooblastilo, dne _______________ ob _______________ uri udeležil(a) sestanka in terenskega ogleda na lokaciji naročnika Toplarniška ulica 19, Ljubljana.

| (Ime in priimek ter podpis predstavnika gospodarskega subjekta) |  | (Ime in priimek ter podpis predstavnika naročnika) |
| --- | --- | --- |
|  | Žig naročnika |  |

Navodilo:

Kandidat obrazec v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!